附件1

桃江县2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称（盖章）：桃江县公路建设养护中心     填报日期：   2020年5 月 7日               金额单位：万元（保留两位小数）

| 年初预算 |  |  | 收入来源 |  |  |  |  | 实际支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转结余情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基本支出情况 |  |  |  |  |  |  | 项目支出情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 基本支出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 上年结 转结 余 | 上级财政 | 县级财政 | 其 他 | 小 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭支 出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 三公经费 支出 | 项目 名称 | 小 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭支出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 三公经费 支出 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1497.55 | 1337.55 | 160 |  | 1217.09 | 3573 | 3919.77 |  | 1457.77 | 1427.30 |  | 16.03 |  |  | 14.44 | 危桥改造 |  |  | 1513.53 |  |  |  |  | 545.52 |  | 545.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窄路加宽 |  |  | 799.77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通自然村 |  |  | 2169.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安防工程 |  |  | 992.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农村扶贫公路 |  |  | 333.18 |  |  |  |  |  |  |  |

注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。

填 报 人 ：                                            单位负责人（签字）：

附件2

桃江县2019年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）： 桃江县公路建设养护中心                                              填报日期：2020年5月7 日

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （20分） | 设定 目标 （10分） | 绩效目标合理性 （5分） | 部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符。 | 1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、是否符合部门三定方案确定的职责； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、是否符合部门制定的中长期实施规划； | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （5分） | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 | 1、指标设置是否清晰、细化、可衡量； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 1 | 1 |  |
|  | 预算 配置 （10分） | 在职人员控制率 （3分） | 部门本年度实际在职人员数（以实际享受部门工会待遇的人数为准）与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于1的视情况扣分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | “三公经费”变动率 （3分） | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，反映部门控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大于0的计0分，等于0的计3分，小于0的计4分。 | 3 | 2 |  |
|  |  | 重点支出安排率 （4分） | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出总额/项目总支出总额）×100%。80%及以上计满分，60%及以上计3分，40%及以上计2分，40%以下的计1分。 | 4 | 4 |  |
| 过程 （40分） | 预算 执行 （15分） | 预算 完成率 （2分） | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，反映部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算 调整率 （4分） | 部门本年度预算调整数（因落实国家政政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外）与预算数的比率，反映部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计满分，有调整的视情扣分。 | 4 | 3 |  |
|  |  | 支付 进度率 （2分） | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 结 转 结余率 （1分） | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 公用经费控制率 （2分） | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 三公经费控制率 （2分） | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映部门对三公经费的实际控制程度 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。 | 2 | 1 |  |
|  |  | 政府采购执行率 （1分） | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 投资评审执行率 （1分） | 部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。 | 投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （40分） | 预算 管理 （18分） | 制度管理 （6分） | 部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制度； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、相关制度是否合法、合规、完整； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、相关制度是否得到有效执行； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、制度执行机构是否健全； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 资金管理 （6分） | 部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映部门预算资金的规范运行情况。 | 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、资金使用是否符合预算批复的用途； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、重大开支是否经过评估论证； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、资金拨付是否程序规范、手续齐备； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效管理 （4分） | 部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的措施，用以反映和考核部门为提高财政性资金使用效益的努力程度。 | 1、是否已制定或具有绩效管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否有绩效管理的职能部门和人员； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、绩效管理制度是否有效落实； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、是否按要求开展绩效管理工作。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 信息公开 （2分） | 基础信息是否完善，是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。 | 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 | 1 | 1 |  |
| 过程 （40分） | 资产 管理 （7分） | 制度 健全性 （2分） | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度，反映部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 1. 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. 制度是否得到有效执行； | 1 | 1 |  |
|  |  | 资产管理安全性 （4分） | 资产管理制度是否健全完整，资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | 1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相符； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理统与账务系统是否按时对账，两账相符； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、资产配置是否合理，是否得到有效利用； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 固定资产利用率 （1分） | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映部门固定资产使用效率程度 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。 | 1 | 1 |  |
| 产出 （20分） | 职责 履行 （20分） | 实际 完成率 （5分） | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。 | 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工作数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 完成 及时率 （5分） | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量 达标率 （5分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
| 产出 （20分） | 职责 履行 （20分） | 重点工作办结率 （5分） | 部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | 5 |  |
| 效果 （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益 （5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 （5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 （5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 服务对象满意度 （5分） | 社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度 | 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填报人：                                                                        单位负责人（签字）：

附件3

桃江县公路建设养护中心

部门整体支出绩效报告

- 一、单位概况

- （一）单位基本情况。

桃江县公路建设养护中心为财政兜底差额拨款事业单位，主要负责对全县国、省干线公路进行大中修改造、养护，对全县农村公路进行规划、建设、养护(含危桥改造、安保工程)，对外承担公路桥梁施工。下设办公室、人事教育股、养路股、工程股、质检股、统计信息股、机务股、财务股、农村公路管理股、农村公路综合办、农村公路监督办、安全应急股共12个股室。实际在职人员143人；核定事业编制115个，参公编职26人；人事代理人员2人。

- 年度预算编制的有关情况。

（1）预算收入1497.55万元。

一般公共预算拨款1497.55万元，政府性基金拨款 0 万元，其他收入拨款 0 万元。预算收入较去年增加52.62万元，主要为项目经费的增加。

（2）预算支出1497.55 万元。

1、基本支出 1337.55万元。其中工资福利支出 1229.74万元；对个人和家庭补助支出 21.86万元；商品和服务支出85.95万元。基本支出较去年减少27.38万元，主要是退休人员增加使人员经费减少。

2、项目支出 160 万元。其中小修保养经费 70.00 万元；安全维稳费 5万元；安保工程管理费30万元；交通战备费 5.00 万元，农村公路管理费50万元。项目支出较去年增加80万元，主要是增加了安保工程管理费30万元和农村公路管理费50万元。

3、2019 年机关运行经费预算

2019 年机关运行经费一般公共预算 85.95万元，较 2018年减少1.4万元，下降 1.6%。其中办公费 8.00 万元，水费 2.4万元，电费12.00万元，差旅费 31.1万元，维修费 2万元，会议费2万元，培训费 5 万元，公务接待费 8 万元，其他商品和服务支出 2.3 万元，工会经费 7.15 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元。

- 二、预算执行与管理情况

（一）基本支出

2019年基本支出总计为1457.77万元，其中工资福利支出为1427.30万元，，对个人和家庭的补助30.47万元。

（二）项目支出

2019年项目支出总计为5807.76万元，主要用于农村公路窄路加宽、安保工程、危桥改造、通自然村公路、扶贫公路建设。

- 三、绩效情况

2019年，在县委、县政府的正确领导下，根据我局年初工作规划和重点性工作，我局全体干职工积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据桃江县 2019 年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次自评综合得分为97分。

(一)、经济效益评价

1、本年预算配置控制较好。编制内在职人员控制率在标准范围之内；“三公”经费支出总额为14.44万元，其中公务用车运行维护费14.43万元，公务招待费0.09万元。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除工程项目专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

3、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期对固定资产进行了盘点和清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

2019 年度收支基本平衡，既保证了机关的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求。我局在在项目资金的管理和使用上在遵守各项财经纪律的前提下，根据局领导的统筹安排执行。

（三）社会公众满意度评价

2019年，全局干部职工在局党组的正确领导下，认真贯彻落实县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优。在 2019年民主测评中，满意度为 100%。

- 其他需要说明的问题

- （一）存在的主要问题

- 1、超预算支出。2019年实际支出数超出了年初预算安排，预算编制不够明确和细化，因工作的不可预见性中间增加了工作任务而造成经费紧张。

2、专项资金使用上存在挤占现象，影响了其他事业的发展。因为经费紧张，存在一些挤占专项资金的现象。

- 3、资产管理方面对历年呆账的清理不及时、彻底。

（二）改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，尽量将所有支出项目都列入预算内。

2、严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；

3、及时清理历年呆账，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能；

4、加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

- 五、绩效评价工作情况。

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据

- 绩效评价工作过程。

- 根据县部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。我们组织了专门的工作人员对2019年度整体支出进行了评价工作，绩效评价工作主要有：

- 1、核实数据。对 2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

- 2、查阅资料。查阅 2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

- 3、实地查看。现场查看实物资产等。

- 进行上述工作之后再结合整体支出评价要求进行综合分析、归纳汇总最终形成绩效评价报告。

桃江县公路建设养护

2020年5月7日

附件4

桃江县2019年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）：桃江县公路建设养护中心   填报日期：2020 年5月7 日                 金额单位：万元（保留两位小数）

| 项目名称：危桥改造29座 |  |  |  |  |  |  | 项目总投资额：946万元 |  |  |  |  |  |  | 项目完成时间：2019年10月5日—2019年12月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2019年项目资金来源 |  |  |  |  |  |  | 二、2019年项目资金投入使用情况 |  |  |  |  |  |  | 三、2019年项目完成情况（完成项目数量指标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 上年 结 转 结余 | 本年上级项目资金拨款 | 本年县级财政项目资金拨款 | 项目经营收入 | 其他自筹 | 投物投劳折资 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭支出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 三公经费 支出 | 危桥改造 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 425 | 439 | 649.93 |  |  |  | 1513.93 |  | 1513.53 |  |  |  |  | 29座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                                                项目负责人（签字）：

附件5

桃江县2019年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：公路建设养护中心                             项目名称:危桥改造

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （25分） | 项目 立项 （21分） | 立项 规范性 （3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 目标 合理性 （10分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效 指标 明确性 （8分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |  |
| 投入 （25分） | 资金 落实 （4分） | 资金 到位率 （2分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 2 | 1 |  |
|  |  | 到位 及时率 （2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 2 | 2 |  |
| 过程 （35分） | 项目 管理 （15分） | 制度 健全性 （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 项目 质量 （5分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3项目质量是否符合要求。 | 2 | 2 |  |
|  | 财务 管理 （20分） | 财务 制度 （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （35分） | 财务 管理 （20分） | 资金 管理 （14分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 财务 监控 （4分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |  |
| 产出 （20分） | 项目 产出 （20分） | 计划 完成率 （5分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 完成 及时率 （5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 5 | 5 |  |
| 产出 （20分） | 项目 产出 （20分） | 质量 达标率 （5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 节约率 （5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。降低成本的计满分，超过成本的根据实际情况扣1—5分 | 5 | 5 |  |
| 效果 （20分） | 项目 效益 （20分） | 经济 效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的予以设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会 效益 （4分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态 效益 （4分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续 影响 （4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（4分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分，85%以上计3分，70%以上计2分，60%以上计1分，60%以下不计分。 | 4 | 3 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填报人：                                   项目负责人（签字）：                        填报日期：       年   月   日

附件6

桃江县公路建设养护中心

2019年危桥改造项目资金绩效报告

一、项目概况

1.项目单位基本情况

我县2019年危桥改造项目实施单位为桃江县公路建设养护中心，主要承担农村公路建设项目的业主职责。负责本项目的前期勘察设计、招投标、项目建设管理、组织交（竣）工验收等工作。

本项目是湖南省民生实事项目，危桥改造2019年省道29座。该项目的技术、质量按设计标准和要求完成。该项目于年10月开工，至12年底项目完工。主要参建单位一览表：

项目建设单位：桃江县公路建设养护中心

项目设计单位：益阳市交通规划勘察设计院

质量监督单位：桃江县交通建设质量监督站

检测单位：益阳市交通建设工程试验检测有限公司

监理单位：温州市宏业建设监理有限公司

2.项目年度预算绩效目标及项目基本性质和用途

2019年危桥改造计划29座，涉及全县14个乡镇。在2019年12月底完成，以满足不断增长的通行量需求，服务群众生产生活。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金到位和使用情况

29座危桥改造省补贴76万元，余下的目前县筹资。

2.资金管理情况

危桥改造建设资金设立专账并严格遵循专款专用原则，已全部用于该类项目实施。

三、项目组织实施情况

1.项目组织情况

2019年项目由桃江县公路建设养护中心担任业主，严格按设计、财评、招投标、交（竣）工验收等基本建设程序实施。

2.项目管理情况

项目的实施严格遵循基本建设程序和要求，在业主全面履行监督职责的同时，实施过程中聘请专业监理对施工现场进行指导和监督，项目的实物量验收由多方现场测量并确认，特别是项目施工质量聘请了第三方检测机构进行验收质量把关。

四、项目产出情况

2019年我县农村公路危桥改造项目均按预定的年内绩效目标全面实现。项目工程实体均已在年底前完工并验收合格。在实施过程中，经业主、监理、施工三方严格要求，按照实际完成工程量情况进行验收和计量，并作出决算、结算。

五、项目效果情况

2019年危桥改造29座。经过不懈努力，通过改造了的桥梁以满足了现状交通要求，交通安行车得到了保障。人民群众的满意度和获得感明显提升，为全县经济社会事业的发展奠定了良好的基础。促进农村公路建设发展。

六、其他需要说明的问题

在农村公路危改造项目实施过程中，计划少，要改造的桥多资金不足，资金缺少，难以满足群众的要求。

附件4

桃江县2019年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）：桃江县公路建设养护中心    填报日期：2020年5月6日         金额单位：万元（保留两位小数）

| 项目名称：桃江县2019年农村公路窄路加宽工程 |  |  |  |  |  |  | 项目总投资额： 1133.36 万元 |  |  |  |  |  |  | 项目完成时间： 2019年11月19日— 2019年12月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2019年项目资金来源 |  |  |  |  |  |  | 二、2019年项目资金投入使用情况 |  |  |  |  |  |  | 三、2019年项目完成情况（完成项目数量指标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 上年 结 转 结余 | 本年上级项目资金拨款 | 本年县级财政项目资金拨款 | 项目经营收入 | 其他自筹 | 投物投劳折资 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭支出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 三公经费 支出 | 乡、村道砼路面加宽 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 799.77 | 0 | 322 | 477.77 | 0 | 0 | 0 | 799.77 |  | 799.77 |  |  |  |  | 48.992公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                                                项目负责人（签字）：

附件5

桃江县2019年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：                             项目名称:桃江县2019年农村公路窄路加宽工程

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （25分） | 项目 立项 （21分） | 立项 规范性 （3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 目标 合理性 （10分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效 指标 明确性 （8分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |  |
| 投入 （25分） | 资金 落实 （4分） | 资金 到位率 （2分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 到位 及时率 （2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 2 | 2 |  |
| 过程 （35分） | 项目 管理 （15分） | 制度 健全性 （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 项目 质量 （5分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3项目质量是否符合要求。 | 2 | 2 |  |
|  | 财务 管理 （20分） | 财务 制度 （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （35分） | 财务 管理 （20分） | 资金 管理 （14分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 财务 监控 （4分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |  |
| 产出 （20分） | 项目 产出 （20分） | 计划 完成率 （5分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 完成 及时率 （5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 5 | 5 |  |
| 产出 （20分） | 项目 产出 （20分） | 质量 达标率 （5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 节约率 （5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。降低成本的计满分，超过成本的根据实际情况扣1—5分 | 5 | 4 |  |
| 效果 （20分） | 项目 效益 （20分） | 经济 效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的予以设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会 效益 （4分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 4 | 3 |  |
|  |  | 生态 效益 （4分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续 影响 （4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（4分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分，85%以上计3分，70%以上计2分，60%以上计1分，60%以下不计分。 | 4 | 4 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填报人：肖劲丰                              项目负责人（签字）：                        填报日期：2020年05月7日

附件6

桃江县2019年农村公路

窄路加宽建设项目支出绩效报告

一、项目概况：

（一）项目单位基本情况。

本项目由桃江县公路建设养护中心担任建设业主，负责前期勘察设计、招投标、项目建设管理、组织交（竣）工验收等工作。

（二）项目基本情况简介。

本项目为2019年桃江县农村公路窄路加宽工程，项目覆盖的乡镇有：灰山港镇、牛田镇、松木塘镇、石牛江镇、桃花江镇、浮邱山乡、高桥乡、大栗港镇、马迹塘镇、鲊埠回族乡，共计10个乡镇，设计里程48.992公里。本项目乡道在满足四级公路标准的前提下结合地形及周边房屋情况沿道路一侧或两侧将乡道路面加宽至5.0米；村道路面加宽至4.5米。路基部分由各乡镇负责实施完成。

本项目于2018年12月30日由省交通运输厅下达建设计划（湖南省交通运输厅关于下达2019年度第一批交通运输投资计划的通知“湘交计统【2018】239号”）；2019年8月26日通过县财政投资评审中心工程预算评审（桃财评预审【2019】220号、桃财评预审【2019】221号、桃财评预审【2019】222号、桃财评预审【2019】223号、桃财评预审【2019】224号）；2019年9月11日通过桃江县交通运输局施工图设计文件批复（桃交运发【2019】103号）；2019年11月通过桃江县交通运输局施工许可审批。

（三）项目绩效目标设立情况。

项目绩效总目标为2019年度完成所有设计砼路面加宽施工任务；路面加宽后，将大大缓解长期以来的交通拥堵情况，对沿线的经济发展起到很大的促进作用。

二、项目资金使用及管理情况分析。

（一）项目资金安排、到位、落实及总投入情况及分析。

本项目财政评审预算总金额为1133.36万元（均为建安工程），下达国省补助资金672.2万元，其余不足部分为地方财政自筹；到目前为止，国省补助资金已全部到位；本项目已于2019年底全部按合同完工，并于2019年12月按合同价60%共计支付679.7685万元。

（二）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况及分析。

本项目所有国省补助资金全部用于砼路面建安主体工程投入，路基部分由当地镇、村自筹负责。

（三）项目资金管理情况分析。

建设单位制定计量支付管理办法，项目资金严格按照计量支付管理办法和支付流程，各分项工程经验收合格后，按计量支付程序，由施工单位申报，经监理、业主、财政各级审批后方可办理支付，有效控制项目资金的支出。

三、项目组织实施情况分析。

（一）项目组织实施情况及分析。

本项目于2019年7月完成前期勘察设计；2019年8月完成财政评审工作；2019年11月完成项目招投标工作；2019年12月底基本完成砼路面施工任务，并完成初步验收工作；交（竣）工验收预计于2020年5月底前完成。

（二）项目管理情况及分析。

建设单位制定了质量管理办法和安全生产管理办法，项目开工前报县交通局质监站进行了质量、安全受监程序。项目开工前，建设单位组织监理单位人员对开工前的材料、设备等进行检查合格后方可批准正式开工。项目建设过程中，业主会同监理不定时的进行现场检查，确保现场施工质量。

四、项目绩效情况分析。

（一）项目的经济性分析。项目严格按照设计预算施工，对施工过程中个别当地乡镇、村强烈要求提出需新增超出设计的部分，需经业主、镇村两级、监理、施工单位四方共同认可方可进行施工。项目成本基本在可控范围内。

（二）项目的效率性分析。项目实施（完成）基本按照预期进度在2019年12月底全部完成，各分项工程质量基本都达到合格标准。

（三）项目的有效性分析。项目完工后，对历来会车困难、经常交通拥堵的情况得到了很好的解决，对沿线的经济发展起到较好的促进作用。

五、绩效评价工作开展情况。

（一）绩效评价目的。

对项目的绩效目标、资金控制、项目管理实施情况、预期的主要的经济、政治和社会效益等进行有效评价和分析。

（二）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的目的，在进行绩效评价之前，对2019年窄路加宽项目进行了充分的前期准备工作，收集各项数据与资料，组织专门的人员组织实施与评价分析，根据绩效评分表进行详细的自评分析并打分，自评结果本项目达到了预期的效益。

六、其他需要说明的问题。

（一）后续工作计划：暂无。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

主要经验做法：窄路加宽路基是否稳定是确保工程质量的关键，路面施工前，必须做好路基相关指标的验收工作。

存在的问题和建议：（1）因窄路加宽受路基宽度、地域等各方条件限制，施工计划下达后，路基施工的时间较短，因施工计划和施工工期的要求，路基完工后，未经历一个雨季的沉降稳定，且很多地段无法用压路机等机械设备压紧成型，导致部分路段路基经过雨水季节后，有部分沉降的现像，影响路面施工质量。（2）建议窄路加宽计划能够提前下达、路基实现提前施工，经历一个雨水季节路基沉降后，再进行路面施工，确保路面施工质量。（3）建议地方配套建设资金（含镇、村的路基施工资金投入）能够同步、及时到位。

桃江县公路建设养护中心

2020年5月7日

附件4

桃江县2019年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）：桃江县公路建设养护中心    填报日期： 2020  年 5  月  6 日              金额单位：万元（保留两位小数）

| 项目名称：桃江县自然村通水泥路面工程 |  |  |  |  |  |  | 项目总投资额： 6927.03 万元 |  |  |  |  |  |  | 项目完成时间： 2019 年 9 月 20 日—— 2019 年 12 月 30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2019年项目资金来源 |  |  |  |  |  |  | 二、2019年项目资金投入使用情况 |  |  |  |  |  |  | 三、2019年项目完成情况（完成项目数量指标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 上年 结 转 结余 | 本年上级项目资金拨款 | 本年县级财政项目资金拨款 | 项目经营收入 | 其他自筹 | 投物投劳折资 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭支出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 三公经费 支出 | 通自然村公路 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2169.2 |  | 1615 | 554.2 |  |  |  | 2169.2 |  | 2169.2 |  |  |  |  | 179.736公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                                              项目负责人（签字）：  肖建荣

附件4

桃江县2019年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）：桃江县公路建设养护中心    填报日期： 2020  年 5  月  6 日              金额单位：万元（保留两位小数）

| 项目名称：扶贫公路 |  |  |  |  |  |  | 项目总投资额： 640.1094 万元 |  |  |  |  |  |  | 项目完成时间： 2019 年 11 月 20 日—— 2019 年 12 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2019年项目资金来源 |  |  |  |  |  |  | 二、2019年项目资金投入使用情况 |  |  |  |  |  |  | 三、2019年项目完成情况（完成项目数量指标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 上年 结 转 结余 | 本年上级项目资金拨款 | 本年县级财政项目资金拨款 | 项目经营收入 | 其他自筹 | 投物投劳折资 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭支出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 三公经费 支出 | 扶贫公路 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 254 | 58 | 209.25 |  |  |  | 521.25 |  | 521.25 |  |  |  |  | 19.4公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。

填报人：                                                项目负责人（签字）：  肖建荣

附件5

桃江县2019年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江县公路建设养护中心                             项目名称:桃江县自然村通水泥（沥青）路面工程

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （25分） | 项目 立项 （21分） | 立项 规范性 （3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 目标 合理性 （10分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效 指标 明确性 （8分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |  |
| 投入 （25分） | 资金 落实 （4分） | 资金 到位率 （2分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 到位 及时率 （2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 2 | 2 |  |
| 过程 （35分） | 项目 管理 （15分） | 制度 健全性 （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 项目 质量 （5分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3项目质量是否符合要求。 | 2 | 2 |  |
|  | 财务 管理 （20分） | 财务 制度 （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （35分） | 财务 管理 （20分） | 资金 管理 （14分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 财务 监控 （4分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |  |
| 产出 （20分） | 项目 产出 （20分） | 计划 完成率 （5分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 完成 及时率 （5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 5 | 5 |  |
| 产出 （20分） | 项目 产出 （20分） | 质量 达标率 （5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 节约率 （5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。降低成本的计满分，超过成本的根据实际情况扣1—5分 | 5 | 5 |  |
| 效果 （20分） | 项目 效益 （20分） | 经济 效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的予以设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会 效益 （4分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态 效益 （4分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续 影响 （4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 | 3 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（4分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分，85%以上计3分，70%以上计2分，60%以上计1分，60%以下不计分。 | 4 | 3 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。

填报人：                                   项目负责人（签字）： 肖建荣              填报日期： 2020  年  5 月 7  日

附件5

桃江县2019年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江县公路建设养护中心                             项目名称:桃江县2019年脱贫村乡村公路路面工程

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （25分） | 项目 立项 （21分） | 立项 规范性 （3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 目标 合理性 （10分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效 指标 明确性 （8分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |  |
| 投入 （25分） | 资金 落实 （4分） | 资金 到位率 （2分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 到位 及时率 （2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 2 | 2 |  |
| 过程 （35分） | 项目 管理 （15分） | 制度 健全性 （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 项目 质量 （5分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3项目质量是否符合要求。 | 2 | 2 |  |
|  | 财务 管理 （20分） | 财务 制度 （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （35分） | 财务 管理 （20分） | 资金 管理 （14分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 财务 监控 （4分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |  |
| 产出 （20分） | 项目 产出 （20分） | 计划 完成率 （5分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 完成 及时率 （5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 5 | 5 |  |
| 产出 （20分） | 项目 产出 （20分） | 质量 达标率 （5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 节约率 （5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。降低成本的计满分，超过成本的根据实际情况扣1—5分 | 5 | 4 |  |
| 效果 （20分） | 项目 效益 （20分） | 经济 效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的予以设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会 效益 （4分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态 效益 （4分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 4 | 3 |  |
|  |  | 可持续 影响 （4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 | 3 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（4分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分，85%以上计3分，70%以上计2分，60%以上计1分，60%以下不计分。 | 4 | 4 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填报人：                             项目负责人（签字）：  肖建荣            填报日期：   2020  年 5  月  7

附件6

桃江县2019年自然村通水泥（沥青）路、扶贫公路项目绩效报告

一、项目概况

1.项目单位基本情况

桃江县公路建设养护中心主要承担农村公路建设项目的业主职责。负责本项目的前期勘察设计、招投标、项目建设管理、组织交（竣）工验收等工作。

本项目是湖南省脱贫攻坚自然村通水泥路项目，路面宽度3.5m，面层厚度为18cm，水泥砼强度为C25，每公里设置三个会车道。该项目于2019年9月开工，至2019年12月项目完工。主要参建单位一览表：

项目建设单位：桃江县公路建设养护中心

项目设计单位：益阳市交通规划勘察设计院

质量监督单位：桃江县交通建设质量监督站

检测单位：益阳市交通建设工程试验检测有限公司

监理单位：益阳市公路工程监理有限责任公司

2.项目年度预算绩效目标及项目基本性质和用途

2018年3月省厅湘交计统【2018】39号下达2019年桃江县通自然村公路计划里程162公里、2019年7月省厅湘交计统【2019】128号下达桃江县通自然村计划17.736公里，合计179.736公里，涉及全县15个乡镇。桃江县扶贫公路20公里，涉及全县3个乡镇。此类项目的实施主要是针对新建3.5米宽水泥混凝土路面，以满足不断增长的通行量需求，服务人民群众生产生活。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金到位和使用情况

益财建指[2019]29号下达2019年桃江县通自然村补助资金377万元、湘财建指[2019]30号下达2019年桃江县通自然村补助资金284万元、益财建指[2019]69号下达2019年桃江县通自然村补助资金922万元。至目前为止，已全部完成2019年通自然村、扶贫公路计划。

2.资金管理情况

我县边界路、断头路、通景公路建设项目资金设立专账并严格遵循专款专用原则，已全部用于该类项目实施。

三、项目组织实施情况

1.项目组织情况

2019年项目由桃江县公路建设养护中心担任业主，严格按设计、财评、招投标、交（竣）工验收等基本建设程序实施。

2.项目管理情况

项目的实施严格遵循基本建设程序和要求，在业主全面履行监督职责的同时，实施过程中聘请专业监理对施工现场进行指导和监督，项目的实物量验收由多方现场测量并确认，特别是项目交工验收由第三方检测机构进行检测验收确保工程质量。

四、项目产出情况

2019年我县通自然村公路、扶贫公路项目均按预定的年内绩效目标全面实现。项目工程实体均已在年底前完工并验收合格。但在2019年项目实施过程中，由于乡镇路基加宽、稳定成型时间不长，由于路基加固由当在乡镇、村负责实施，资金无来源，使路基投入不够，不能保证路基强度，造成了路面施工困难。而且线路偏远、山高路陡，计量中有些线路增加了运费，最终计量支付以审计报告为准。

五、项目效果情况

2019年，全县累计完成通自然村公路179.736公里，扶贫公路19.4公里。经过一年的不懈努力，全县已基本实现25户100人口以上的自然村公路硬化全履盖工作和44个扶贫村主要道路硬化工作。项目建设实施彻底改变了乡镇与乡镇、村与村的不通畅现状，桃江县通自然村公路项目和扶贫公路新建路面工程的建设，使全县的农村公路路网得到了改善，为人民群众的生活、生产和当地的产业输出提供了便捷，使人民群众的满意度和获得感明显提升，使全县脱贫攻坚基础设施完善得到了保障。但是，在项目实施过程中，因我县属典型的丘陵地区，路基拓宽必然需要占用少量田土或耕地，对当地生态环境或多或少存在负面影响。项目完成后，业主单位已按照分级管养的原则，依据公路等级移交各相关管养机构，对所建公路履行管养职责，保护建设成果，促进农村公路建设的可持续发展。

六、其他需要说明的问题

在桃江县通自然村公路、扶贫公路项目实施过程中，还存在一个明显的问题：路基由当地乡镇、村负责实施，由于乡镇、村资金无来源，路基只能加宽平整不能增加过渡路面的补强层，使施工过程中路基成型较困难，增加了施工难度。

桃江县公路建设养护中心

2020年5月7日

附件4

桃江县2019年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）：桃江县公路建设养护中心    填报日期：2020年5月7日        金额单位：万元（保留两位小数）

| 项目名称：安全生命防护工程 |  |  |  |  |  |  | 项目总投资额：1001.60万元 |  |  |  |  |  |  | 项目完成时间：2019年11月16日——2019年12月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2019年项目资金来源 |  |  |  |  |  |  | 二、2019年项目资金投入使用情况 |  |  |  |  |  |  | 三、2019年项目完成情况（完成项目数量指标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 上年 结 转 结余 | 本年上级项目资金拨款 | 本年县级财政项目资金拨款 | 项目经营收入 | 其他自筹 | 投物投劳折资 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭支出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 三公经费 支出 | 安全生命防护工程 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 992.08 |  | 740 | 252.08 |  |  |  | 992.08 |  | 992.08 |  |  |  |  | 84.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                                                项目负责人（签字）：

附件5

桃江县2019年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江县公路建设养护中心                             项目名称:桃江县2019年农村公路安全生命防护工程

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （25分） | 项目 立项 （21分） | 立项 规范性 （3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 目标 合理性 （10分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效 指标 明确性 （8分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |  |
| 投入 （25分） | 资金 落实 （4分） | 资金 到位率 （2分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 到位 及时率 （2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 2 | 2 |  |
| 过程 （35分） | 项目 管理 （15分） | 制度 健全性 （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 项目 质量 （5分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3项目质量是否符合要求。 | 2 | 2 |  |
|  | 财务 管理 （20分） | 财务 制度 （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （35分） | 财务 管理 （20分） | 资金 管理 （14分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 财务 监控 （4分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |  |
| 产出 （20分） | 项目 产出 （20分） | 计划 完成率 （5分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 完成 及时率 （5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 5 | 5 |  |
| 产出 （20分） | 项目 产出 （20分） | 质量 达标率 （5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 节约率 （5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。降低成本的计满分，超过成本的根据实际情况扣1—5分 | 5 | 4 |  |
| 效果 （20分） | 项目 效益 （20分） | 经济 效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的予以设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会 效益 （4分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态 效益 （4分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续 影响 （4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（4分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分，85%以上计3分，70%以上计2分，60%以上计1分，60%以下不计分。 | 4 | 3 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填报人：刘绍华                              项目负责人（签字）：                        填报日期：2020年05月07日

附件6

桃江县公路建设养护中心

2019农村公路安全生命防护工程绩效目标评价报告

一、项目概况

1.项目单位基本情况

我县2019年农村公路安全生命防护工程项目实施单位为桃江县公路建设养护中心，主要承担农村公路建设项目的业主职责。负责本项目的前期勘察设计、招投标、项目建设管理、组织交（竣）工验收等工作。

本项目是湖南省民生实事项目，工程建设包括：波形护栏、示警桩、标志标牌、道口标注等，2019年十月开工至2019年年底项目完工。主要参建单位一览表：

项目建设单位：桃江县公路建设养护中心

项目设计单位：益阳市交通规划勘察设计院

质量监督单位：桃江县交通建设质量监督站

检测单位：湖南中大检测技术集团有限公司

监理单位：益阳市公路工程监理有限公司

- 项目年度预算绩效目标及项目基本性质和用途

- 2018年12月省下达2019年安全生命防护工程计划里程84.01公里（湘交计统计【2018】239号），涉及全县13个乡镇。我县经研究商定的具体实施计划为2019年                       12月底完成全部计划里程84.01公里。此类项目的实施主要是针对存在安全隐患的县、乡、村道实施安全生命防护，以满足人民群众的道路安全防护。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金到位和使用情况

省财政厅通过湘财建一指[2018]187号下达2019年桃江县农村公路生命安全防护工程，合同价：1001.6013万元，补助资金408万元。至目前为止，针对2019年安全生命防护工程项目拨付资金共520万元，占合同总金额的50%。

2.资金管理情况

我县农村公路安全生命防护工程建设资金设立专账并严格遵循专款专用原则，已全部用于该类项目实施。

三、项目组织实施情况

1.项目组织情况

2019年项目由桃江县公路建设养护中心担任业主，严格按设计、财评、招投标、交（竣）工验收等基本建设程序实施。

2.项目管理情况

项目的实施严格遵循基本建设程序和要求，在业主全面履行监督职责的同时，实施过程中聘请专业监理对施工现场进行指导和监督，项目的实物量验收由多方现场测量并确认，特别是项目施工质量聘请了第三方检测机构进行验收质量把关。

四、项目产出情况

2019年我县农村公路安全生命防护工程项目均按预定的年内绩效目标全面实现。项目工程实体均已在年底前完工并验收合格。

五、项目效果情况

2019年，全县累计完成农村公路安全生命防护工程84.01公里。经过一年的不懈努力，全县主要县、乡、村道均已实施安全生命防护，彻底改变了过去主要县、乡、村道建设存在道路安全隐患的现状，为人民群众的出行，添加一份保障。项目完成后，业主单位已按照分级管养的原则，依据公路等级移交各相关管养机构，对所建公路工程履行管养职责，保护建设成果，促进农村公路建设的可持续发展。

桃江县公路建设养护中心

2020年5月7日