浮发〔2021〕30号

中共浮邱山乡委员会   浮邱山乡人民政府

关于印发《浮邱山乡村级重大项目（支出）报告备案制度》的通知

各村：

《浮邱山乡村级重大项目（支出）报告备案制度》已经乡党委、政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

中共浮邱山乡委员会       浮邱山乡人民政府

2021年7月1日

浮邱山乡村级重大项目（支出）报告备案制度

第一条  为进一步落实重大事项请示报告工作，加强对村级重大事项的事前、事中、事后监管，从源头上预防腐败，根据《中国共产党重大事项请示报告条例》以及县委办《关于进一步落实重大事项请示报告制度的实施办法》（桃办法〔2020〕13号）有关规定，结合我乡实际，特制订本制度。

第二条  本制度的适用范围是本乡各村实施重大项目（支出）向乡人民政府报告备案的相关事宜。

第三条  本制度所称重大项目（支出）是指：

1.各村基础设施、产业发展、社会民生建设、大宗物资采购使用资金在5万元以上的项目；

2.通过村议事会议定，资金金额在5万元以上的大额资金使用事项；

3.集体资产处置，以及需村委签定合同、协议的，涉及资金2万元以上的事项。

第四条  重大项目（支出）报告备案的内容及时间要求：

各村在实施重大项目前都必须填写《村重大项目（支出）报告表》（见附表1），将项目（支出）基本情况、决策情况、审批情况等，在项目（支出）正式实施前15个工作日内报乡人民政府分管领导审批。

重大项目（支出）发生变动的，随时报告变动情况。

- 第五条  办理程序：

- 报告重大项目（支出），必须及时高效、在事前报告，给乡人民政府充足研判和决策的时间。报告经村领导班子集体研究，由主要负责同志签字，向乡人民政府对口业务办所报告，经分管领导签字审核后，报乡财政所备案。乡财政所负责对重大项目（支出）报告表汇总，并登记造册（见附表2）。

对口业务办所要跟踪掌握批示件的办理情况，加强催办和督办，依职权开展检查核实。各村要在项目竣工后1个月内向对口业务办所提出验收申请，对口业务办所的分管领导带领相关部门进行现场勘验，在项目峻工验收表上签字（见附件3）。各村在报账时向乡财政提供。

第六条  乡纪委适时对各村贯彻执行报告备案制度的情况进行督促检查，并将检查结果以适当方式通报，纳入绩效考核；实行重大事项报告备案责任追究制度，对违反报告备案制度的行为，按规定进行追责处理。

第七条  重大项目报告（支出）备案制度的执行情况纳入乡对村财务管理年度绩效考核的重要内容。

第八条  本制度由乡人民政府负责解释。

第九条  本制度自印发之日起施行。

附件：1. 村重大项目（支出）报告表

- 浮邱山乡各村重大项目（支出）报告备案名册

- 项目竣工验收表

附表1                                     乡编号：

浮邱山乡村级重大项目（支出）报告表

报告单位：                                  报告日期：

| 项目名称 |  | 项目地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方 |  | 乙方 |  |
| 资金来源及总额 |  | 乙方负责人 |  |
| 项目情况简要 说 明 |  |  |  |
| 村支两委、议事会决策情况 |  |  |  |
| 审批部门及文号 |  |  |  |
| 村主要负责人意见 |  |  |  |
| 乡分管领导意见 |  |  |  |

备注：本表一式3份，村留存1份，乡对口业务办所1份，乡财政所备案1份。

附件2

浮邱山乡村重大项目（支出）报告备案名册

| 乡编号 | 实施村 | 报告日期 | 项目名称 | 验收日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表3                                     乡编号：

项目竣工验收表

| 项目名称 |  | 项目地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方 |  | 乙方 |  |
| 开工时间 |  | 竣工时间 |  |
| 项目建设内容、规模及质量 |  |  |  |
| 项目单位（村）申请意见 | 负责人签名（公章）： 年 月 日 |  |  |
| 乡分管领导验收意见 | 验收人签名（公章）： 年 月 日 |  |  |
| 行业主管部门验收意见 | 验收人签名： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：本表一式3份，村留存1份，乡对口业务办所1份，乡财政所备案1份。