附件4

桃江县2021年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）：                       填报日期：2022年5月18日             金额单位：万元（保留两位小数）

| 项目名称：2021年农饮巩固提升工程 |  |  |  |  |  | 项目总投资额：396.44万元 |  |  |  |  |  |  | 项目完成时间：2021年7月30日—— 2021年12月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2021年项目资金来源 |  |  |  |  |  | 二、2021年项目资金投入使用情况 |  |  |  |  |  |  | 三、2021年项目完成情况（完成项目数量指标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 上年 结 转 结余 | 本年上级拨款 | 本年县级财政拨款 | 债务资金 | 其他自筹 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 巩固提升农村供水人口(万人) | 新建机井（口） | 新建水处理设施（座） | 管网更新改造（m） | 消毒设备购置(台) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 396.44 |  | 263 | 133.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.2 | 4 | 4 | 40225 | 1 |  |  |  |  |  |

注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。

填报人：                                                项目负责人（签字）：

附件5

桃江县2021年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：                             项目名称：2021年农饮巩固提升工程

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （15分） | 项目 立项 （13分） | 立项 规范性 （3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 目标 合理性 （5分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 指标 明确性 （5分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |  |
| 投入 （15分） | 资金 落实 （2分） | 资金 到位率 （1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 到位 及时率 （1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 项目 管理 （13分） | 制度 健全性 （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 项目 质量 （3分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目质量是否符合要求。 | 1 | 1 |  |
|  | 财务 管理 （12分） | 财务 制度 （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （25分） | 财务 管理 （12分） | 资金 管理 （7分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 财务 监控 （3分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 计划 完成率 （10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 完成 及时率 （5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 5 | 5 |  |
| 产出 （30分） | 项目 产出 （30分） | 质量 达标率 （5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 节约率 （10分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。大于0计10分，等于0计9分，小于0计0—5分。(因市场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分） | 10 | 10 |  |
| 效果 （30分） | 项目 效益 （30分） | 经济 效益 （5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会 效益 （5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态 效益 （5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续 影响 （10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%及以上计5分，80%（含）——95%（不含) 3分，80%以下不计分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。

填报人：                             项目负责人（签字）：                      填报日期： 2021年5月 18日

附件6

桃江县2021年度农村饮水安全巩固提升工程

项目支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

桃江县农村安全饮水工程管理站为桃江县水利局所属正股级公益一类事业单位，主要职责是：负责全县农村安全饮水工程规划、申报和行业管理，按照职责分工，对全县农村安全饮水工程运行实施监管。

（二）项目基本情况简介

农饮巩固提升系巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接重要项目，通过农饮巩固提升工程建设，解决农村饮水水量不足、供水保证率不达标、水质不达标问题。2021年财政共安排资金396.44万元，其中农饮安全维护管理费133.44万元，农村饮水安全巩固提升建设费263万元，其中运行维护管理费133.44万元，用于全县所有农村饮水安全工程运行维护补助；农村饮水安全巩固提升建设费263万元，建设农村饮水安全巩固提升工程41处及安全饮水问题整改和动态问题清零，巩固提升21.2万人饮水安全。7月份，县水利局由班子成员带队，组织相关人员分四组，逐村实地查看饮水安全状况，确保调查精准，实施方案精准。在摸清底数、深入调研的基础上，县水利局印发了《桃江县2021年农村饮水安全维修养护工程实施方案》，明确了工作的目标、实施原则、相关工作措施及完成时间。7月底，工程全面开工，到12月底所有工程建设基本完成，受益人口21.2万人，工程形象进度100%。

- 绩效目标设定情况

通过2021年农饮巩固提升工程建设，巩固提升灰山港镇等12个乡镇40个村21.2万人的饮水安全。巩固提升农村饮水安全工程41处，通过自流、提水、水处理、铺设管网等方式，解决农村饮水水量不足、供水保证率不达标、水质不达标问题。2021年农饮巩固提升工程通过各级各部门的共同努力，项目建设已全面完成，实际解决灰山港镇等12个乡镇40个村21.2万人的饮水安全。新建取水机井4口，新建水处理设施4座，更新改造管网40.2km，达到预期绩效目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入情况

该项目计划投资396.44万元，全部为财政投入，其中运行维护管理补助经费133.44万元，用于全县所有农村饮水安全工程运行维护补助；农村饮水安全巩固提升建设费263万元，通过调查摸底后，县水利局印发了《桃江县2021年农村饮水安全维修养护工程实施方案》（桃水函〔2021〕40号），将具体指标任务及资金分解至各项目。现到位资金396.44万元，根据资金计划安排已全部到位。

- 项目资金实际使用情况

- 根据项目资金计划安排，2021年计划资金396.44万元已全部到位，目前所有项目已全部完工，完成工程完成工程投资263万元，运行维护管理补助经费131.44万元，项目资金使用严格按照国家有关规定执行。

- 项目资金管理情况分析

- 我县农村饮水安全工程实行资金县级报账制。县水利部门设立专账，专门管理农村饮水安全工程建设资金、按工程建设进度实行报账制，制定了农村饮水安全项目资金管理制度，保证了资金安全、提高了资金使用效率，同时县发改、财政、审计和监察部门也对资金的使用进行监督和审计，防止了农村饮水安全工程资金被滞留挪用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织实施情况

农饮工程维修养护项目主要为提高水质达标率、供水保证率和解决水量不足，该项目由桃江县农村安全饮水工程管理站负责组织实施，项目实施委托湖南金地标工程项目管理有限公司进行全过程监理，项目实施严格按照相关程序要求组织实施。7月26日县水利局印发了《桃江县2021年农村饮水安全维修养护工程实施方案》，将任务指标及资金计划印发至各乡镇，由各乡镇人民政府会同村委会具体组织项目建设，我局委托专业的监理单位对项目实施进行全过程监理，并派出专业技术人员负责农村饮水安全巩固提升工程建设督导；目前，所有项目建设已全部完工。

- 项目管理情况

7月26日县水利局印发了《桃江县2021年农村饮水安全维修养护工程实施方案》，将任务指标及资金计划印发至各乡镇，由各乡镇人民政府会同村委会具体组织项目建设，我局委托专业的监理单位对项目实施进行全过程监理，并派出专业技术人员负责农村饮水安全巩固提升工程建设督导；目前，所有项目建设已全部完工。

四、项目绩效情况

2021年农饮巩固提升工程建设，计划巩固提升灰山港镇等12个乡镇40个村21.2万人的饮水安全。巩固提升农村饮水安全工程41处，采取自流、提水、水处理等方式，解决农村饮水水量不足、供水保证率不达标、水质不达标问题。2021年农饮巩固提升通过县、乡、村各级共同努力，较好的完成了各项建设任务，实际巩固提升灰山港镇等12个乡镇40个村21.2万人的饮水安全，取得了很好的社会和经济效益。

⑴社会效益。有效地提高了当地居民的生活质量和健康水平，大大解放生产力。充分体现了党和国家对人民群众生活条件的关心，使广大农民群众亲自体验到了社会主义大家庭的温暖，密切了党群关系，对当地的社会稳定起到了积极作用，也有利于农村改善生态环境。

⑵工程经济效益。一是减少医疗费开支。我县一些村民长期饮用山溪水、井水，水质、水量、方便程度、供水保证率不达标。农村饮水安全工程的实施，大大改善了广大人民群众的生活条件，饮水问题的解决，使农村与水有关的疾病发病率大幅度降低，特别是降低了由于水质问题引发的传染病的可能性。二是节省或增加了农村劳动力。由于在山塘或沟港中挑水吃，当地村民不得不花费大量的人力，严重束缚了农村劳动力，影响了当地经济的发展，本项目实施后，解决了劳动力投入农业生产、可以外出务工等创收。三是促进农村经济发展，实现农业增长和农民增收。

⑶项目的可持性。为加强农饮工程的建设与运行管理，确保项目长期可持续性发挥效益，我县制定了《桃江县农村饮水安全工程建设与运行管理办法》《桃江县农村饮水安全工程运行管理实施细则》《关于规范桃江县农村集中供水价格的通知》等相关政策性文件，明确了相关责任主体的责任、义务、要求，我县农饮工程竣工后，与各镇签订工程移交书，并明确工程管护体制和运行机制，确定供水设施所有权和经营权，制定管护措施，并制定了农村饮水安全项目管理章程和管理制度，另县政府从每年的财政预算中安排了运行维护资金，为项目的可持续性发挥效益提供了有力保障。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过这次绩效自评工作，对资金的使用、管理从认知上和管理能力上有了进一步提高，绩效评价运用于资金管理上就是不仅要用“对”项目资金，还要有能力去用“好”项目资金。

（一）绩效评价过程

1.前期准备。根据桃财绩〔2022〕6号《桃江县财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》，我局高度重视，局班子成员及主要股室负责人研究讨论后，按照调整后的财政资金绩效评价工作领导小组迅速开展了绩效自评工作。

2.组织过程。我局结合项目实施情况展开评价，在项目管理、资金管理、实施效果等方面，通过翻阅资料、现场查看等方法进行了详细自查评估。

3.绩效评价分析。项目实施单位都非常重视，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保绩效评价工作达到预期目的。

4.绩效自评结果。经自评及综合分析，本项目自评分100分，财政支出绩效等级为“优”。

- 其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划

- 项目建设已完工，后续工作主要是做好工程运行维护管理，督促落实好后续相关运行管理机构、人员、运行管理制度等，确保工程良性运行，发挥应有的工程效益。切实将我县农村饮水安全成果巩固住、稳定住、不反复，全面提升农村饮水安全保障水平，促进农村饮水安全工程向“安全型”、“稳定型”转变，为改善农村生活水平和乡村振兴提供坚实支撑，促进我县经济发展、社会稳定、经济繁荣。

- （二）主要经验、存在问题及建议

- 1.通过这次绩效自评，绩效评价作为一种控制管理手段，运用于项目实施过程中，不仅要严格按项目建设程序实施；同时时要精细化、科学化、数据化，注重数量指标、质量指标、时效指标和效益指标的控制管理。

- 2.自2005年开始实施农村饮水安全工程，部分建成早的工程年久失修，维修养护任务重，且部分工程受投资限制，净化消毒设施、厂区围墙等附属设施不完善，水质难保障，存在安全隐患，建议财政加大农村饮水安全巩固提升资金投入。

- 3.农村供水受用水观念、外出务工等因素影响，用水量小，部分工程靠水费收入，难以维持工程正常运转，建议加大农村供水工程维修养护补助，确保供水工程正常运行。

桃江县农村安全饮水工程管理站

2022年5月18日