**统一社会信用代码**

**12430922G018230808**

**事业单位法人年度报告书**

**（ 2023 年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **单 位 名 称** | 桃江县建设工程质量安全监督站 |

|  |  |
| --- | --- |
| **法定代表人** |  |

**国家事业单位登记管理局制**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **《事业**  **单位**  **法人**  **证书》**  **登载**  **事项** | **单位名称** | 桃江县建设工程质量安全监督站 | | |
| **宗旨和**  **业务范围** | 贯彻落实建筑工程施工安全法规，为建设工程提供质量监督保障。 县城建设工程质量与安全监督管理 国家有关建设工程质量、安全的法律、法规和工程技术标准贯彻执行 受监工程施工现场质量与安全监督管理 工程建设、勘测、设计、施工、监理单位质量安全行为监督管理 工程质量安全事故调查处理 建筑业安全生产教育培训 建设工程质量与安全生产新技术、新产品、新材料推广 建筑施工企业安全生产许可证监督管理 | | |
| **住 所** | 桃江县桃花江镇文化路33号 | | |
| **法定代表人** | 彭学军 | | |
| **开办资金** | 5（万元） | | |
| **经费来源** | 财政补助（全额拨款） | | |
| **举办单位** | 桃江县住房和城乡建设局 | | |
| **资产**  **损益**  **情况** | 净资产合计（所有者权益合计） | | | |
| 年初数（万元） | | 年末数（万元） | |
| 5 | | 5 | |
| **网上名称** | **桃江县建设工程质量安全监督站** | | **从业人数** | 23 |
| **对《条**  **例》和**  **实施细**  **则有关**  **变更登**  **记规定**  **的执行**  **情 况** | 严格执行《条例》和实施细则 | | | |
| **开**  **展**  **业**  **务**  **活**  **动**  **情**  **况** | 1、2023年全县纳入监管在建房屋建筑工程15个，总建筑面积79.86万平方米；既有建筑加装电梯3台，老旧小区改造项目6个。严格执行省市文件要求及监督规范化要求落实日常监管工作，全年共计下发隐患整改通知书110余份，停工通知书20份，约谈企业3家，上报不良行为记录17起，移送违法线索10起。 2、督促15个在建项目落实了质量安全标准化自评制度，考评组季度考评全覆盖。四季度宣贯并落实了质量安全标准化考评新实施细则；督查监理企业落实了监理月报制度，四季度月报上报率100%，月报审核率100%。 3、在日常监管和质量考评实施的基础了，强化了住宅分户验收和消防工程监督管理。2023年完成住宅工程分户验收符合性抽查10个，建筑面积35万平方米。今年质量投诉共67起，处理完成率100%；消防工程纳入日常监管，宣贯并推行了消防工程监督档案，截止目前已全覆盖，落实率100%。 | | | |
| **相关资质认可或执业许可证明文件及有效期** | 无 | | | |
| **绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况** | 无 | | | |
| **接受捐赠**  **资助及使用 情 况** | 无 | | | |