武潭镇2022年乡村振兴资金绩效自评报告

按照湖南省及桃江县相关文件精神，我镇高度重视乡村振兴资金的使用，认真组织开展了2022年乡村振兴资金绩效自主考评工作。现将考评工作自查如下:

一、绩效目标分解下达情况

（一）乡村振兴资金下达预算及项目情况

按照功能科目分类（2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出），2022年武潭镇收到上级下达的乡村振兴资金169万元整，主要用于完善镇村基础和配套设施、人居环境以及产业发展。

（二）乡村振兴资金项目绩效目标设定情况

1、2022年1月份下拨县级财政乡村振兴资金（年初预算）13.5万元，用于乡村扶贫工作经费，巩固拓展脱贫攻坚成果有效同乡村振兴衔接。（详情见下表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金文件名称 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模（万元） | 资金来源 | 绩效目标 |
| 年初预算 | 乡村扶贫 | 武潭镇 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴 | 13.5 | 县级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴 |

2、2022年1月份下拨市级财政乡村振兴资金9万元，用于汤家塅村八房里组公路硬化，勤耙田村黄莲村西冲里山塘维修，通过基础设施建设，带动产业发展，改善各村村民生产生活条件。（详情见下表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金文件名称 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模（万元） | 资金来源 | 绩效目标 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕2号 | 武潭镇汤家塅村八房里组公路硬化 | 汤家塅村 | 八房里组3.5\*0.2\*200米公路硬化 | 5 | 市级第二批（2021） | 便于该小组4户脱贫户和2户农户的出行 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕2号 | 武潭镇勤耙田村黄莲村西冲里山塘维修 | 勤耙田村 | 西冲里山塘清淤、重新筑堤坝 1400方、衬砌堤坝55米 | 4 | 市级第二批（2021） | 解决周边脱贫户20人和农户稻田农田灌溉，直接受益400人 |

3、2022年6月份下拨中央财政乡村振兴资金20万元，用于梅林村黄金水库主干渠道衬砌、熊家村瑶湾花子村水渠建设、莲花坪村四花园渠道衬砌、高峰村莫家湾组水渠衬砌，通过基础设施建设，带动产业发展，改善各村村民生产生活条件。（详情见下表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金文件名称 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模（万元） | 资金来源 | 绩效目标 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕9号 | 武潭镇梅林村黄金水库主干渠道衬砌工程 | 梅林村 | 深70cm、宽80cm、800m衬砌渠道 | 5 | 中央第二批 | 改善450亩农田灌溉 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕9号 | 武潭镇熊家村瑶湾花子村水渠建设项目 | 熊家村 | 衬砌花子村至瑶湾水路400m | 5 | 中央第二批 | 改善350亩农田灌溉 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕9号 | 武潭镇莲花坪村四花园渠道衬砌 | 莲花坪村 | 四花园渠道衬砌200m | 5 | 中央第二批 | 解决周边25户脱贫户和75户农户稻田灌溉问题 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕9号 | 武潭镇高峰村莫家湾组水渠衬砌 | 高峰村 | 50cm宽，40cm高，300m长水渠衬砌 | 5 | 中央第二批 | 改善良田灌溉 |

4、2022年7月份下拨市级财政乡村振兴资金50万元，用于高峰村响滩片、高峰片产业路路基拓宽、高峰竹笋种植专业合作社扩建、高峰村美丽屋场建设，通过基础设施建设，带动产业发展，改善各村村民生产生活条件。（详情见下表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金文件名称 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模（万元） | 资金来源 | 绩效目标 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕13号 | 高峰村响滩片、高峰片产业路路基拓宽 | 高峰村 | 高峰村产业路狭窄，大车无法会车，整体拓宽路基2.5米，长度3300米 | 23 | 市级第一批 | 高峰村产业路拓宽，对拉动当地经济，增加农民收入 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕13号 | 桃江县高峰竹笋种植专业合作社扩建项目 | 高峰村 | 桃江县高峰竹笋种植专业合作社新建冷库、锅炉房、烤房 | 15 | 市级第一批 | 扩大高峰竹笋种植专业合作社规模，扩大产能，年加工鲜笋200万斤 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕13号 | 高峰村美丽屋场建设项目 | 高峰村 | 全村新建3个美丽屋场，方便群众饭后休闲娱乐，丰富群众业余文化生活 | 12 | 市级第一批 | 方便全村2460余群众茶余饭后休闲娱乐，丰富群众业余文化生活 |

5、2022年7月份下拨省级财政乡村振兴资金34.5万元，用于莲花坪村四房里产业公路拓宽、新铺子村永盛湾产业公路及寨子村产业公路维修、善溪村白莲片水毁公路维修、杉树村六房湾组勤麻坝洪水冲毁修复、镇人居环境整治，通过基础设施建设，带动产业发展，改善各村村民生产生活条件。（详情见下表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金文件名称 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模（万元） | 资金来源 | 绩效目标 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕12号 | 莲花坪村四房里产业公路拓宽 | 莲花坪村 | 四房里产业公路拓宽120米 | 5 | 省级第二批 | 莲花坪村以工代赈绩效总体目标惠及城六、城七、城八三组近800人的出行，便于稻田粮食运输和云顶山茶叶种植专业合作社的肥料、茶叶的运输 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕12号 | 新铺子村永盛湾产业公路、寨子村产业公路维修 | 新铺子村 | 永盛湾产业公路、寨子村产业公路维修120米 | 5 | 省级第二批 | 新铺子村以永盛湾公路维修、寨子村公路维修绩效总体目标惠及东流村片与大志片近千人口交通出行 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕12号 | 白莲片水毁公路维修 | 善溪村 | 道路垮塌进行维修，共有10多处，300多米 | 3 | 省级第二批 | 善溪村以白莲片公路维修绩效总体目标惠及白莲片近 500 人口交通出行 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕12号 | 武潭镇杉树六房湾组勤麻坝洪水冲毁修复 | 杉树村 | 坝身修复，溪坎防护硬化1处 | 2 | 省级第二批 | 解决周边18户脱贫户和342户农户稻田灌溉问题 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕12号 | 武潭镇人居环境整治项目 | 武潭镇 | 人居环境运营经费(保洁员工资)、“六个一”建设 | 19.5 | 省级第二批 | 改普全镇人居环境基础设施，全体辖区群众受益 |

6、2022年9月份下拨省级财政乡村振兴资金27万元，用于莲花坪村毛坪内道路建设、熊家村杨梅村水渠维修衬砌、善溪村安全饮用水取水坝修复、杉树村沧水村组村民饮用水工程建设、碧螺灌区渠道维修，通过基础设施建设，带动产业发展，改善各村村民生产生活条件。（详情见下表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金文件名称 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模（万元） | 资金来源 | 绩效目标 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕16号 | 武潭镇莲花坪村毛坪内道路建设 | 莲花坪村 | 毛坪内道路建设硬化，120米，宽3.5米 | 5 | 省级第三批 | 方便周边6户脱贫户和24户农户出行 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕16号 | 桃江县武潭镇熊家村杨梅村水渠维修衬砌 | 熊家村 | 水渠工程村砌，高60厘米整宽70 厘米、内空30厘米总长180米 | 3 | 省级第三批 | 熊家村杨梅村水路建设项目绩效总体目标惠及九房湾片几百人口的农田水利灌溉 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕16号 | 善溪村安全饮用水取水坝修复 | 善溪村 | 取水坝修复，坝身宽12米高3 米，坝身厚1.5米，内衬砌长10米,高3米，厚0.5米泄洪渠长10米，宽3米 | 4 | 省级第三批 | 普溪村以工代赈绩效总体目标惠及杨家湾组，周家湾组，善溪坪组，牛栏村组，蒋家湾组，470户1780人的安全饮用水 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕16号 | 武潭镇杉树村沧水村组村民饮用水工程建设 | 杉树村 | 新建建设水塔，塔高4米，宽6米，长6米，铺设入户水管2000米 | 10 | 省级第三批 | 绩效总体目标惠及沧水村组，40户140人的安全饮用水 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕16号 | 碧螺灌区渠道维修 | 桃江县碧螺水库管理所 | 渠道衬砌3处50米、渠下涵改造一处10米，渠道清淤500米 | 5 | 省级第三批 | 增加稻田灌溉320亩 |

7、2022年11月份下拨县级财政乡村振兴资金15万元，用于驻村帮扶专项工作经费，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。在乡镇党委、政府统一领导下开展工作，加强全区驻村第一书记和工作队员管理，与村“两委”班子共同做好各项工作。（详情见下表)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金文件名称 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模（万元） | 资金来源 | 绩效目标 |
| 预字〔2022〕0596号 | 实施项目：“乡村振兴专项经费”2022年驻村帮扶专项工作经费（第一书记工作经费） | 武潭镇 | 驻村帮扶专项工作经费（第一书记工作经费） | 15 | 县级 | 加强全镇驻村第一书记和工作队员管理 |

二、绩效自评工作开展情况

我镇高度重视，认真组织开展自评工作。为做好乡村振兴资金绩效考评自评工作，我镇由镇长牵头、纪委书记及财政所长、乡村振兴办主任全面负责，财政所、乡村振兴办、纪委监察室工作人员全员参与、相互配合、通力协作，按照上级有关文件要求，结合我镇年度工作计划，通过查账目，走访调查，实地查看项目等方式，对我镇乡村振兴工作及169万乡村振兴资金的使用情况进行了全方位自查，完成了我镇乡村振兴资金绩效自评工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

按照功能科目分类（2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出），2022年我镇收到上级乡村振兴资金为169万元，到位率100%。其中：中央乡村振兴资金20万元；省级乡村振兴资金61.5万元；市级乡村振兴资金59万元；县级乡村振兴资金28.5万元。

（二）项目资金执行情况分析

2022年乡村振兴资金通过预算管理一体化系统支付，按分配文件精神按批次及时足额拨付至各村，执行率100%。

（三）项目资金管理情况分析

1、产出指标完成情况分析

武潭镇2022年财政专项乡村振兴资金实施项目汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金文件名称 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金规模（万元） | 资金来源 | 绩效目标 | 是否完工 |
| 年初预算 | 乡村扶贫 | 武潭镇 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴 | 13.5 | 县级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴 | 持续推进 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕2号 | 武潭镇汤家塅村八房里组公路硬化 | 汤家塅村 | 八房里组3.5\*0.2\*200米公路硬化 | 5 | 市级第二批（2021） | 便于该小组4户脱贫户和2户农户的出行 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕2号 | 武潭镇勤耙田村黄莲村西冲里山塘维修 | 勤耙田村 | 西冲里山塘清淤、重新筑堤坝 1400方、衬砌堤坝55米 | 4 | 市级第二批（2021） | 解决周边脱贫户20人和农户稻田农田灌溉，直接受益400人 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕9号 | 武潭镇梅林村黄金水库主干渠道衬砌工程 | 梅林村 | 深70cm、宽80cm、800m衬砌渠道 | 5 | 中央第二批 | 改善450亩农田灌溉 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕9号 | 武潭镇熊家村瑶湾花子村水渠建设项目 | 熊家村 | 衬砌花子村至瑶湾水路400m | 5 | 中央第二批 | 改善350亩农田灌溉 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕9号 | 武潭镇莲花坪村四花园渠道衬砌 | 莲花坪村 | 四花园渠道衬砌200m | 5 | 中央第二批 | 解决周边25户脱贫户和75户农户稻田灌溉问题 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕9号 | 武潭镇高峰村莫家湾组水渠衬砌 | 高峰村 | 50cm宽，40cm高，300m长水渠衬砌 | 5 | 中央第二批 | 改善良田灌溉 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕13号 | 高峰村响滩片、高峰片产业路路基拓宽 | 高峰村 | 高峰村产业路狭窄，大车无法会车，整体拓宽路基2.5米，长度3300米 | 23 | 市级第一批 | 高峰村产业路拓宽，对拉动当地经济，增加农民收入 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕13号 | 桃江县高峰竹笋种植专业合作社扩建项目 | 高峰村 | 桃江县高峰竹笋种植专业合作社新建冷库、锅炉房、烤房 | 15 | 市级第一批 | 扩大高峰竹笋种植专业合作社规模，扩大产能，年加工鲜笋200万斤 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕13号 | 高峰村美丽屋场建设项目 | 高峰村 | 全村新建3个美丽屋场，方便群众饭后休闲娱乐，丰富群众业余文化生活 | 12 | 市级第一批 | 方便全村2460余群众茶余饭后休闲娱乐，丰富群众业余文化生活 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕12号 | 莲花坪村四房里产业公路拓宽 | 莲花坪村 | 四房里产业公路拓宽120米 | 5 | 省级第二批 | 莲花坪村以工代赈绩效总体目标惠及城六、城七、城八三组近800人的出行，便于稻田粮食运输和云顶山茶叶种植专业合作社的肥料、茶叶的运输 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕12号 | 新铺子村永盛湾产业公路、寨子村产业公路维修 | 新铺子村 | 永盛湾产业公路、寨子村产业公路维修120米 | 5 | 省级第二批 | 新铺子村以永盛湾公路维修、寨子村公路维修绩效总体目标惠及东流村片与大志片近千人口交通出行 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕12号 | 白莲片水毁公路维修 | 善溪村 | 道路垮塌进行维修，共有10多处，300多米 | 3 | 省级第二批 | 善溪村以白莲片公路维修绩效总体目标惠及白莲片近 500 人口交通出行 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕12号 | 武潭镇杉树六房湾组勤麻坝洪水冲毁修复 | 杉树村 | 坝身修复，溪坎防护硬化1处 | 2 | 省级第二批 | 解决周边18户脱贫户和342户农户稻田灌溉问题 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕12号 | 武潭镇人居环境整治项目 | 武潭镇 | 人居环境运营经费(保洁员工资)、“六个一”建设 | 19.5 | 省级第二批 | 改普全镇人居环境基础设施，全体辖区群众受益 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕16号 | 武潭镇莲花坪村毛坪内道路建设 | 莲花坪村 | 毛坪内道路建设硬化，120米，宽3.5米 | 5 | 省级第三批 | 方便周边6户脱贫户和24户农户出行 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕16号 | 桃江县武潭镇熊家村杨梅村水渠维修衬砌 | 熊家村 | 水渠工程村砌，高60厘米整宽70 厘米、内空30厘米总长180米 | 3 | 省级第三批 | 熊家村杨梅村水路建设项目绩效总体目标惠及九房湾片几百人口的农田水利灌溉 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕16号 | 善溪村安全饮用水取水坝修复 | 善溪村 | 取水坝修复，坝身宽12米高3 米，坝身厚1.5米，内衬砌长10米,高3米，厚0.5米泄洪渠长10米，宽3米 | 4 | 省级第三批 | 普溪村以工代赈绩效总体目标惠及杨家湾组，周家湾组，善溪坪组，牛栏村组，蒋家湾组，470户1780人的安全饮用水 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕16号 | 武潭镇杉树村沧水村组村民饮用水工程建设 | 杉树村 | 新建建设水塔，塔高4米，宽6米，长6米，铺设入户水管2000米 | 10 | 省级第三批 | 绩效总体目标惠及沧水村组，40户140人的安全饮用水 | 已完工 |
| 桃委乡振组办发〔2022〕16号 | 碧螺灌区渠道维修 | 桃江县碧螺水库管理所 | 渠道衬砌3处50米、渠下涵改造一处10米，渠道清淤500米 | 5 | 省级第三批 | 增加稻田灌溉320亩 | 已完工 |
| 预字〔2022〕0596号 | 实施项目：“乡村振兴专项经费”2022年驻村帮扶专项工作经费（第一书记工作经费） | 武潭镇 | 驻村帮扶专项工作经费（第一书记工作经费） | 15 | 县级 | 加强全镇驻村第一书记和工作队员管理 | 持续推进 |

2、效益指标完成情况分析

我镇2022年乡村振兴资金都是根据我镇各项目的实际情况进行科学使用，让专项资金的经济、社会、生态等各方面持续影响，努力发挥最大效益。

3、满意度指标完成情况分析

乡村振兴项目使相关脱贫户、监测户切实增加年度收入，基础设施建设进一步完善各村的基础设施条件，为居民的生产生活条件提供便利，经我镇工作人员的实地走访，村民满意度达100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标原因：申报项目时设置的项目总体目标以及年度绩效目标不够清晰明了，不利于布局全镇各村各项基础设施项目修建。

下一步改进措施：灵活整合各项能用于基础设施建设的专项资金和自筹资金，按计划完成对计划内各基础设施的修建工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇绩效自评结果在镇、村公示栏中进行公示，其结果由结对帮扶责任人在按期走访中向脱贫户、监测户及村民进行宣传告知。今年，我镇严格按照上级相关部门的要求，推进落实乡村振兴各项政策措施，维护资金安全，有力提高乡村振兴资金使用效率。