湖南省   益阳市

桃江县高标准农田建设规划（2021-2030 年）

（修编）

（征求意见稿）

桃江县农业农村局

湖南高创项目管理有限公司

二○二六年二月

项目名称：桃江县高标准农田建设规划（2021—2030 年） （修编）

建设单位：桃江县农业农村局 单位负责人：王  坚

参加人员：李向辉 张 德 兵 高章军 肖志胜 杨  军

刘罗生 舒  珊 胡  杰 文  超   熊建军  胡卫权

设计单位：湖南高创项目管理有限公司 设计证号：A243014783

批    准：莫美英 核    定：戴绶平 审    查：吴秀廷 项目负责： 熊逸峰

参加人员：杨紫琴   段宇艳

营业执照

资质证书

目     录

前 言	I

1      建设形式	 1

1.1        基本情况	 1

1.1.1    地理位置	 1

1.1.2    地形地貌	 2

1.1.3    气候	 4

1.1.4    水文	 5

1.2        经济社会状况	 5

1.2.1    人口概况	 5

1.2.2    地区生产总值及增长率	 5

1.2.3    建设成效	 6

1.3        主要问题	 8

1.4        有利条件	 10

2      总体要求	 14

2.1        指导思想	 14

2.2        编制原则	 14

2.3        编制依据	 17

2.4        建设目标	 17

3      建设标准与建设内容	 21

3.1        建设标准	 21

3.2        建设内容	 25

3.3        示范工程	 31

3.3.1    高标准农田区域示范工程	 31

3.3.2    土壤改良与培肥示范工程	 33

3.3.3    高效节水灌溉示范工程	 34

3.3.4    绿色农田示范工程	 36

3.3.5    数字农田示范工程	 38

3.3.6    渠道创新示范工程	 40

4      空间布局和建设任务	 42

4.1        建设分区	 42

4.2        分区建设重点	 43

4.3        分区建设耕地进出平衡	 44

4.4        建设任务	 45

4.4.1    2021 年高标准农田建设项目	 58

4.4.1    2022 年高标准农田建设项目	 61

4.4.2    2023 年高标准农田建设项目	 65

4.4.3    2024 年高标准农田建设项目	 69

4.4.4    2025 年高标准农田建设项目	 75

4.4.5    2026 年高标准农田建设项目	 81

4.4.6    2027 年高标准农田建设项目	 88

4.4.7    2028 年高标准农田建设项目	 93

4.4.8    2029 年高标准农田建设项目	 100

4.4.9    2030 年高标准农田建设项目	 105

5      建设监管和后续管护	 110

5.1        强化质量管理	 110

5.2        统一上图入库	 111

5.3        规范竣工验收	 112

5.4        加强后续管护	 113

5.5        严格保护利用	 115

6      环境影响和水土保持	 117

6.1        环境影响分析及对策	 117

6.2        水土保持	 118

7      投资测算和资金筹措	 119

7.1        投资测算	 119

7.2        资金筹措	 119

8      效益分析	 123

8.1        经济效益	 123

8.2        社会效益	 123

8.3        生态效益	 124

9      保障措施	 126

9.1        加强组织领导	 126

9.2        强化规划引领	 127

9.3        加大科技支撑	 128

9.4        严格监督考核	 129

10          附表、附图	 131

10.1      附表	 131

10.2      附图	 131

10.2.1         现状图	 131

10.2.2         规划图	 131

# 前 言

党中央、国务院高度重视高标准农田建设。习近平总书记指出，中国 人的饭碗要牢牢端在自己手里，而且里面应该主要装中国粮；强调要突出 抓好耕地保护和地力提升，坚定不移抓好高标准农田建设，提高建设标准 和质量，真正实现旱涝保收、高产稳产。李克强总理对发展粮食生产、加 强高标准农田建设提出明确要求。各地、各部门认真贯彻落实党中央、国 务院决策部署，持续推进高标准农田建设，有力支撑了粮食和重要农产品 生产能力的提升。当前和今后一个时期，粮食消费结构不断升级，粮食需 求和资源禀赋相对不足的矛盾日益凸显，加之面临的外部环境趋于复杂， 确保国家粮食安全的任务更加艰巨。党的十九大提出了实施乡村振兴战略 的重大历史任务，十九届五中全会要求全面推进乡村振兴、实施高标准农 田建设工程。确保重要农产品特别是粮食供给，是实施乡村振兴战略、加 快农业农村现代化的首要任务。建设高标准农田，是巩固和提高粮食生产 能力、保障国家粮食安全的关键举措。大力推进高标准农田建设，加快补 上农业基础设施短板，增强农田防灾抗灾减灾能力，有利于聚集现代生产 要素，推动农业生产经营规模化专业化，促进农业农村现代化发展；有利 于落实最严格的耕地保护制度，不断提升耕地质量和粮食产能，实现土地 和水资源集约节约利用，推动形成绿色生产方式，促进农业可持续发展； 有利于有效应对国际农产品贸易风险，确保国内农产品市场稳定。

桃江县认真贯彻落实中央、省委和市委一号文件精神，不误农时抓好 春季农业生产，深入实施“六大强农”行动，加快发展农业优势特色千亿 产业，着力促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2020  年桃

江县全县年粮食种植面积 87.8 万亩，粮食总产量 36.05 万吨，油 菜种植面积 27.82 万亩，油菜籽产量 3.25 万吨，为确保国家粮食 安全做出了重要贡献。

2019 年中央 1 号文件提出“修编全国高标准农田建设总体规划，统一 规划布局、建设标准、组织实施、验收考核、上图入库”。2020 年中央 1 号文件强调加快“修编建设规划”。2021 年中央 1 号文件要求“实施新一 轮高标准农田建设规划”。据此编制了《桃江县高标准农田建设规划 （2021—2030  年）》（以下简称《规划》） 。《规划》结合桃江县“十二 五”时期以来各地实践为基础，借鉴了有关部门近年来相关工作成果和研 究结论。

《规划》在深入调研基础上，分析了当前桃江县高标准农田建设面临 的形势，提出了今后一个时期高标准农田建设的总体要求、建设标准和建 设内容、建设分区和建设任务、建设监管和后续管护、效益分析、实施保 障等，是指导各地科学有序开展高标准农田建设的重要依据。规划期为 2021—2030 年，展望到 2035 年。

# 1   建设形式

党中央、国务院高度重视农田建设，加强规划引领，强化政策支持， 不断加大投入，持续改善农业生产条件。2013 年国务院批准实施《全国高 标准农田建设总体规划》，各地、各有关部门狠抓规划落实，通过采取农 业综合开发、土地整治、农田水利建设、新增千亿斤粮食产能田间工程建 设、土壤培肥改良等措施，持续推进农田建设，不断夯实农业生产物质基 础。2018 年机构改革以来，农田建设力量得到有效整合，体制机制进一步 理顺。各地加快推进高标准农田建设，完成了政府工作报告确定的建设任 务，为粮食及重要农副产品稳产保供提供了有力支撑。

## 1.1 基本情况

### 1.1.1  地理位置

桃江县位于湖南省中部偏北，资水中下游，东与益阳市赫山区相抵， 南与桃江县接壤，西、西南与安化县相连，西北与常德市鼎城区相接，北 与汉寿县共壤， 东北与益阳市资阳区相接，地理坐标为东经 111°36′ ~ 112°19′ ，北纬 28°13′ ～28°41′ 。东北距益阳市 28.0km ，东至长沙西站 120.0km，西经武潭至安化县城 120.0km，北至汉寿县城72.0km，至常德市 121.0km。桃江县境东西长 73.3km，南北宽 51.5km，总面积 2068km²,为 湖南省总面积的 0.97%，辖 2 个乡、12 个镇和 1 个民族自治乡，另辖 1 个 乡级单位板溪林场。

图 1.1-1      桃江县地理位置图

### 1.1.2  地形地貌

桃江县境地貌类型多样，山、丘、岗、平犬牙交错。山地以西南部居 多，丘陵主要分布在西北部和东部， 岗地分布于平原与丘陵之间，平原分 布在中部资江和溪河两岸以及山间谷地之中。县境地貌类型分为平原、岗

地、丘陵、山地四大类，详见图 1.1-2，各地貌分布及占比详见表 1.1-1。

表 1.1-1                          桃江县不同高程占地面积表

| 地貌类型 | 平原 | 岗地 | 丘陵 | 山地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（km2） | 556 | 316 | 621 | 575 | 2068 |
| 比例 | 26.89% | 15.28% | 30.03% | 27.8% | 100% |

图 1.1-2 桃江县地形地貌图

桃江县属雪峰山余脉向洞庭湖平原过渡的环湖山丘地带，是一个山丘 岗平兼有而以山丘为主的县。县西南部山峦重叠，窄谷峻岭，山体脉络清 楚；西北及东部宽谷底丘，脉络不太明显；中部及东北角地势低平，资江 及其支流呈树枝状分布其中。

根据《桃江县土地整治规划（2011～2020 年）》，境内土壤主要成土 母质为板页岩，占土地总面积的 61.5%，分布于全县各地，集中于资水以 北 ， 浮 邱 山 以 西 及 东 部 丘 陵 地 区 。 主 要 母 岩 全 氮 含 量 为 0.0185%~0.0819%  ， 全 磷 含 量 为  0.08%~0.103%  ， 全 钾 含 量 为 2.31%~3.73%，在水稻土中，潴育型水稻土占 71.7%，潜育型和沼泽型水 稻土占 26.28%。

区内地层上部土壤主要为砂质土和粘性土，粘砂比例适中，耕作性能

好，土壤中水气状况和有机质含量较高，土地肥沃，适宜于作物的生长。 项目区土壤有水稻土、红壤土、红色石灰土、菜园土和潮土 5 个土类：

1 、  水稻土：面积最广，部分区域呈中性，部分区域呈酸性；

2 、  红壤土：主要分布于 700m 以下的低山丘岗地；

3 、  红色石灰土：主要分布于关山口、灰山港等地；

4 、  菜园土：主要分布于城镇周围；

5 、  潮土：主要分布在沿河两岸及一些河洲。

根据《耕地质量等级》（GB/T 33469-2016）规定，耕地质量划分为十 个耕地质量等级，耕地质量等级全部为三～七等。

区内主要种植水稻，且以双季稻为主；旱土多种油菜、棉花等；经济 作物有茶叶。在当今市场经济条件作用下，项目区群众已由解决温饱向小 康目标奋斗，开始自觉调整作物的种植结构。

### 1.1.3  气候

桃江县地处中北亚热带湿润性季风气候区，气候温和，四季分明，严  寒期短，无霜期长，温差较大，日照时间较长。秋季昼夜温差大，光温互  补，对晚稻、薯类生长、结实有利，但由于季风环流影响，春季寒流频繁， 气温多变，阴雨低温，回温缓慢，夏季干旱少雨，但有暴雨洪涝，秋季冷  空气入侵，与温暖空气交锋，形成连绵阴雨，冬季干燥寒冷，常有冻害发  生。

根据桃江气象站多年实测资料统计，桃江县多年平均气温 16.6℃,历 年最高气温为 40.0℃（1961.7.24），最低气温为-15.5℃（1977.1.30），太

阳总辐射量为 102.7 千卡/cm2；项目区内多年平均降雨量为 1548.1mm。降	 雨主要集中在 4～10 月，占全年的 71.5%，其中以 6 月份最多，占全年的  13.6%；雨量年际变化较大，最大年降雨量为 2388.3mm，最小年降雨量为  1041.9mm；桃江县多年平均蒸发量 1168.6mm，多年平均无霜期为 272.8d， 多年平均相对湿度 82%，多年平均日照时数为 1583.9h，多年平均风速  1.8m/s。本地区夏季多为东南风， 冬季多为西北风。历史最大风速为  18.7m/s，历年最大风速平均值为 11.6m/s，风向为 NNW；多年汛期最大风  速平均值为 12.62m/s，风向为 N。

### 1.1.4  水文

桃江县境资江长约 102.0km，汇聚 7 条支流，水资源总量达 23.0 亿m3。 资江为山区性河流，流域内又多季节性暴雨，县境处于梅城暴雨中心区边  缘，形成资江水位暴涨暴落现象，具有“易涨易落山溪水”特征。

## 1.2 经济社会状况

### 1.2.1  人口概况

根据《桃江县 2021  年国民经济和社会发展统计公报》， 2021  年年末 全县户籍总人口 86.37 万人,其中男性 44.90 万人，女性 41.47 万人。人口出 生率为 6‰，死亡率为 7.06‰，人口自然增长率为下降 1.06‰。

### 1.2.2  地区生产总值及增长率

根据《桃江县 2021  年国民经济和社会发展统计公报》， 2021  年，全 县财政一般公共预算收入 147857  万元，比上年增长 5.8%，其中地方一般 公共预算收入 89008 万元，增长 7.5%。地方一般公共预算收入中税收收入

62303 万元，增长 13.0%，其中增值税 24607 万元，增长 10.8%;企业所得税 4938 万元，下降 9.2%；个人所得税 1494 万元，增长 26.3%。全县一般公 共预算支出 502162  万元， 下降 3.4%，其中教育、卫生健康分别支出 104397  万元、71745  万元，分别增长 1.2% 、6.1% 。一般公共预算收入占 GDP 的比重为 4.9%，比上年下降 0.1 个百分点。

2021 年，全年完成农林牧渔业总产值 92.57 亿元，比上年增长 9.7%。 其中：农业产值 45.69 亿元，增长 2.5%；林业产值 7.64 亿元，增长 7.5%； 牧业产值 29.49 亿元，增长 19.9%；渔业产值 2.13 亿元，增长 15.3%；农林 牧渔服务业产值 7.63 亿元，增长 6.4%。

2021 年，全年粮食种植面积 87.91 万亩，粮食总产量 36.05 万吨，比 上年增长2.9%，其中水稻产量34.04 万吨，增长3.1%。油菜种植面积28.39 万亩，油菜籽产量 31796 吨，下降 2.1%。

2021 年，全年完成测土配方施肥面积 153.9 万亩，覆盖率 96.14%，绿 肥种植面积 14 万亩，水肥一体化应用 0.45 万亩，农作物秸秆还田 115.36 万亩次。完成主要农作物统防统治面积 60.6  万亩，绿色防控面积 74.6  万 亩，桃江获批“第一批全国农作物病虫害统防统治百强县”称号。

### 1.2.3  建设成效

一、提高了粮食综合生产能力

截至 2020 年底，桃江县已完成 23.41 万亩高标准农田建设任务。通过 完善农田基础设施，改善农业生产条件，增强了农田防灾抗灾减灾能力， 巩固和提升了粮食综合生产能力。建成后的高标准农田，亩均粮食产能增

加 10%～20%，稳定了农民种粮的积极性，为我国粮食连续多年丰收提供 了重要支撑。

二、推动了农业生产方式转型升级

高标准农田通过集中连片开展田块整治、土壤改良、配套设施建设等 措施，解决了耕地碎片化、质量下降、设施不配套等问题，有效促进了农 业规模化、标准化、专业化经营，带动了农业机械化提档升级，提高了水 土资源利用效率和土地产出率，加快了新型农业经营主体培育，推动了农 业经营方式、生产方式、资源利用方式的转变，有效提高了农业综合效益 和竞争力。

三、改善了农田生态环境

高标准农田通过田块整治、沟渠配套、节水灌溉、林网建设和集成推 广绿色农业技术等措施，调整优化了农田生态格局，增强了农田生态防护 能力，减少了农田水土流失.提高了农业生产投入品利用率降低了农业面源 污染，保护了农田生态环境。建成后的高标准农田，农业绿色发展水平显 著提高，节水、节电、节肥、节药效果明显，促进了山水林田湖草整体保 护和农村环境连片整治，为实现生态宜居打下了坚实基础。

四、拓宽了农民增收致富渠道

高标准农田建设通过完善农田基础设施、提升耕地质量、改善农业生 产条件，降低了农业生产成本、提高了产出效率、增加了土地流转收入， 显著提高了农业生产综合效益，从各地实践看，平均每亩节本增效约 500 元，有效增加了农民生产经营性收入。

表 1.2-1桃江县 2011  年～2020 年高标准农田建设成果表（第三次土地调查核对成 果）

| 序号 | 行政区域名称 | 耕地(三调)/亩 | （2011~2020）已 建设耕地面积/亩 | 截至 2020 年剩余 耕地面积（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 561133.25 | 234071.22 | 327062.03 |  |
| 一 | 修山镇 | 18517.74 | 6737.11 | 11780.63 |  |
| 二 | 三堂街镇 | 39464.22 | 17010.14 | 22454.08 |  |
| 三 | 鸬鹚渡镇 | 19657.45 | 10027.74 | 9629.71 |  |
| 四 | 大栗港镇 | 46370.44 | 8226.91 | 38143.53 |  |
| 五 | 武潭镇 | 48909.68 | 10244.04 | 38665.63 |  |
| 六 | 马迹塘镇 | 32175.97 | 10400.32 | 21775.65 |  |
| 七 | 石牛江镇 | 38910.56 | 27463.30 | 11447.25 |  |
| 八 | 牛田镇 | 33606.27 | 25214.49 | 8391.78 |  |
| 九 | 松木塘镇 | 18561.52 | 4363.37 | 14198.16 |  |
| 十 | 灰山港镇 | 90369.85 | 55713.35 | 34656.50 |  |
| 十一 | 浮邱山乡 | 53216.66 | 20935.10 | 32281.56 |  |
| 十二 | 高桥镇 | 24255.63 | 4773.35 | 19482.28 |  |
| 十三 | 沾溪镇 | 21373.67 | 8905.74 | 12467.93 |  |
| 十四 | 鲊埠回族乡 | 13048.85 | 7769.32 | 5279.54 |  |
| 十五 | 桃花江镇 | 62077.71 | 16286.72 | 45790.99 |  |
| 十六 | 其它直属 | 617.04 | 0.22 | 616.82 |  |

## 1.3 主要问题

（一）建设任务十分艰巨。

目前，桃江县已建成高标准农田面积与最新第三次土地调查数据比 对，现桃江县总耕地面积 56.11 万亩，已建面积为 23.41 万亩（截至 2020 年），未完成面积 32.70 万亩，完成面积占耕地面积的比例约 41.72% ，大 部分耕地仍然存在着基础设施薄弱、抗灾能力不强、耕地质量不高、田块 细碎化等问题。建设任务依然十分繁重。同时，受到自然灾害破坏等因素 影响，部分已建成高标准农田不同程度存在着工程不配套、设施损毁等问

题，影响农田使用成效，改造提升任务仍然艰巨。现有高标准农田无论是 数量规模还是质量等级，都不适应农业高质量发展的要求。

（二）建设标准偏低。

过去一个时期，高标准农田建设在资金使用、建设内容、组织实施等 方面要求不统一。随着高标准农田建设的深入推进，集中连片、施工条件 较好的地块越来越少，建设难度不断增大，建设成本持续攀升，资金需求 大、筹措难。受此影响，一些地方高标准农田建设内容不完善、工程措施 不配套，难以达到国家标准。

（三）建后管护机制亟待健全。

农田建设三分建、七分管。目前由于专业技术人员的欠缺，部分乡镇 存在重建设、轻管护的问题，未能有效落实管护责任，管护措施和手段薄 弱，后续监测评价和跟踪督导机制不完善，日常管护不到位，设施设备损 毁后得不到及时有效修复，常年带病运行，工程使用年限明显缩短。部分 乡镇存在建成高标准农田被占用问题。

（四）绿色发展需进一步加强。

早期建设的高标准农田侧重产能提升而对改善农田生态环境重视不 够，在高标准农田项目设计、施工各环节，未能充分体现绿色发展理念， 存在简单硬化沟渠道路等影响生态环境的问题。加之因缺乏与良种良法良 机良制等措施的有效融合，一些高标准农田建成后，仍然沿用传统粗放的 生产方式，资源消耗强度大，耕地质量提升不明显，支撑现代农业绿色发 展的作用未能充分发挥。

## 1.4 有利条件

（一）党中央、国务院高度重视

党中央、国务院高度重视高标准农田建设工作。近几年中央 1  号文件 都对加强高标准农田建设作出专题部署，国务院将高标准农田建设列入政 府工作报告，量化目标任务，并作为真抓实干督查激励的重要内容。《国 务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意 见》（国办发〔2019〕50 号）将高标准农田建设作为巩固和提高粮食生产 能力、保障国家粮食安全的关键举措，进行了全面部署。国家“十四五” 规划纲要要求：以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，建设 国家粮食安全产业带，实施高标准农田建设工程，建成 10.75  亿亩集中连 片高标准农田。

（二）各级党委、政府部署有力

近两年省委 1  号文件强调，以永久基本农田、粮食生产功能区、重要 农产品生产保护区为重点区域，实施新一轮高标准农田建设规划。《湖南 省乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》明确，重视高标准农田建设，夯 实农业高质量发展基础。《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划 和二○三五年远景目标纲要》要求，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略， 坚持最严格的耕地保护制度，推进高标准农田建设工程，提升粮食等重要 农产品收储调控能力。《湖南省“十四五”农业农村现代化规划》提出， 加快推进高标准农田建设，紧紧围绕提升粮食产能目标，坚持新增建设和 改造提升并重，按照“五统一”要求有序推进高标准农田建设，确保建成

数量有保证、质量有提升。省发展改革、财政、自然资源、水利、农业农 村等职能部门在相关的专项规划中都进一步落实了要求，合力推进全省高 标准农田建设。

（三）管理体制统一规范

2018 年机构改革后，农田建设的管理职能统一归口到农业农村部门， 国家发展改革委、财政部、自然资源部、水利部等多部委的农田建设职责 划入农业农村部， 各级农业农村部门组建了农田建设管理机构，改变了之 前农田建设由多部门分散管理的局面。农田建设实行集中统一管理体制， 统一规划布局、建设标准、组织实施、验收评价、上图入库。农业农村部 负责管理和指导全国农田建设工作，牵头组织制定全国农田建设规划。省 级人民政府农业农村主管部门负责指导本地区农田建设工作，研究编制本 省农田建设规划。农业农村部先后发布了《农田建设项目管理办法》（农 业农村部令 2019 年第 4 号）、《高标准农田建设质量管理办法（试行） 》 （农建发〔2021〕1 号）、《高标准农田建设项目竣工验收办法》（农建发 〔2021〕5  号）、《高标准农田建设通则》（GB/T 30600—2022），制定 分区域、分类型的高标准农田建设标准，健全耕地质量监测评价标准，构 建农田建设标准体系。我省制定了《湖南省农田建设项目管理实施办法》 （湘农发〔2020〕61 号），进一步统一规范了我省农田建设项目的管理。

（四）高标准农田建设投入加大

为支持高标准农田建设，财政部门加大资金源头整合和投入力度，将 原农业综合开发专项资金、土地整治工作专项资金和用于高效节水灌溉的

农田水利建设资金，整合设立农田建设补助资金，切实提高资金使用效 益。制定了《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2022〕5  号），规范 了高标准农田建设的资金筹措和使用，鼓励采取投资补助、贴息等形式， 吸引社会资金投入。农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司发布了 《社会资本投资农业农村指引（2021 年）》（农办计财〔2021〕15  号）， 鼓励社会资本与政府、金融机构开展合作，充分发挥社会资本市场化、专 业化等优势，加快投融资模式创新，为社会资本投资农业农村开辟更多有 效路径，探索更多典型模式。支持社会资本参与高标准农田建设、农田水 利建设，参与实施区域化整体建设，推进田水林路电综合配套，同步发展 高效节水灌溉。中央和各级政府将持续对高标准农田建设予以补助，同时 各地也将创新投融资机制，调动更多社会资本参与高标准农田建设。

（五）高标准农田建设科技应用不断创新

全省深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，大力开展良种良法、测土配 方施肥、病虫害统防统治、水肥一体化、农机农艺融合、新型农机装备示 范、人工智能等农业科技创新与产业化应用，为巩固和提高粮食综合生产 能力、保障农业综合效益提供有力支撑；高效节水灌溉新技术、渠道防渗 技术、生态组合沟渠技术、农田氮磷拦截技术、农业生态修复技术等综合 配套技术集成应用，为高标准农田建设提供了新工艺、新材料和新途径。

（六）高标准农田建设实践经验更加丰富

我县经过多年高标准农田建设实践，在组织形式、工作机制、资金筹 措、实施模式等方面进行了总结、探索和创新，形成高标准农田建设政府

主导、部门协同、多方参与的良好格局，建设了一批“集中连片、土地平 整、土壤肥沃、设施完善、农电配套、生态良好”的高标准农田项目区， 积累了诸多好做法、好经验，创造了一批可复制、可推广的典型模式，为 实施新一轮高标准农田建设积累了丰富的实践经验。

# 2   总体要求

## 2.1 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大 精神，认真落实党中央、国务院关于切实加强高标准农田建设、提升国家 粮食安全保障能力的决策部署，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，按照 省委、省政府关于全面实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化的要 求，全面落实中央统筹、省负总责、市县抓落实、多方参与的工作机制， 以提升粮食综合产能为首要目标，以永久基本农田、粮食生产功能区、重 要农产品生产保护区为重点区域，坚持新增建设和改造提升并重、建设数 量和建成质量并重、工程建设和建后管护并重，产能提升和绿色发展相协 调，统一组织实施与分区分类施策相结合，突出抓好耕地保护、地力提升 和高效节水灌溉，全面推进高标准农田建设，牢牢扛稳粮食安全重任，为 建设现代化新桃江作出新的更大贡献。

## 2.2 编制原则

（一）规划引领、突出重点

结合乡村振兴、国土空间、耕地保护、农业农村、生态环境、水利等 相关规划，对接大中型灌区续建配套与现代化改造及农村人居环境整治等 工程建设，确保将高标准农田建设优先安排在大中型灌区内实施，科学确 定新一轮高标准农田建设布局，突出粮食和重要农产品优势区，合理安排 高标准农田建设任务，按照相对集中连片、整体推进、分期建设要求，确 保“建一片，成一片”。以提升粮食产能为核心，推进田水林路电综合配

套，同时抓好示范引领，根据区域特点，分别以“标准化、规模化、宜机 化、智能化”为导向，在全省重点打造一批高标准农田建设示范片区。

（二）政府主导、多元参与

切实落实省、市、县三级政府责任，建立健全财政投入稳定增长机 制，持续加大高标准农田建设资金投入，加大土地出让收入对高标准农田 建设的支持力度。创新投融资模式， 采取投资补助、以奖代补、财政贴息 等多种方式支持高标准农田建设，有序引导金融和社会资本投入高标准农 田建设。鼓励农民、农村集体经济组织和新型农业经营主体自主筹资投 劳，参与高标准农田建设和运营管理。

（三）建改并举、注重质量

按照农业高质量发展要求，着力完善农田基础设施，提升耕地质量， 持续改善农业生产条件，稳步提高粮食生产能力。结合“上图入库”，在 保质保量完成新增高标准农田建设任务的基础上，对已建高标准农田中建 成年份较早、投入较低和损毁严重的区域适时进行改造提升，合理确定建 设标准和投资标准，有效提升高标准农田质量。

（四）因地制宜、绿色发展

依据各地自然资源禀赋、农业生产特征，综合考虑农田基础条件、增 产潜力、主要障碍因素、经济水平等情况，因地制宜确定建设重点和建设 内容，科学核定不同区域、不同项目类型的投资标准，推进田水林路电综 合配套。将绿色发展理念贯穿于高标准农田建设全过程，加强绿色农田建 设示范，因地制宜构建生态沟渠、道路和塘堰湿地系统，改善农田生态环

境，逐步完善农业气象灾害监测网，增强农田防灾减灾能力。严守生态保 护红线，强化耕地质量保护与提升，切实加强水土资源集约节约利用，实 现农业生产与生态保护相协调，持续提升农业综合生产能力。

（五）建管并重、良性运行

建立健全高标准农田建设、管护和使用监管机制。实行工程项目建设 全程监管，加强高标准农田建设和利用评价，确保建设成效。规范农田设 施竣工验收、资产移交和管护利用，健全建后管护机制，明确管护主体， 落实管护责任。建立农田建设项目管护经费合理保障机制，调动受益主体 管护积极性，确保建成的工程设施长期发挥效益。完善耕地质量监测网 络，强化长期跟踪监测。

（六）依法严管、良田粮用

对建成的高标准农田统一上图入库，强化用途管控，实行最严格的耕 地保护措施，遏制“非农化”，防止“非粮化”，突出耕地保护优先，节 约优先。在满足现代农业发展需求前提下，合理控制田间基础设施占地 率，原则上田间基础设施占地率不高于 8%。因项目建设占用少量耕地 的，应在项目区域或县域范围内同类项目中实现占补平衡，确保项目实施 后耕地面积不减少。鼓励通过高标准农田建设增加耕地面积、旱地改水 田、提高耕地质量等级，形成补充耕地指标。鼓励在高标准农田建设的项 目区内，推进土地规模经营，调整耕作模式。完善粮食主产区利益补偿机 制和种粮激励政策，引导高标准农田集中用于粮食生产。

## 2.3 编制依据

（1）《国务院关于全国高标准农田建设规划（2021—2030  年）的批 复》（国函〔2021〕86 号）；

（2） 《湖南省高标准农田建设规划（2021—2030  年）》（湘农发 〔2022〕59 号；）

（3）《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）；

（4） 《全省高标准农田建设投贷联动等投融资创新方案（征求意见 稿）》；

（5）《县级高标准农田建设规划编制指南》；

（6）《湖南省高标准农田建设》（DB43/T876-2014）；

（7）《桃江县“十四五”农业农村现代化规划》（桃江县农业农村局 2021 年 10 月）；

（8）桃江县城市总体规划（2016～2030 年）；

（9）桃江县“三区三线”规划；

（10）桃江县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。

## 2.4 建设目标

紧紧围绕提升粮食产能，坚持新增建设与改造提升相结合，着力打造 集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田，把 高效节水灌溉与高标准农田建设统筹规划、同步实施，筑牢湖南保障国家 粮食安全、保障重要农产品供给的坚实基础。

通过持续新建和改造提升，全县高标准农田保有量和质量进一步提

高，农田基础设施基本完善，绿色农田、数字农田、智慧农田建设模式进 一步普及，形成更高层次、更有效率、更可持续的粮食安全保障基础。

通过高标准农田建设，提高我县大田田块占比和山地丘陵区梯田化 率，耕地质量等级达到 4.5 等以上，水稻区灌溉保证率不低于 90%，田间 道路通达度湖区达到 100%，丘岗冲垅区、丘陵山地区达到 90%以上，主 要农作物耕种收综合机械化率达到 63%以上，整体工程使用年限一般不低 于 15 年，纳入全省最新土地利用现状图，实行“一张图”管控，确保良田 粮用。

2021～2025 年新增高标准农田 20.16 万亩，改造提升高标准农田 7.42 万亩，新增高效节水灌溉面积 4.18 万亩；2026～2030 年规划期新增高标准 农田 12.01 万亩、改造提升高标准农田 8.72 万亩，新增高效节水灌溉建设 0.1 万亩。

表 2.4-1                          桃江县高标准农田建设主要指标

| 序号 | 指标 | 目标值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标准农田建设 | 到 2022 年累计建成高标准农田35.96 万亩 | 约束性 |
|  |  | 到 2025 年累计建成高标准农田43.57 万亩 | 约束性 |
|  |  | 到 2025 年累计改造提升高标准农田7.42 万亩 | 约束性 |
|  |  | 到 2030 年累计建成高标准农田55.46 万亩 | 约束性 |
|  |  | 到 2030 年累计改造提升高标准农田 16.14 万亩 | 约束性 |
| 2 | 高效节水灌溉建设 | 到 2022 年累计建成高效节水灌溉面积 2.52 万亩 | 预期性 |
|  |  | 2021～2030 年新增高效节水灌溉面积 4.28 万亩 | 预期性 |
| 3 | 新增粮食综合生产 能力 | 新增高标准农田亩均产能提高 100 公斤左右 | 预期性 |
|  |  | 改造提升高标准农田产能不低于当地高标准农田产 能的平均水平 | 预期性 |
| 4 | 新增建设高标准农 田亩均节水率 | 10%以上 | 预期性 |
| 5 | 建成高标准农田上 图入库覆盖率 | 100% | 预期性 |

高标准农田建设主要涉及田、土、水、路、林、电、技、管 8  个产业 规划面目标。

（一） 田。通过合理归并和平整土地、坡耕地田坎修筑，实现田块规 模适度、集中连片、田面平整，耕作层厚度适宜，山地丘陵区梯田化率提 高。

（二）土。通过培肥改良，实现土壤通透性能好、保水保肥能力强、

酸碱平衡、有机质和营养元素丰富，着力提高耕地内在质量和产出能 力。

（三）水。通过加强田间灌排设施建设和推进高效节水灌溉等，增加 有效灌溉面积，提高灌溉保证率、用水效率和农田防洪排涝标准，实现旱 涝保收。

（四）路。通过田间道（机耕路））和生产路建设、桥涵配套，合理 增加路面宽度，提高道路的荷载标准和通达度，满足农机作业、生产物流 要求。

（五）林。通过农田林网、岸坡防护、沟道治理等农田防护和生态环 境保护工程建设，改善农田生态环境，提高农田防御风沙灾害和防止水土 流失能力。

（六） 电。通过完善农田电网、配套相应的输配电设施，满足农田设 施用电需求，降低农业生产成本，提高农业生产的效率和效益。

（七）技。通过工程措施与农艺技术相结合，推广数字农业、良种良 法、病虫害绿色防控、节水节肥减药等技术，提高农田可持续利用水平和 综合生产能力。

（八）管。通过上图入库和全程管理，落实建后管护主体和责任、管

护资金，完善管护机制，确保建成的工程设施在设计使用年限内正常运 行、高标准农田用途不改变、质量有提高。

高标准农田建设应在潜力大，基础条件好，积极性高的地区，整区域 推进高标准农田建设，基本实现区域内划定的永久基本农田全部建成高标 准农田。通过整区域推进，集聚要素、创新机制、树立典型、总结经验， 引领带动高标准农田建设高质量发展。

# 3   建设标准与建设内容

当前及今后一个时期，是决胜全面建成小康社会，实现了第一个百年  奋斗目标，开启全面建设社会主义现代化新征程，向着第二个百年奋斗目  标进军的历史交汇期，也是桃江县高标准农田建设新局面的奋斗开创时期， 是提升保障粮食产量的重要时期。

## 3.1 建设标准

以提升粮食产能为首要目标，统筹考虑高标准农田建设的农业、水 利、土地、林业、电力、气象等各方面因素，在高标准农田建设相关国家 规范的基础上，进一步完善湖南省地方标准体系，提高高标准农田建设质 量。新增建设和改造提升高标准农田严格执行《高标准农田建设通则》 （GB/T 30600 —2022 ）、《高标准农田建设评价规范》 (GB/T 33130 — 2016)、《高标准农田建设》（DB43/T 876.1～10—2014）等标准，并按照 《全国高标准农田建设规划（2021—2030  年）》对长江中下游区的相关要 求执行。

一、农田基础设施建设工程标准

（一）田块整治标准

合理规划并适当归并田块，田块相对规整。整治后的地块田面平整， 水田丘块平整度应在±3 厘米以内，水浇地丘块平整度应在±5 厘米以内， 旱地丘块平整度应在± 10  厘米以内。地面坡度为 5°~25°的坡耕地，宜 改造成水平梯田，丘陵区山地区梯田化率应大于 90%。实现耕作田块相对 集中、连片田块规模适度、耕作层厚度适宜、基础设施占地率降低。

（二）灌溉和排水标准

新建或改扩建小型水源工程等级及洪水标准按《水利水电工程等级划 分及洪水标准》（SL 252—2017）确定，灌溉水质应符合《农田灌溉水质 标准》（GB 5084—2021）的规定。灌溉设计保证率根据水文气象、水土 资源、作物种类、灌溉规模、灌水方式及经济效益等因素综合确定。作物 种类以水稻为主的地区，灌溉设计保证率不低于 90%；作物种类以旱作为 主的地区，灌溉设计保证率不低于 80%。管灌、微灌灌溉设计保证率应不 低于 90%。设计暴雨历时和排除时间应根据排涝面积、地面坡度、植被条 件、暴雨特性和暴雨量、河网和湖泊的调蓄情况，以及农作物耐淹水深和 耐淹历时等条件，经论证确定。旱作区农田排水设计暴雨重现期宜采用 10 年～5 年，1d～3d 暴雨从作物受淹起 1d～3d 排至田面无积水，水稻区农田 排水设计暴雨重现期宜采用 10  年，1d～3d  暴雨 3d～5d  排至作物耐淹水 深。渍潜土壤改良区域排水沟应能及时高效地排除多余的地表水和地下 水，地下水位埋深应符合渍潜土壤改良地下水位埋深要求。

（三）田间道路标准

田间道路布置与田、水、林、电、村规划相衔接，做到功能协调，密 度合理，形成路网，田间道路通达度湖区应达到 100%，丘岗冲垅区、丘 陵山地区应达到 90%以上，满足农机作业、农业物资运输等农业生产活动 的要求。机耕路设计行驶速度为20km/h，路面宽度宜为2.5m～3.5m，路肩 宽度宜为 25cm～40cm；生产路设计行驶速度为 10km/h，路面宽度 2m~ 2.5m，道路表面应高于田面 0.3m 以上。

（四）农田防护和生态环境保护标准

根据因害设防原则，农田防护与生态环境保护工程应进行全面规划、 综合治理，与田块、沟渠、道路等工程相结合，与农村居民点景观建设相 协调。建设区内现有的湿地（水体）应予保留，周围应有 2m  宽的自然植 被缓冲带。

（五）农田输配电标准

农田输配电建设供电方案应符合电网建设总体规划，农田输配电一般 采用 10kV  及以下电压等级，符合电力系统安装与运行相关标准，保证用 电质量和安全。

（六）科技服务标准

采用信息化手段对高标准农田建设进行集中统一、全面、全程、实时 管理，利用国土资源综合信息监管平台，及时实现信息“上图入库”管理 和部门信息共享。农机装备水平有效提升，主要农作物耕种收综合机械化 率应达到 63%以上。推广良种，优良品种覆盖率应达到 95%以上。测土配 方施肥技术覆盖率应达到 95%以上，农作物病虫害统防统治覆盖率达到 50%以上。

（七）管护标准

高标准农田建成后，设立统一标识，按照“谁受益、谁管护，谁使 用、谁管护”的原则，落实管护主体，压实管护责任，办理移交手续，签 订管护合同。建立政府引导，行业部门监管，村级组织、受益农户、新型 农业经营主体和专业管理机构、社会化服务组织等共同参与的管护机制和

体系，加强对各项工程设施进行经常性检查维护，确保建成的工程设施在 设计使用年限内正常运行并长期有效稳定利用。将高标准农田纳入全省最 新土地利用现状图，实行“一张图”管控，实行特殊保护，确保良田粮 用。

（八）其他工程标准

田间定位监测点布设密度符合要求，农田监测网络基本完善，科学施 肥施药技术基本全覆盖，良种覆盖率、农作物耕种收综合机械化率明显提 高。

为跟踪监测高标准农田耕地质量变化情况，及时发现耕地生产障碍因 素与设施损毁情况，开展有针对性的培肥改良、治理修复、设施维护，可 按不低于每 3.5 万亩设置 1 个监测点的密度要求，建立高标准农田耕地质 量长期定位监测点。监测点对农田生产条件、土壤墒情、土壤主要理化性 状，农业投入品、作物产量，农田设施维护等情况开展监测，为有针对性 提高高标准农田质量与产能水平提供依据。

二、农田地力提升工程标准

（一）土壤改良标准

土壤障碍因素基本得到消除，土壤肥沃，耕作层厚度适宜，耕性良 好。渍潜型农田枯水期地下水位埋深水田不小于 60 厘米，水浇地和旱地不 小于 80 厘米；耕作层浅薄土壤改良后，有效土体厚度大于 50 厘米，有效 耕作层厚度水田大于 18 厘米，旱地和水浇地大于 25 厘米；土壤有机质含 量水田达到25g/kg 以上，水浇地达到20g/kg 以上，旱地达到 15g/kg 以上；

砂质土或粘质土改良后，质地达到轻壤或中壤；土壤 pH 值保持在6.0～7.5 之间。建成后的高标准农田耕地质量等级宜达到 4.5 等以上。

（二）土壤培肥工程标准

实施测土配方施肥，使养分比例适宜作物生长。测土配方施肥覆盖率 应达到 95%以上。

根据湖南省农业农村厅关于 印发《 湖南省高标准农 田建设规划 （2021—2030 年）》的通知（湘农发〔2022〕59  号）以及益阳市农业农村 局的指示，综合考虑建设成本、物价波动、政府投入能力和多元筹资渠道 等因素， 高标准农田建设亩均投资目前为 1600 元，一般应逐步提高达到国 家标准 3000 元左右。桃江县结合本地经济水平、政府投入和融资能力等条 件，因地制宜合理确定本地区不同区域、不同类型高标准农田的亩均投资 水平，有条件的地区适度提高亩均投资标准。鼓励各地创新投资模式，合 理提高社会投资占比。

三、新增耕地标准

把新增耕地作为高标准农田建设项目的一项指标，通过与自然资源部 门对接，开展新增耕地后备资源潜力摸排，重点查清可开发、复垦为稳定 利用耕地的后备资源，将耕地后备资源图斑纳入国土空间规划的土地整治 区域，为项目实施提供规划依据。规划年度高标准农田建设项目的新增耕 地不小于 5 亩，确保项目区耕地质量等级得到明显提升。

## 3.2 建设内容

一、农田基础设施建设工程

（一）田块整治

根据国土空间规划确定的耕地和永久基本农田布局，充分考虑水资源 承载能力和生态容量等因素，因地制宜开展田块整治，合理划分和适度归 并田块。耕作田块规模应根据地形条件、耕作方式、田间沟渠布设、平整 工作量以及农业生产方式的要求等因素确定。根据地形地貌、作物种类、 机械作业效率、灌排效率等因素，合理确定田块的长度和宽度。实施耕作 层土壤剥离、深翻深松土壤、回填肥沃表土层，提升农田耕作层地力。实 施坡耕地水土流失综合治理，因地制宜修筑梯田，增强农田保土、保水、 保肥能力。

（二）灌溉和排水

按照大中小微并举、蓄引提调结合的原则，根据水资源平衡分析成 果，以地表水为主、地下水为辅，科学规划建设农田灌排工程，有序实施 水源、输水、排水、渠系建筑物等建设工程。根据灌溉与排水并重、骨干 工程与田间工程并进的要求，配套建设和改造输配水渠（管）道和排水沟 （管）道、泵站及渠系建筑物，倡导建设生态型灌排系统，配套设置生物 通道，保护农田生态环境，因地制宜推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微 灌、水肥一体化等节水灌溉技术，配套实用易行的用水计量设施。配合水 利、环保等部门实施小流域治理、农村河道整治、山塘综合整治等工程与 非工程措施，提升高标准农田灌溉保证率与防洪排涝能力。

（三）田间道路

以“宜机化”为目标，按照农业机械化和农民生活出行的要求，优化

机耕路、生产路和农桥布局，合理确定路网密度，与县乡级道路配套连 接，整修和新建机耕路、生产路，合理增加路面宽度，提高道路的荷载标 准和通达度，配套建设农机下田（地）坡道、桥涵等附属设施，提高农田 道路通达率和农业生产效率。

（四）农田防护和生态环境保持

以受大风等影响严重的区域、水土流失易发区为重点，加强农田防护 工程建设，根据实际防护需要，在机耕道和干渠两侧，适地、适树建设农 田防护林网；在水土流失易发区，合理修筑岸坡防护、沟道治理、坡面防 护、田坎防护等设施。加强农田生态环境保护，进行农田损毁工程修复， 农田防护与生态保持工程与农村居民点景观相协调，因地制宜构建生态沟 渠、道路和塘堰湿地系统，扩大农田防护面积，减少水土流失，有效改善 农田生态环境，增强农田防灾抗灾减灾能力，有效保护田间生物生存和生 活环境。提升农田退水污染治理水平，控施化肥农药，减少不合理投入数 量，阻控重金属和有机物污染，控制农膜残留，在排水渠中因地制宜推广 农田氮磷生态拦截沟渠系建设，减少农田氮磷排放对环境的影响。

（五）农田输配电

对适合电力灌排和信息化管理的农田，铺设输电线路，配套建设变配 电设施，为泵站、机井以及信息化工程等提供电力保障，实现农田机井、 泵站、水肥一体化等供电设施完善， 电力系统安装与运行符合相关标准， 用电质量和安全水平得到提高。合理布设弱电设施，满足高标准农田现代 化、信息化的建设和管理要求。

（六）科技服务

加强农业科技服务与应用，建设农业大数据服务平台，包括加强信息 管理与共享，进行耕地质量监测、墒情监测、病虫监测、灌排监测等，基 本完善农田监测网络，加快大数据、云计算、物联网等数字农业和智慧农 业新技术在高标准农田中的推广应用。推广良种良法、科学施肥施药、病 虫害综合防治、水肥药一体化、灌溉系统水量实施调控等科技应用，配备 新型农机装备与设施设备，深化农机农艺相融合，大力推广先进适用农机 具，提高农业机械化生产水平；加强农民科技培训，引导和指导农民进行 全过程规范化、标准化种植，提高技术到位率。

（七）管护利用

按照建管结合、建管并重的要求，切实加强建后管护工作。确保良田 粮用，永久基本农田重点用于粮食生产，高标准农田原则上全部用于粮食 生产。按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，明确产权归 属、管护主体，落实管护责任，引导新型农业经营主体参与高标准农田设 施运行管护，健全管护制度，落实管护资金。建立政府主导，农村集体经 济组织、农户、专业管护人员以及专业协会等共同参与的管护体系。加强 对高标准农田管护工作的督查指导和监测评价，建立长效管护机制，加强 管护资金使用监管，对管护资金实施全过程绩效管理。高标准农田建设项 目信息统一上图入库，实现有据可查、全程监控、精准管理、资源共享。 会同水利部门加强大中型灌区改造、高标准农田建设项目的衔接和细化工 作， 推进实现与大中型灌区“一张图”叠加。依据《耕地质量等级》

(GB/T 33469—2016)国家标准，在项目实施前后及时开展耕地质量等级评 价。完善监测监管系统，提高高标准农田的防灾减灾能力，对水毁等自然 损毁的高标准农田，及时进行修复或补充，确保建成的高标准农田持续发 挥效益。会同自然资源部门，对建成的高标准农田进行核定，及时划为永 久基本农田，实行特殊保护，防止“非农化”，任何单位和个人不得损 毁、擅自占用或改变用途。严格耕地占用审批，经依法批准占用高标准农 田的，要及时补充，确保高标准农田数量不减少、质量不降低。探索合理 耕作制度，实行用地养地相结合，加强后续培肥，防止地力下降。严禁将 不达标污水排入农田，严禁将生活垃圾、工业废弃物等倾倒、排放、堆存 到农田。

（八）其他工程

建立高标准农田耕地质量长期定位监测点，跟踪监测耕地质量变化情 况，推广免耕少耕等技术措施，保护和持续提升耕地质量。推进数字农 业、良种良法、科学施肥、病虫害综合防治等农业科技应用，科学合理利 用高标准农田。建成后，田间定位监测点布设密度符合要求，农田监测网 络基本完善，科学施肥施药技术基本全覆盖，良种覆盖率、农作物耕种收 综合机械化率明显提高。

二、农田地力提升工程

（一）土壤改良

根据高标准农田建设区耕地质量现状，有针对性地开展土壤改良和地 力培肥等工程，土壤改良应优先采用生态、环保改良工程措施，通过施用

农家肥、秸秆还田、种植绿肥等措施，提高土壤有机质含量，加快耕地地 力提升，促进土壤环境质量好转。建立高标准农田地力提升长效机制，全 面实施测土配方施肥，设置土壤肥力定期监测点，监测土壤氮、磷、钾及 中微量元素、有机质含量、土壤酸化等状况，根据定期监测结果，有针对 性地开展因缺补缺、酸化土壤治理， 促进土壤养分平衡。针对耕作层浅 薄、渍涝潜育地块开展深耕、挖深垫层、完善灌排设施等措施逐步改良土 壤不良结构，增加耕作层厚度，改善耕作层土壤理化性状，改善作物生长 环境。改进耕作方式，推广保护性耕作、轮耕等技术，实现用地与养地结 合，持续提升土壤肥力，打破犁底层，增强耕地保水保肥能力，建立土壤 地力稳定机制。

（二）土壤培肥工程

高标准农田建成后，应通过秸秆还田、施有机肥、种植绿肥、深耕深 松等措施，保持或提高耕地地力。高标准农田建成后，应实施测土配方施 肥，使养分比例适宜作物生长。

三、新增耕地

高标准农田建设项目中，通过对现状不规整的沟渠进行整修衬砌，以 及田块整治中通过小丘变大丘、减少田埂数量等工程措施，以达到新增耕 地的效果。项目实施后，自然资源部门结合《国土资源部关于严格核定土 地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发〔2018〕31 号），复核通过的新增耕地指标信息，在农村土地整治监测监管系统统一 入库。

## 3.3 示范工程

### 3.3.1  高标准农田区域示范工程

为贯彻落实党中央、国务院和湖南省委、省政府关于切实加强高标准 农田建设、提升粮食安全保障能力的相关文件精神，在全县基础条件好、 建设潜力大和工作积极性高的地区，按照“全国一流、全省领先、全面发 展”的目标，实施高标准农田区域示范工程。

区域示范工程要求：①田块整治，因地制宜布设土地整治区域，集中 连片，合理规划并适当归并田块，田块规整，农田有效土体厚度达到 60cm 以上，相邻田块高差在 30～60cm  之内。②地力提升，土壤障碍因素基本 得到消除，土壤肥沃，有效耕作层厚度达到 25cm  以上，耕性良好，建成 后的高标准农田质量等级应达到《耕地质量等级》（GB/T33469—2016）

规定的二级地以上。应根据项目区农田土壤类别、耕地质量现状与土壤主 要障碍因子，合理进行土壤改良，推广深翻深耕、种植绿肥、施用有机肥 等措施，达到实现化肥零增长的目标。③灌溉和排水，新建或改扩建小型 水源工程等级及洪水标准按《水利水电工程等级划分及洪水标准》

（ SL252 — 2017 ） 确 定 ， 灌 溉 水 质 应 符 合《 农 田 灌 溉 水 质 标 准 》 （GB5084—2021）的规定，示范区灌溉设计保证率，水田应不低于 90%，

水浇地、旱地应不低于 85%。因地制宜进行高效节水灌溉建设。农田排水  系统安全、通畅、齐全。④田间道路，田间道路布置应与田、水、林、电、 村规划相衔接，做到功能协调，密度合理，形成路网，示范区田间道路通  达度应达到 100%。⑤农田防护和生态环境保护，示范区受防护的农田面

积占建设区面积的比例应为 100%。根据因害设防原则，农田防护与生态  环境保护工程应进行统筹规划、综合整治，与田块、沟渠、道路等工程相  结合，与农村环境综合整治相协调。建设区内现有的湿地（水体）应予保  留，周围应有 2m  宽的自然植被缓冲带。⑥农田输配电，农田输配电建设  供电方案应符合电网建设总体规划，农田输配电一般采用 10kV  及以下电  压等级，符合电力系统安装与运行相关标准，保证用电质量和安全。⑦建  设农业气象灾害监测网，在粮食主产县核心示范区建设农田小气候观测站  和作物实景观测站，与农业大数据平台对接，提高气象灾害防御能力。⑧  科技服务，采用信息化手段对高标准农田建设进行集中统一、全面、全程、 实时管理，利用国土资源综合信息监管平台，实现信息“上图入库”管理  和部门信息共享。农机装备水平有效提升，示范区主要农作物耕种收综合  机械化率应达到 90%以上，其中机插机抛达到 75%以上。推广良种，优良  品种覆盖率应达到 100%。测土配方施肥技术覆盖率应达到 100%，农作物  病虫害统防统治覆盖率应达到 100% 。⑨建后管护，长效管护机制完善，

设施设备产权明晰，管护主体与管护资金到位，管护责任明确，监督监测  机制运行有效。创新农业社会化服务模式。引导新型农业经营主体参与高  标准农田设施运行管护。按照“平台共建、资源共享、渠道共用”的原则， 可打破原有的服务组织机构框架，整合服务资源，以创新的社会化服务组  织体系，提高服务质量和服务水平，完善高标准农田建设后期管护职能。

结合《桃江县“十四五”农业农村现代化规划》进行布局，坚持农业 高质量发展，大力推进农业规模化、产业化、机械化、科技化、绿色化、

品牌化发展，着力推进农业现代化，促进乡村产业振兴。通过高标准农田 与美丽乡村相结合，与智慧农业相结合，重点打造智慧农业工程。

一、新建桃江县现代农业核心示范园

1、升级传统农业产业：引入物联网、人工智能等现代信息技术，加 快农机装备和农机作业智能化改造。加强老旧农业设施改造更新，推动农 机排放标准升级。

2、农业互联网广泛应用：推广智能节水灌溉系统，积极发展节水农 业；建设一批集智能感知、智能传输、智能控制为一体的设施化畜禽、水 产养殖场；建设农业数字化综合应用示范基地。

二、新建桃江县国家农村产业融合发展示范园

以马武现代农业示范园，石牛江镇，桃花江镇为点带动周边，新建数 字农业，智慧农业园区。

三、现代农业投入工程

通过农业立项争资项目，为高标准农田建设、人居环境整治、受污染 耕地治理、特色小镇及农业产业强镇建设等争取资金。

到 2030 年，通过区域示范工程推进，集聚要素、创新机制、创新技术、 树立典型，形成一批可借鉴、可复制、可推广的典型经验，为全县高标准  农田建设发挥引领示范作用。

### 3.3.2  土壤改良与培肥示范工程

土壤改良是解决土壤问题的最有效方式，能够改善土壤结构，有效协 调土壤肥力因素，全面改善土壤水、肥、气、热状况， 为作物根系生长发

育创造有利环境。土壤改良技术推广是提高耕地质量、提高农业综合生产 能力、改善农业生产条件、促进农业可持续发展的重要措施。在瘠薄培肥 区、渍涝潜育区、渍涝排水区、障碍层次区、酸化耕地区、安全利用区等 开展土壤改良与培肥示范。

1、确定土壤改良的类型与治理面积。根据全县 2020 年耕地质量评价 成果、全县不同土壤障碍因素面积分布情况，结合高标准农田建设目标任 务与粮食生产能力综合评估，合理确定规划期间土壤改良的类型与治理面 积。

2、工程措施。以提升耕地质量的工程措施为主，重点消除耕地中的  障碍因素，扩大有效耕地面积，通过消除土壤障碍层、增厚有效土层厚度、 改良土壤结构、改善表土质地等措施，消除或减轻作物立地条件、生态环  境等障碍因素，为农艺措施创造条件。

3、农艺技术。通过土壤改良培肥、土壤酸度调节、秸秆还田、种植 绿肥、施用有机肥、实施测土配方施肥、休耕轮耕等措施，协调工程措施 和农艺农技相融合，通过水、肥、农艺技术等生产要素的投入改良土壤， 改善作物生长环境，提高粮食综合生产能力。

土壤改良与培肥示范区建成后的土壤有机质含量应达到 27.5g/kg  以上， 土壤 pH 值保持在 6.5～7.5 之间，耕地质量应提升 0.5 个等级以上。

### 3.3.3  高效节水灌溉示范工程

高效节水灌溉是高标准农田建设的重要内容，规划以节水优先、绿色 发展为导向，以提高农业灌溉用水效率和粮食生产能力为核心，按照标准

化建设、现代化装备、智能化应用、规模化经营和规范化管理为标准，在 水源不足易受旱区、提水灌溉区、适合管道灌溉区、蔬菜基地等区域，打 造一批集中连片、节水高效、技术集成、绿色生态的现代化高效节水灌溉 示范区。

高效节水灌溉示范区建设选择在粮食生产核心区和重要农产品生产保 护区，要求地块平整、水源稳定、农田基础条件较好、交通便利，且要避 开规划建设的交通干线和其他重大项目，确保示范区建成后长期发挥示范 效益。

高效节水灌溉示范工程按照水源互补，地表水和地下水联动的供给模  式，分区域进行工程布局和规划设计，湖区水源丰富， 以地表水供给为主， 根据需要合理实施管道输水灌溉，提高灌溉保证率，管灌工程灌溉设计保  证率不低于 90%，田间水利用系数不低于 0.85。丘岗冲垅区按照地表水和  地下水水源联合调度运用的模式，充分发挥双水源互补性，提高灌溉保证  率；山地丘陵区结合山高水低的条件，因地制宜选择引、提、调、蓄多举  并措的水源解决方案，选择灌溉保证率高的水源，开展高效节水灌溉示范。 丘岗冲垅区与山地丘陵区节水工程以微灌和喷灌为重点，着力解决灌溉水   源问题，喷灌工程灌溉设计保证率不低于 90%，田间水利用系数不低于  0.90，微灌工程灌溉设计保证率不低于 95%，田间水利用系数不低于 0.95。

高效节水灌溉示范田，以高效节水灌溉工程为重点，带动高标准农田  建设和高效节水灌溉同步实施。把高效节水灌溉工程运行和管护摆在与工  程建设同等重要的位置。结合农村集体产权制度改革和农业水价综合改革，

构建产权明晰、职责落实、经费保障、管用得当、持续发展的长效运行机 制。

桃江县高效节水建设在历年高标准农田建设中一直走在全省前列，桃 江县以丘岗冲垅区为主，山塘水库居多，水源条件充沛，十分适合进行低 压管道灌溉建设。结合桃江县高效节水建设经验，根据种植作物类型，项 目采用低压管灌的型式，按照“水源—供水管道—农田”的原则，在现有 田块的基础上布置管道。低压管道型式总体布置按顺接水库和山塘等放水 涵管取水至管道，再由管道输水至农田给水栓，通过农田给水栓出水池漫 灌至农田。

图 3.3-1 高效节水布局示意图

### 3.3.4  绿色农田示范工程

树立绿色发展理念，坚持高标准农田建设与农业产业发展协调统一，

打造一批集约高效绿色精品工程，着力推动高标准农田建设绿色生态转型，

打造“宜业宜居宜游”绿色生态田园系统，推进一、二、三产业融合发展， 实现农业绿色供给、休闲体验、生态服务等多功能目标，全面推动绿色农  田建设示范，助力农业农村经济高质量发展。绿色农田建设以边界清晰的  农业区域为单元，统筹推进工程建设、技术措施和长效机制三结合，在高  标准农田建设工程基础上，主要示范三项建设工程、三项配套技术、三项  支撑措施。

三项建设工程分别是农田生态基础设施建设工程、农田生态循环水网 工程、农田质量监控监测工程。农田生态基础设施建设工程坚持生态、绿 色理念，项目区沟渠以生态环保型为主，农田机耕道、生产路以生态路、

碎石路为主，农田周边防护林建设与美丽乡村建设相协调，提升农田自然  景观；农田生态循环水网工程包括河道、农田和灌排沟渠（管道），还包  括泵站以及传感器等自动化控制系统，可以根据农田和作物的需求，适时、 适量地添加有机肥，替代化肥，减少农药用量，达到农田减肥减药的效果， 根据农田和河流、沟渠中水生动物对水质的需求，适时自动换水和补水，

形成良好的水作农田生态系统；农田质量监控监测工程是指对绿色农田试 点区耕地质量监测采用定点调查、采集土壤样品、检测分析化验等方式进 行定位监测，开展绿色农田质量分析与对比。

三项配套技术分别是耕地质量提升技术、农田生物多样性技术、水生 态系统构建与水质净化技术。耕地质量提升技术是针对土壤治理修复开展 土壤检测、土壤改良、测土配方施肥、秸秆、尾菜利用等综合技术集成； 农田生物多样性技术是在项目区依托原有的塘堰、河流及沟渠建设小微湿

地景观，结合农田防护与水土保持林建设，恢复农田生物多样性；水生态 系统构建与水质净化技术是通过构建农田生态循环水网，将优质的灌溉水 源引入项目区农田进行灌溉，同时将项目区沟渠、塘堰等水系全部连接贯 通、合理利用，通过农田和小微湿地的净化作用，实现农田水体 N 、P  营 养元素循环利用，农田退水 N 、P 流失率不超过 10％，稳步提升灌溉水利 用率。

在绿色农田示范区大力推进生态种植。全面推进测土配方施肥、有机 肥替代化肥和冬种绿肥等技术，推广侧深施肥、“水肥一体化”等节肥技 术。深入实施绿色防控，广泛应用新药剂新技术新装备。采用先进防控措 施，如安装风吸式杀虫灯。大力实施农田清洁生产工程，严禁秸秆露天焚 烧，实施农膜、农药包装物回收行动。到 2030 年，示范区农田化学农药使 用量较 2020 年减少 15%，绿色防控、统防统治覆盖面达 100%，秸秆综合 利用率达 95%以上，农业废弃物回收处置率达 95%以上。

在基础条件好、积极性高的乡镇开展绿色农田示范建设试点。

### 3.3.5  数字农田示范工程

数字农田示范工程建设是整体带动和提升农业农村现代化发展的重要 措施，为新形势下农业绿色发展和可持续发展提供更加有力的科技支撑。 建设数字农田、发展智慧农业，推动信息化技术与农业生产深度融合，结 合设施农业、现代农业等开展数字化农田示范，对改造传统农业、转变农 业生产方式具有重要意义。

数字农田示范工程建设重点。一是完善农业大数据中心，建立高标准

农田建设专项数据库，实现高标准农田建设全域一张图，以大数据、云计 算和人工智能技术为支撑，直观展示土壤、灌溉与排水、设备分布及环境 等情况。着力建设好农田基础数据库，数据库是数据中心的基础和核心，

应包含农田地理空间、农田资源、农田环境、生产档案和生产监控等数据， 通过依托于数据标准和资源目录的规范要求，建立覆盖农业生产、生态监  控、环境参数等方面的示范片区高标准农田专项数据库，实现不同类别的  数据进行专项存储与交换，并为大数据分析决策与深度应用提供基础。二  是打造集“土壤健康、高效节水、绿色农田、循环生态”于一体的高标准  数字化决策综合平台，围绕示范片区高标准农田的生产、经营、管理、服  务等方面，构建科学统一、层次分明、结构合理的高标准农田综合管理平  台。通过将农业监测点、绿色防控示范区、设施设备关联至综合管理平台， 实现农业生产过程的科学化、精准化、自动化、标准化管理，为农业生产  人员在整个生产管理过程中提供科学合理的农业指导建议，切实提高农田  的可持续利用水平和综合生产能力，促进高标准农田的绿色发展。三是完  善农业大数据服务平台，利用数字技术逐步建立完善“天空地”一体化的  智能农业信息遥感监测网络，构建涵盖土壤改良、高效节水、农田防护、

生态保护及科技服务等多面的数字化应用服务模块，推动农田建设、生产、 管护相融合，提高全要素生产效率，在高标准农田建设、农作物种植和协  同领域打造“端到端”闭环的“数据+分析+决策+服务”的农业生产体系。

图 3.3-2 数字农田系统构架图

### 3.3.6  渠道创新示范工程

2019 年以来，针对桃江县以山地丘陵为主的地形地貌情况，县农业农 村局以乡村渠道作为试点，在高标准农田建设中尝试不同材料、型式的方 案，积极探索适合的衬砌型式。

经过桃江县几年的探索实践，装配式矩形渠在山区渠道建设中体现出  十分优越的特性。装配式矩形渠道采用 C30 钢筋砼，由厂家预制，在渠道  成型且达到质量要求后直接运输至工地，避免了因混凝土强度不满足要求  导致的质量问题，装配式矩形渠道单个配件长 2.0m ，以卡槽搭接方式连接，

连接处采用 GB  胶带止水，配备了多种角度的转弯连接件。渠道施工方便， 不受天气影响，施工时采用挖机吊运至指定位置，人工校准后放置到相应  位置即可。

装配式矩形渠道整体性强，与基础接触面较大，能适应淤泥等不良地 质条件，根据实施效果来看，无沉陷、脱节等不良情况出现。渠道采用卡 槽搭接方式连接，后期运行维护中可直接更换破损渠段，不会对农田造成 永久性破坏，更换维修后能保证渠道继续发挥出原有效益。

图 3.3-3 装配式渠道断面示意图

在高标准农田建设中，继续创新渠道衬砌型式，大力推广装配式渠道 建设，打造渠道创新示范工程。

# 4   空间布局和建设任务

## 4.1 建设分区

依据桃江县气候特点、地形地貌、水土条件、耕作制度等因素，按照 自然资源禀赋与经济条件相对一致、生产障碍因素与破解途径相对一致、 粮食作物生产与农业区划相对一致，桃江县县境处于雪峰山余脉向洞庭湖 过渡的交接地带，地形由西向南向东北倾斜。西南部多山地，西北部和东 部多丘陵，中部资江和溪河两岸以及山间谷地之中主要为平原，平原与丘 陵之间为岗地。县境海拔高度一般在 50～100m 之间，山地占 27.26%，丘 陵山岗占 44.17%，平原占 26.35%，水域（河流、水库） 占 2.22%，是一个 丘陵、山地、平原兼有，以山丘地貌为主县，结合《湖南省高标准农田建 设规划（2021～2030 年）》，桃江县高标准农田建设划分为丘岗冲垅区。

2021 年—2025 年高标准农田建设以及 2026 年～2030 年桃江县高标准 农田改造提升工程按照丘岗冲垅区的划分，遵循集中连片治理原则，以各 区的永久基本农田、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，集 中力量建设高标准农田，着力打造粮食和重要农产品保障基地。新增建设 项目的建设区域应相对集中，土壤适合农作物生长，无潜在地质灾害，建 设区域外有相对完善、能直接为建设区提供保障的基础设施。改造提升项 目应优先选择已建高标准农田中建成年份较早、投入较低等建设内容全面 不达标的建设区域，对于建设内容部分达标的项目区允许各地按照"缺什 么、补什么"的原则开展有针对性的改造提升。对建设内容达标的已建高 标准农田，若在规划期内达到规定使用年限，可逐步开展改造提升。限制

建设区域包括水资源贫乏区域，水土流失易发区、沙化区等生态脆弱区域， 历史遗留的挖损、塌陷、压占等造成土地严重损毁且难以恢复的区域，安  全利用类耕地，易受自然灾害损毁的区域。禁止在严格管控类耕地，自然  保护地核心保护区，退耕还林区、退牧还草区，河流、湖泊、水库水面及  其保护范围等区域开展高标准农田建设，防止破坏生态环境。

## 4.2 分区建设重点

针对田块分散、土壤酸化、土壤潜育化、暴雨洪涝灾害多发、季节性 干旱等主要制约因素，以增强农田防洪排涝能力、土壤改良为主攻方向， 围绕稳固提升水稻、小麦、油菜籽、棉花等粮食和重要农产品产能，开展 高标准农田建设。亩均粮食产能达到 1000 公斤。

（一）合理划分和适度归并田块，平原区以整修条田为主，山地丘陵 区因地制宜修建水平梯田。水田应保留犁底层。耕作层厚度一般在 20cm 以上。

（二）改良土体，消除土体中明显的粘盘层、砂砾层等障碍因素。通 过施用石灰质物质等方法，治理酸化土壤。培肥地力，推行种植绿肥、增 施有机肥、秸秆还田、测土配方等措施，有条件的地方配套水肥一体化、 农家肥积造设施。结合耕地质量监测点现状分布情况，每 3.5  万亩左右建 设 1  个耕地质量监测点，开展长期定位监测。土壤有机质含量宜达到 20g/kg  以上，土壤 pH 值一般达到 5.5~7.5，耕地质量等级宜达到 4.5 等以 上。

（三）开展旱、涝、渍综合治理，合理建设田间灌排工程。因地制宜

修建蓄水池和小型泵站等设施，加强雨水和地表水利用。推行渠道防渗、 管道输水灌溉和喷灌、微灌等节水措施。开展沟渠配套建设和疏浚整治， 增强农田排涝能力，防治土壤潜育化。配套输配电设施，满足生产和管理 需要。倡导建设生态型灌排系统，加强农田生态保护。水稻区灌溉保证率 达到 90%，水稻区农田排水设计暴雨重现期达到 10 年一遇，旱作区农田排 水设计暴雨重现期达到 5～10 年一遇。

（四）合理规划建设田间路网，优先改造利用原有道路，湖区田间道 路应短顺平直，山地丘陵区应随坡就势。机耕路路面宽度宜为 3～6m，宜 采用沥青、混凝土、碎石等材质，重要路段应采用硬化措施。生产路路面 宽度一般不超过 3m  宜采用碎石、素土等材质，暴雨冲刷严重地区可采用 硬化措施。配套建设桥、涵和农机下田设施，满足农机作业、农资运输等 农业生产要求。鼓励建设生态型田间道路，减少硬化道路对生态的不利影 响。田间道路直接通达的田块数占田块总数的比例，平原区达到 100% 、 丘陵区达到 90%以上。

（五）新建、修复农田防护林，选择适宜的乡土树种，沿田边、沟渠 或道路布设，宜采用长方形网格配置。水土流失易发区，合理修筑岸坡防 护、沟道治理、坡面防护等设施。农田防护面积比例应不低于 80%。

## 4.3 分区建设耕地进出平衡

耕地“进出平衡”是继耕地“占补平衡”制度后，耕地用途管制制度 的又一次制度创新，实现了对耕地转为林地、园地等其他农用地及农业设 施建设用地的管控。根据自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局

《关千严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166  号） 文件要求，高标准农田建设项目区新建或拓宽农村道路、沟渠等占用一般 耕地时需落实耕地进出平衡，涉及少量占用或优化永久基本农田布局的， 需在项目区内予以补足，难以补足的，县级自然资源主管部门要在县域范 围内同步落实补划任务。

对高标准农田建设项目区新增耕地严格审核把关，实行选址、立项、 设计、实施、验收、种植等全流程监管，逐宗逐亩实地核验，强化源头管 控和质量监管，未报经省自然资源厅进行选址复核通过的不得立项，无法 按要求落实种植的坚决不予通过验收。

督促高标准农田建设项目区新增耕地落实长期种植管护，防止抛荒撂 荒，确保新增耕地一亩不假。

## 4.4 建设任务

根据分区以及集中连片建设，确保到 2030 年完成桃江县 55.58 万亩耕 地高标准农田建设项目。其中 2021～2025  年完成新建高标准农田面积 20.16 万亩，改造提升面积 7.42 万亩。2026～2030 年完成新建高标准农田 面积 12.01 万亩，改造提升面积 8.72 万亩。每年实际实施面积根据上级下 达的计划再进行调整。现状统计表详见下表 4.3-1，以及 2021-2030 规划统 计总表 4.3-2。

表 4.4-1                   桃江县高标准农田建设项目现状统计表

| 序号 | 行政区域名称 | 耕地(三调)/亩 | （2011~2020）已建设 耕地面积/亩 | 截至 2020 年剩余 耕地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 561133.25 | 234071.22 | 327062.03 |
| 一 | 修山镇 | 18517.74 | 6737.11 | 11780.63 |
| 1 | 八都村 | 952.79 |  | 952.79 |
| 2 | 洪山村 | 1057.75 | 407.03 | 650.72 |
| 3 | 花桥港村 | 1511.49 | 369.49 | 1141.99 |
| 4 | 九都村 | 1092.14 |  | 1092.14 |
| 5 | 康家村 | 1869.72 | 1673.19 | 196.52 |
| 6 | 莲盆嘴村 | 2008.21 | 0.33 | 2007.88 |
| 7 | 麻竹垸村 | 1939.45 | 430.59 | 1508.86 |
| 8 | 三官桥村 | 1960.65 | 394.63 | 1566.02 |
| 9 | 修山社区 | 3212.72 | 958.32 | 2254.40 |
| 10 | 修山镇林场 | 0.61 |  | 0.61 |
| 11 | 月明山村 | 2912.20 | 2502.67 | 409.54 |
| 12 | 舒塘社区 |  | 0.86 | (0.86) |
| 二 | 三堂街镇 | 39464.22 | 17010.14 | 22454.08 |
| 1 | 赤塘村 | 3412.85 | 727.82 | 2685.02 |
| 2 | 大屋山村 | 1929.42 | 417.10 | 1512.32 |
| 3 | 郭家洲村 | 868.95 |  | 868.95 |
| 4 | 合水桥村 | 6492.34 | 5490.13 | 1002.21 |
| 5 | 合水桥林场 | 10.59 |  | 10.59 |
| 6 | 胡家坳村 | 2040.33 | 406.27 | 1634.06 |
| 7 | 湖莲坪村 | 4112.84 | 2980.97 | 1131.86 |
| 8 | 花桥坪回族村 | 938.41 | 638.35 | 300.06 |
| 9 | 接龙桥村 | 3020.17 | 1664.19 | 1355.98 |
| 10 | 九峰村 | 3716.69 | 38.82 | 3677.87 |
| 11 | 龙牙坪村 | 2979.48 | 155.50 | 2823.98 |
| 12 | 三堂街村 | 2557.96 | 2094.88 | 463.08 |
| 13 | 三堂街社区 | 589.20 | 435.57 | 153.63 |
| 14 | 天子仑村 | 1361.49 | 2.27 | 1359.23 |
| 15 | 晚谷回族村 | 241.47 | 129.20 | 112.27 |
| 16 | 王母村 | 3272.27 |  | 3272.27 |
| 17 | 乌旗山村 | 1919.76 | 1829.07 | 90.69 |
| 三 | 鸬鹚渡镇 | 19657.45 | 10027.74 | 9629.71 |
| 1 | 板溪村 | 1612.37 | 144.41 | 1467.96 |
| 2 | 大塘村 | 1406.22 | 1427.59 | (21.37) |
| 3 | 花桥村 | 752.82 |  | 752.82 |
| 4 | 蒋家冲村 | 261.66 |  | 261.66 |
| 5 | 龙塘湾村 | 1219.83 |  | 1219.83 |
| 6 | 鸬鹚渡社区 | 4300.59 | 3244.00 | 1056.59 |
| 7 | 鸬鹚渡镇林场 | 0.99 |  | 0.99 |
| 8 | 梅山村 | 832.92 |  | 832.92 |
| 9 | 千工坝村 | 3508.35 | 2724.58 | 783.77 |
| 10 | 玉溪村 | 1277.66 | 365.64 | 912.02 |

| 序号 | 行政区域名称 | 耕地(三调)/亩 | （2011~2020）已建设 耕地面积/亩 | 截至 2020 年剩余 耕地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 张子清村 | 2490.06 | 2004.57 | 485.49 |
| 12 | 长江村 | 1993.98 | 116.95 | 1877.03 |
| 四 | 大栗港镇 | 46370.44 | 8226.91 | 38143.53 |
| 1 | 大栗港社区 | 3140.43 | 340.44 | 2799.99 |
| 2 | 大栗港镇林场 | 7.93 |  | 7.93 |
| 3 | 大栗港镇茶场 |  |  |  |
| 4 | 德茂园村 | 1865.19 | 1160.28 | 704.91 |
| 5 | 红金村 | 3169.32 | 95.13 | 3074.19 |
| 6 | 黄道仑村 | 2406.92 | 835.73 | 1571.18 |
| 7 | 黄栗洑村 | 3017.50 |  | 3017.50 |
| 8 | 栗山河村 | 4932.59 | 2570.85 | 2361.74 |
| 9 | 刘家村 | 1135.54 | 501.49 | 634.05 |
| 10 | 卢家村 | 3857.02 | 106.04 | 3750.98 |
| 11 | 牌形上村 | 3976.33 | 119.13 | 3857.20 |
| 12 | 松木桥村 | 1933.65 | 6.40 | 1927.26 |
| 13 | 童子山村 | 2572.12 | 28.86 | 2543.26 |
| 14 | 五羊坪村 | 4537.56 | 0.08 | 4537.48 |
| 15 | 先锋桥村 | 1134.52 | 756.31 | 378.22 |
| 16 | 兴坪村 | 2656.49 | 1678.49 | 977.99 |
| 17 | 张家村 | 2018.50 |  | 2018.50 |
| 18 | 朱家村 | 303.94 | 27.68 | 276.27 |
| 19 | 筑金坝村 | 3704.89 |  | 3704.89 |
| 五 | 武潭镇 | 48909.68 | 10244.04 | 38665.63 |
| 1 | 八家村 | 1474.22 |  | 1474.22 |
| 2 | 崇山坪村 | 2165.10 |  | 2165.10 |
| 3 | 高峰村 | 1615.20 |  | 1615.20 |
| 4 | 基固庙村 | 1674.10 | 731.59 | 942.52 |
| 5 | 景致村 | 2311.82 | 315.72 | 1996.10 |
| 6 | 莲花坪村 | 3098.66 | 3250.69 | (152.03) |
| 7 | 龙拱滩村 | 2654.13 |  | 2654.13 |
| 8 | 罗家坪村 | 3623.54 | 1843.72 | 1779.82 |
| 9 | 梅林村 | 1639.62 |  | 1639.62 |
| 10 | 泥潭村 | 2329.55 |  | 2329.55 |
| 11 | 牛溪村 | 2274.03 | 2.02 | 2272.01 |
| 12 | 勤耙田村 | 2576.59 | 405.96 | 2170.63 |
| 13 | 清凉村 | 1602.71 | 0.06 | 1602.66 |
| 14 | 杉树村 | 1881.98 |  | 1881.98 |
| 15 | 善溪村 | 686.74 |  | 686.74 |
| 16 | 石桥村 | 2776.73 |  | 2776.73 |
| 17 | 汤家塅村 | 2130.36 | 142.53 | 1987.83 |
| 18 | 天湾村 | 1752.25 |  | 1752.25 |
| 19 | 武潭社区 | 621.16 |  | 621.16 |
| 20 | 武潭镇老镇区 | 7.10 |  | 7.10 |
| 21 | 新铺子村 | 4455.46 | 3357.46 | 1098.00 |
| 22 | 熊家村 | 2083.65 | 183.54 | 1900.12 |

| 序号 | 行政区域名称 | 耕地(三调)/亩 | （2011~2020）已建设 耕地面积/亩 | 截至 2020 年剩余 耕地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 杨家坪村 | 3474.96 | 10.77 | 3464.19 |
| 六 | 马迹塘镇 | 32175.97 | 10400.32 | 21775.65 |
| 1 | 百乐村 | 1050.31 |  | 1050.31 |
| 2 | 大塘坪村 | 3123.19 | 1055.02 | 2068.17 |
| 3 | 范家园村 | 2034.96 | 1174.17 | 860.79 |
| 4 | 金塘村 | 1614.23 | 0.60 | 1613.64 |
| 5 | 京华村 | 551.82 | 117.19 | 434.62 |
| 6 | 九岗塅村 | 2981.46 | 3048.15 | (66.68) |
| 7 | 九岗山村 | 1714.11 | 1882.33 | (168.23) |
| 8 | 龙溪村 | 807.11 | 329.49 | 477.62 |
| 9 | 鸬鹚湾村 | 756.09 |  | 756.09 |
| 10 | 南山村 | 1599.15 |  | 1599.15 |
| 11 | 三里村 | 1179.64 | 846.85 | 332.78 |
| 12 | 石门村 | 2326.87 | 271.74 | 2055.13 |
| 13 | 双江口村 | 777.13 |  | 777.13 |
| 14 | 泗里河村 | 1074.76 | 186.10 | 888.66 |
| 15 | 谭家园村 | 2024.51 | 115.52 | 1908.99 |
| 16 | 天府庙社区 | 835.48 | 624.14 | 211.34 |
| 17 | 小丰溪村 | 2492.80 | 85.21 | 2407.60 |
| 18 | 丫峰村 | 1297.57 |  | 1297.57 |
| 19 | 易家坊村 | 1208.21 | 253.35 | 954.86 |
| 20 | 益阳仑村 | 1049.05 | 39.93 | 1009.12 |
| 21 | 月形湾村 | 1677.52 | 370.54 | 1306.99 |
| 七 | 石牛江镇 | 38910.56 | 27463.30 | 11447.25 |
| 1 | 黄泥田村 | 5279.84 | 3231.83 | 2048.01 |
| 2 | 九家塅村 | 3768.40 | 1219.65 | 2548.75 |
| 3 | 牛剑桥村 | 5745.20 | 4655.64 | 1089.56 |
| 4 | 上七里村 | 3908.49 | 3874.87 | 33.63 |
| 5 | 石牛江村 | 5550.51 | 4726.07 | 824.44 |
| 6 | 石牛江镇茶场 | 27.99 | 0.01 | 27.98 |
| 7 | 苏团村 | 2126.98 | 1950.54 | 176.44 |
| 8 | 田庄湾村 | 2439.61 | 1346.65 | 1092.96 |
| 9 | 小坡头村 | 4288.92 | 1054.01 | 3234.91 |
| 10 | 增塘村 | 5774.61 | 5404.02 | 370.58 |
| 八 | 牛田镇 | 33606.27 | 25214.49 | 8391.78 |
| 1 | 观庄村 | 3240.79 | 2569.74 | 671.04 |
| 2 | 金凤山村 | 4573.98 | 4140.71 | 433.27 |
| 3 | 金光山村 | 2267.37 | 2161.72 | 105.64 |
| 4 | 临市街村 | 2227.05 | 1654.87 | 572.18 |
| 5 | 牛田社区 | 1117.31 | 648.95 | 468.37 |
| 6 | 清塘村 | 1792.83 | 1006.61 | 786.22 |
| 7 | 三塘湾村 | 6027.97 | 3353.02 | 2674.95 |
| 8 | 杉树仑村 | 3773.02 | 2738.19 | 1034.83 |
| 9 | 峡山口村 | 3752.13 | 2892.02 | 860.11 |
| 10 | 小桃村 | 4833.82 | 4048.66 | 785.17 |

| 序号 | 行政区域名称 | 耕地(三调)/亩 | （2011~2020）已建设 耕地面积/亩 | 截至 2020 年剩余 耕地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 九 | 松木塘镇 | 18561.52 | 4363.37 | 14198.16 |
| 1 | 苍霞塅村 | 858.25 | 411.22 | 447.03 |
| 2 | 关山口村 | 1121.69 | 79.68 | 1042.01 |
| 3 | 龙山湾村 | 1724.28 | 1137.04 | 587.24 |
| 4 | 龙塘村 | 597.50 | 0.33 | 597.16 |
| 5 | 南河冲村 | 879.02 |  | 879.02 |
| 6 | 桥头河村 | 1638.58 | 1039.35 | 599.24 |
| 7 | 三节塘村 | 1315.43 | 558.83 | 756.59 |
| 8 | 松木塘村 | 1628.73 |  | 1628.73 |
| 9 | 天子山村 | 1077.57 |  | 1077.57 |
| 10 | 温塘村 | 806.95 |  | 806.95 |
| 11 | 下干沙村 | 606.41 |  | 606.41 |
| 12 | 响涛园社区 | 977.20 | 87.95 | 889.24 |
| 13 | 樟溪村 | 1919.32 | 657.82 | 1261.50 |
| 14 | 竹山村 | 1281.62 |  | 1281.62 |
| 15 | 子良岩村 | 2128.98 | 391.15 | 1737.83 |
| 十 | 灰山港镇 | 90369.85 | 55713.35 | 34656.50 |
| 1 | 曾家湾村 | 4306.23 | 4004.53 | 301.71 |
| 2 | 陈家湾村 | 3106.77 | 2848.77 | 258.00 |
| 3 | 澄泉湾村 | 4353.20 | 3386.72 | 966.48 |
| 4 | 大桥塘村 | 3215.68 | 3124.92 | 90.76 |
| 5 | 甘泉山村 | 1769.83 |  | 1769.83 |
| 6 | 灰山港村 | 2436.83 | 1977.33 | 459.50 |
| 7 | 灰山港镇林场 | 7.33 |  | 7.33 |
| 8 | 金沙坪村 | 3042.02 | 2602.23 | 439.79 |
| 9 | 金沙洲村 | 2977.74 | 1556.55 | 1421.19 |
| 10 | 克上冲村 | 1410.35 |  | 1410.35 |
| 11 | 栗子山村 | 2184.49 |  | 2184.49 |
| 12 | 连河冲村 | 3125.05 | 0.61 | 3124.44 |
| 13 | 刘家湾村 | 3137.32 | 2629.93 | 507.38 |
| 14 | 绿稼湾村 | 4105.54 | 3090.95 | 1014.59 |
| 15 | 麻元坳村 | 3646.73 | 2077.66 | 1569.07 |
| 16 | 企石村 | 2848.04 | 1701.92 | 1146.12 |
| 17 | 软桥村 | 3017.61 | 2843.76 | 173.85 |
| 18 | 司马冲村 | 4620.10 | 1190.00 | 3430.11 |
| 19 | 滩口上村 | 3373.36 | 2900.69 | 472.67 |
| 20 | 檀树界村 | 4019.36 | 3403.58 | 615.78 |
| 21 | 天子坡村 | 2122.35 | 0.71 | 2121.64 |
| 22 | 铁河新村 | 5148.41 | 4573.44 | 574.97 |
| 23 | 万功塘村 | 2556.44 | 131.64 | 2424.80 |
| 24 | 汪家冲村 | 3607.75 | 1393.22 | 2214.52 |
| 25 | 向阳花村 | 786.90 | 135.35 | 651.55 |
| 26 | 肖家塅村 | 2946.70 | 2743.29 | 203.41 |
| 27 | 雪峰山村 | 2871.78 | 2595.99 | 275.79 |
| 28 | 杨家湾村 | 1736.91 | 497.82 | 1239.09 |

| 序号 | 行政区域名称 | 耕地(三调)/亩 | （2011~2020）已建设 耕地面积/亩 | 截至 2020 年剩余 耕地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 源嘉桥村 | 3882.83 | 2892.40 | 990.44 |
| 30 | 周家潭村 | 4006.21 | 1409.35 | 2596.86 |
| 十一 | 浮邱山乡 | 53216.66 | 20935.10 | 32281.56 |
| 1 | 白家河村 | 2859.23 | 2167.64 | 691.59 |
| 2 | 大水洞村 | 2094.74 | 2402.21 | (307.47) |
| 3 | 担水坝村 | 2408.17 | 45.80 | 2362.37 |
| 4 | 浮邱山村 | 2929.02 |  | 2929.02 |
| 5 | 黄鹤桥村 | 3140.97 | 2860.50 | 280.47 |
| 6 | 黄南冲村 | 2114.88 | 1.14 | 2113.74 |
| 7 | 回龙湾村 | 2639.54 | 6.06 | 2633.48 |
| 8 | 金盆村 | 2958.88 | 2664.93 | 293.95 |
| 9 | 毛家桥村 | 5932.46 | 1991.31 | 3941.14 |
| 10 | 齐心村 | 3489.77 |  | 3489.77 |
| 11 | 人形山村 | 2736.35 | 2.32 | 2734.04 |
| 12 | 水口山村 | 4700.80 | 4000.45 | 700.35 |
| 13 | 炭山桥村 | 2983.55 | 3021.89 | (38.34) |
| 14 | 田家冲村 | 1845.77 |  | 1845.77 |
| 15 | 西峰寺村 | 4292.29 | 0.15 | 4292.14 |
| 16 | 新桥村 | 2513.24 |  | 2513.24 |
| 17 | 枳木山村 | 3577.00 | 1770.70 | 1806.30 |
| 十二 | 高桥镇 | 24255.63 | 4773.35 | 19482.28 |
| 1 | 大林村 | 2017.32 | 1182.98 | 834.35 |
| 2 | 高桥村 | 2714.20 | 757.92 | 1956.28 |
| 3 | 荷叶塘村 | 3193.06 |  | 3193.06 |
| 4 | 横马塘村 | 6228.09 | 360.19 | 5867.90 |
| 5 | 罗溪村 | 766.19 | 365.47 | 400.71 |
| 6 | 千秋村 | 3567.93 | 0.43 | 3567.50 |
| 7 | 石井头村 | 1798.73 | 667.65 | 1131.08 |
| 8 | 石头坪村 | 1407.14 | 863.00 | 544.14 |
| 9 | 松柏村 | 793.96 | 356.97 | 436.99 |
| 10 | 赵家山村 | 1769.00 | 218.73 | 1550.27 |
| 十三 | 沾溪镇 | 21373.67 | 8905.74 | 12467.93 |
| 1 | 荷叶山社区 | 1389.10 | 1128.63 | 260.47 |
| 2 | 九螺坊村 | 4317.15 | 2539.66 | 1777.49 |
| 3 | 杉木村 | 1730.76 | 395.75 | 1335.00 |
| 4 | 卫红村 | 2515.36 | 2252.17 | 263.19 |
| 5 | 伍家洲村 | 2740.74 | 753.23 | 1987.51 |
| 6 | 洋泉湾村 | 2418.18 | 1747.56 | 670.63 |
| 7 | 沾溪村 | 2675.50 | 77.55 | 2597.95 |
| 8 | 长田坊村 | 3586.87 | 11.19 | 3575.68 |
| 十四 | 鲊埠回族乡 | 13048.85 | 7769.32 | 5279.54 |
| 1 | 车门塅村 | 2194.56 | 1474.19 | 720.37 |
| 2 | 大水田村 | 2026.76 | 1203.37 | 823.39 |
| 3 | 花园台村 | 1535.57 | 927.60 | 607.98 |
| 4 | 江家坝村 | 1954.13 | 916.69 | 1037.44 |

| 序号 | 行政区域名称 | 耕地(三调)/亩 | （2011~2020）已建设 耕地面积/亩 | 截至 2020 年剩余 耕地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 军功嘴村 | 582.93 | 383.23 | 199.70 |
| 6 | 南京湾村 | 483.96 | 395.66 | 88.31 |
| 7 | 陶公庙村 | 1387.07 | 1.25 | 1385.82 |
| 8 | 颜溪村 | 1089.35 | 832.90 | 256.45 |
| 9 | 鲊埠社区 | 1790.79 | 1634.24 | 156.55 |
| 10 | 长烟村茶场 | 3.72 | 0.19 | 3.53 |
| 十五 | 桃花江镇 | 62077.71 | 16286.72 | 45790.99 |
| 1 | 半稼洲社区 | 1326.61 |  | 1326.61 |
| 2 | 川门湾村 | 3180.43 | 2573.83 | 606.59 |
| 3 | 创业村 | 704.94 |  | 704.94 |
| 4 | 打石湾村 | 2480.64 | 0.64 | 2480.00 |
| 5 | 大华村 | 1976.99 |  | 1976.99 |
| 6 | 道关山村 | 2177.81 |  | 2177.81 |
| 7 | 鹅公桥村 | 2462.68 |  | 2462.68 |
| 8 | 凤凰山社区 | 2293.63 |  | 2293.63 |
| 9 | 拱头山村 | 3643.70 |  | 3643.70 |
| 10 | 横木村 | 2682.33 | 246.64 | 2435.69 |
| 11 | 花果山村 | 2114.40 |  | 2114.40 |
| 12 | 花果山渔业养殖场 | 3.25 |  | 3.25 |
| 13 | 花园洞村 | 4951.28 | 2992.79 | 1958.50 |
| 14 | 金花桥村 | 6093.07 | 3647.90 | 2445.17 |
| 15 | 近桃社区 | 1747.83 | 874.97 | 872.86 |
| 16 | 崆峒村 | 1354.80 |  | 1354.80 |
| 17 | 梨树桥村 | 3578.81 | 1339.89 | 2238.92 |
| 18 | 栗树咀村 | 3819.47 | 1726.78 | 2092.68 |
| 19 | 罗家潭村 | 2564.28 |  | 2564.28 |
| 20 | 牛潭河村 | 3296.44 |  | 3296.44 |
| 21 | 青山村 | 3450.54 | 2773.56 | 676.99 |
| 22 | 人和桥村 | 2396.62 | 0.01 | 2396.61 |
| 23 | 石高桥村 | 1026.00 | 108.84 | 917.16 |
| 24 | 桃花村 | 0.72 |  | 0.72 |
| 25 | 团山社区 | 52.06 |  | 52.06 |
| 26 | 肖家山村 | 289.05 |  | 289.05 |
| 27 | 杨家坳村 | 975.12 | 0.87 | 974.25 |
| 28 | 株木潭村 | 1434.20 |  | 1434.20 |
| 十六 | 其它直属 | 617.04 | 0.22 | 616.82 |
| 1 | 碧螺水库直属 | 208.54 |  | 208.54 |
| 2 | 克上冲水库直属 | 9.87 |  | 9.87 |
| 3 | 石井头联办林场直属 | 17.95 |  | 17.95 |
| 4 | 桃花江国有林场直属 | 81.54 |  | 81.54 |
| 5 | 桃花江苗圃直属 | 7.59 |  | 7.59 |
| 6 | 桃花江水库直属 | 286.73 | 0.22 | 286.51 |
| 7 | 桃江县板溪林场直属 | 4.81 |  | 4.81 |

表 4.4-2                                                                                                 桃江县 2021～2030 年高标准农田建设项目规划统计表

| 行政区域名称 | 耕地(三 调)/亩 | （2011~2020） 已建设耕地面 积/亩 | 截至 2020 年剩余耕 地面积 （亩） | 2021 上 图面积/ 亩 | 2022 上 图面积/ 亩 | 2022 累计 已建面积/ 亩 | 截止 2022 年未建设 面积/亩 | 2023-2025 小计 (面积/万亩) |  | 2023 (面积/万亩) |  | 2024 (面积/万亩) |  | 2025 (面积/万亩) |  | 2026-2030 小计 (面积/万亩) |  | 2026 (面积/万亩) |  | 2027 (面积/万亩) |  | 2028 (面积/万亩) |  | 2029 (面积/万亩) |  | 2030 (面积/万亩) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 |
| 合计 | 561133.25 | 234071.22 | 327062.03 | 65100.00 | 60400.00 | 359571.22 | 201562.03 | 7.61 | 7.41 | 1.91 | 1.49 | 2.49 | 2.38 | 3.21 | 3.55 | 12.01 | 8.73 | 2.57 | 2.61 | 3.67 | 1.53 | 2.76 | 3.73 | 2.46 | 0.54 | 0.55 | 0.31 |
| 修山镇 | 18517.74 | 6737.11 | 11780.63 | 1216.80 | 9897.20 | 17851.11 | 666.63 | 0.16 | 0.38 |  |  | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.29 | 0.05 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.11 |
| 八都村 | 952.79 |  | 952.79 |  | 1205.62 | 1205.62 | -252.84 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 洪山村 | 1057.75 | 407.03 | 650.72 |  | 254.79 | 661.82 | 395.93 | 0.05 | 0.04 |  |  |  |  | 0.05 | 0.04 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 花桥港村 | 1511.49 | 369.49 | 1141.99 | 1142.00 |  | 1511.49 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |  |  | 0.00 | 0.02 |  |  | 0.00 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.01 |
| 九都村 | 1092.14 |  | 1092.14 |  | 1185.07 | 1185.07 | -92.92 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 康家村 | 1869.72 | 1673.19 | 196.52 |  | 3.11 | 1676.30 | 193.42 | 0.02 | 0.12 |  |  |  |  | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.04 |
| 莲盆嘴村 | 2008.21 | 0.33 | 2007.88 |  | 2103.05 | 2103.38 | -95.16 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.00 |
| 麻竹垸村 | 1939.45 | 430.59 | 1508.86 | 74.81 | 1462.89 | 1968.29 | -28.84 | 0.00 | 0.04 |  |  | 0.00 | 0.04 |  |  | 0.00 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.01 |
| 三官桥村 | 1960.65 | 394.63 | 1566.02 |  | 1742.40 | 2137.03 | -176.37 | 0.00 | 0.02 |  |  | 0.00 | 0.02 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 修山社区 | 3212.72 | 958.32 | 2254.40 |  | 951.89 | 1910.21 | 1302.51 | 0.06 | 0.09 |  |  | 0.03 |  | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.01 |
| 修山镇林场 | 0.61 |  | 0.61 |  |  |  | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月明山村 | 2912.20 | 2502.67 | 409.54 |  | 25.13 | 2527.80 | 384.40 | 0.02 | 0.04 |  |  |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.05 |
| 舒塘社区 |  | 0.86 | (0.86) |  | 963.25 | 964.11 | -964.11 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 三堂街镇 | 39464.22 | 17010.14 | 22454.08 | 1169.94 | 5048.71 | 23228.79 | 16235.43 | 1.12 | 0.22 | 0.19 |  | 0.45 | 0.19 | 0.49 | 0.03 | 0.70 | 0.36 | 0.70 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 赤塘村 | 3412.85 | 727.82 | 2685.02 |  | 1888.06 | 2615.88 | 796.97 | 0.04 | 0.05 |  |  | 0.04 | 0.05 |  |  | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大屋山村 | 1929.42 | 417.10 | 1512.32 |  |  | 417.10 | 1512.32 | 0.14 | 0.04 | 0.07 |  | 0.07 | 0.04 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郭家洲村 | 868.95 |  | 868.95 |  |  |  | 868.95 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合水桥村 | 6492.34 | 5490.13 | 1002.21 | 911.12 | 7.85 | 6409.10 | 83.24 | 0.03 | 0.13 |  |  |  | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.33 | 0.05 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合水桥林场 | 10.59 |  | 10.59 |  |  |  | 10.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胡家坳村 | 2040.33 | 406.27 | 1634.06 |  |  | 406.27 | 1634.06 | 0.14 |  | 0.09 |  | 0.05 |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖莲坪村 | 4112.84 | 2980.97 | 1131.86 |  |  | 2980.97 | 1131.86 | 0.12 |  |  |  | 0.05 |  | 0.07 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 花桥坪回族村 | 938.41 | 638.35 | 300.06 |  |  | 638.35 | 300.06 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接龙桥村 | 3020.17 | 1664.19 | 1355.98 | 109.42 |  | 1773.61 | 1246.56 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九峰村 | 3716.69 | 38.82 | 3677.87 |  |  | 38.82 | 3677.87 | 0.26 | 0.00 |  |  | 0.16 | 0.00 | 0.10 |  | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙牙坪村 | 2979.48 | 155.50 | 2823.98 |  | 38.84 | 194.34 | 2785.14 | 0.13 |  |  |  | 0.03 |  | 0.10 |  | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三堂街村 | 2557.96 | 2094.88 | 463.08 |  | 26.57 | 2121.45 | 436.51 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |  | 0.02 | 0.00 |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三堂街社区 | 589.20 | 435.57 | 153.63 |  |  | 435.57 | 153.63 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天子仑村 | 1361.49 | 2.27 | 1359.23 |  |  | 2.27 | 1359.23 | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 晚谷回族村 | 241.47 | 129.20 | 112.27 | 149.40 |  | 278.60 | -37.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王母村 | 3272.27 |  | 3272.27 |  | 3087.39 | 3087.39 | 184.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乌旗山村 | 1919.76 | 1829.07 | 90.69 |  |  | 1829.07 | 90.69 | 0.01 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鸬鹚渡镇 | 19657.45 | 10027.74 | 9629.71 |  | 8384.21 | 18411.95 | 1245.50 | 0.06 | 0.49 |  |  | 0.00 | 0.35 | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |  |  |  |  |  |  | 0.18 | 0.14 |  |  |
| 板溪村 | 1612.37 | 144.41 | 1467.96 |  | 1731.33 | 1875.73 | -263.37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.01 |  |  |
| 大塘村 | 1406.22 | 1427.59 | (21.37) |  | 5.42 | 1433.01 | -26.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 花桥村 | 752.82 |  | 752.82 |  | 860.41 | 860.41 | -107.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 蒋家冲村 | 261.66 |  | 261.66 |  | 20.09 | 20.09 | 241.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
| 龙塘湾村 | 1219.83 |  | 1219.83 |  | 1414.39 | 1414.39 | -194.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鸬鹚渡社区 | 4300.59 | 3244.00 | 1056.59 |  | 4.78 | 3248.78 | 1051.81 | 0.04 | 0.10 |  |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |  |  |  |  |  |  | 0.08 | 0.07 |  |  |
| 鸬鹚渡镇林场 | 0.99 |  | 0.99 |  |  |  | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅山村 | 832.92 |  | 832.92 |  | 780.59 | 780.59 | 52.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
| 千工坝村 | 3508.35 | 2724.58 | 783.77 |  |  | 2724.58 | 783.77 | 0.03 | 0.26 |  |  |  | 0.19 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.04 | 0.01 |  |  |
| 玉溪村 | 1277.66 | 365.64 | 912.02 |  | 1043.24 | 1408.88 | -131.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.04 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.04 |  |  |
| 张子清村 | 2490.06 | 2004.57 | 485.49 |  | 546.23 | 2550.79 | -60.74 |  | 0.13 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  |
| 长江村 | 1993.98 | 116.95 | 1877.03 |  | 1977.75 | 2094.70 | -100.72 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.01 |  |  |
| 大栗港镇 | 46370.44 | 8226.91 | 38143.53 | 355.84 | 573.21 | 9155.96 | 37214.49 | 1.86 | 0.25 | 0.66 | 0.07 | 0.74 | 0.15 | 0.46 | 0.03 | 1.92 | 0.31 |  |  | 1.92 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 大栗港社区 | 3140.43 | 340.44 | 2799.99 |  |  | 340.44 | 2799.99 | 0.15 |  | 0.06 |  | 0.09 |  |  |  | 0.12 | 0.03 |  |  | 0.12 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 大栗港镇林场 | 7.93 |  | 7.93 |  |  |  | 7.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大栗港镇茶场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德茂园村 | 1865.19 | 1160.28 | 704.91 |  |  | 1160.28 | 704.91 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.01 |  |  |  | 0.06 | 0.04 |  |  | 0.06 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |

| 行政区域名称 | 耕地(三 调)/亩 | （2011~2020） 已建设耕地面 积/亩 | 截至 2020 年剩余耕 地面积 （亩） | 2021 上 图面积/ 亩 | 2022 上 图面积/ 亩 | 2022 累计 已建面积/ 亩 | 截止 2022 年未建设 面积/亩 | 2023-2025 小计 (面积/万亩) |  | 2023 (面积/万亩) |  | 2024 (面积/万亩) |  | 2025 (面积/万亩) |  | 2026-2030 小计 (面积/万亩) |  | 2026 (面积/万亩) |  | 2027 (面积/万亩) |  | 2028 (面积/万亩) |  | 2029 (面积/万亩) |  | 2030 (面积/万亩) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 |
| 红金村 | 3169.32 | 95.13 | 3074.19 | 355.84 |  | 450.97 | 2718.35 | 0.04 |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 0.21 | 0.01 |  |  | 0.21 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 黄道仑村 | 2406.92 | 835.73 | 1571.18 |  | 28.72 | 864.45 | 1542.47 | 0.08 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.08 | 0.05 |  |  | 0.08 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| 黄栗洑村 | 3017.50 |  | 3017.50 |  | 167.42 | 167.42 | 2850.08 | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.00 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 栗山河村 | 4932.59 | 2570.85 | 2361.74 |  |  | 2570.85 | 2361.74 | 0.19 | 0.16 | 0.06 |  | 0.02 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 刘家村 | 1135.54 | 501.49 | 634.05 |  |  | 501.49 | 634.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 0.03 |  |  | 0.06 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 卢家村 | 3857.02 | 106.04 | 3750.98 |  |  | 106.04 | 3750.98 | 0.30 | 0.01 | 0.28 |  | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.11 | 0.00 |  |  | 0.11 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 牌形上村 | 3976.33 | 119.13 | 3857.20 |  |  | 119.13 | 3857.20 | 0.31 | 0.01 | 0.13 |  | 0.08 | 0.01 | 0.10 |  | 0.09 | 0.00 |  |  | 0.09 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 松木桥村 | 1933.65 | 6.40 | 1927.26 |  |  | 6.40 | 1927.26 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |  | 0.04 | 0.00 |  |  | 0.14 | 0.00 |  |  | 0.14 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 童子山村 | 2572.12 | 28.86 | 2543.26 |  |  | 28.86 | 2543.26 | 0.20 |  |  |  | 0.07 |  | 0.13 |  | 0.07 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五羊坪村 | 4537.56 | 0.08 | 4537.48 |  |  | 0.08 | 4537.48 | 0.33 | 0.00 |  |  | 0.24 | 0.00 | 0.09 |  | 0.10 |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 先锋桥村 | 1134.52 | 756.31 | 378.22 |  |  | 756.31 | 378.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 | 0.07 |  |  | 0.04 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 兴坪村 | 2656.49 | 1678.49 | 977.99 |  |  | 1678.49 | 977.99 | 0.04 |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  | 0.07 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 张家村 | 2018.50 |  | 2018.50 |  |  |  | 2018.50 | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.02 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 朱家村 | 303.94 | 27.68 | 276.27 |  |  | 27.68 | 276.27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 筑金坝村 | 3704.89 |  | 3704.89 |  | 377.07 | 377.07 | 3327.82 | 0.10 |  | 0.01 |  | 0.09 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 武潭镇 | 48909.68 | 10244.04 | 38665.63 | 79.49 | 308.73 | 10632.26 | 38277.42 | 1.59 | 0.01 | 0.55 | 0.01 | 0.75 |  | 0.29 |  | 2.24 | 0.10 | 0.51 | 0.03 |  |  |  |  | 1.73 | 0.07 |  |  |
| 八家村 | 1474.22 |  | 1474.22 |  |  |  | 1474.22 | 0.11 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 崇山坪村 | 2165.10 |  | 2165.10 |  |  |  | 2165.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |
| 高峰村 | 1615.20 |  | 1615.20 |  |  |  | 1615.20 | 0.07 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |
| 基固庙村 | 1674.10 | 731.59 | 942.52 |  |  | 731.59 | 942.52 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |
| 景致村 | 2311.82 | 315.72 | 1996.10 |  |  | 315.72 | 1996.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.19 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.19 | 0.01 |  |  |
| 莲花坪村 | 3098.66 | 3250.69 | (152.03) |  |  | 3250.69 | -152.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 龙拱滩村 | 2654.13 |  | 2654.13 |  |  |  | 2654.13 | 0.21 |  | 0.21 |  |  |  |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗家坪村 | 3623.54 | 1843.72 | 1779.82 | 79.49 | 67.39 | 1990.59 | 1632.95 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅林村 | 1639.62 |  | 1639.62 |  |  |  | 1639.62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |
| 泥潭村 | 2329.55 |  | 2329.55 |  |  |  | 2329.55 | 0.14 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |
| 牛溪村 | 2274.03 | 2.02 | 2272.01 |  | 241.34 | 243.36 | 2030.67 | 0.07 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |
| 勤耙田村 | 2576.59 | 405.96 | 2170.63 |  |  | 405.96 | 2170.63 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.01 |  |  |  |  | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清凉村 | 1602.71 | 0.06 | 1602.66 |  |  | 0.06 | 1602.66 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |
| 杉树村 | 1881.98 |  | 1881.98 |  |  |  | 1881.98 | 0.11 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |
| 善溪村 | 686.74 |  | 686.74 |  |  |  | 686.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |
| 石桥村 | 2776.73 |  | 2776.73 |  |  |  | 2776.73 | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |
| 汤家塅村 | 2130.36 | 142.53 | 1987.83 |  |  | 142.53 | 1987.83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.19 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.19 | 0.01 |  |  |
| 天湾村 | 1752.25 |  | 1752.25 |  |  |  | 1752.25 | 0.17 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |
| 武潭社区 | 621.16 |  | 621.16 |  |  |  | 621.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |
| 武潭镇老镇区 | 7.10 |  | 7.10 |  |  |  | 7.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 新铺子村 | 4455.46 | 3357.46 | 1098.00 |  |  | 3357.46 | 1098.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 | 0.03 |  |  |  |  |  |  | 0.11 | 0.03 |  |  |
| 熊家村 | 2083.65 | 183.54 | 1900.12 |  |  | 183.54 | 1900.12 | 0.12 |  |  |  | 0.06 |  | 0.05 |  | 0.09 | 0.02 |  |  |  |  |  |  | 0.09 | 0.02 |  |  |
| 杨家坪村 | 3474.96 | 10.77 | 3464.19 |  |  | 10.77 | 3464.19 | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.00 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 马迹塘镇 | 32175.97 | 10400.32 | 21775.65 | 3093.20 | 13825.62 | 27319.14 | 4856.83 | 0.00 | 0.22 |  |  | 0.00 | 0.22 |  |  | 0.50 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.20 |
| 百乐村 | 1050.31 |  | 1050.31 | 929.11 |  | 929.11 | 121.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 大塘坪村 | 3123.19 | 1055.02 | 2068.17 | 1973.42 |  | 3028.44 | 94.74 |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.01 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.02 |
| 范家园村 | 2034.96 | 1174.17 | 860.79 |  | 235.16 | 1409.33 | 625.63 | 0.00 | 0.09 |  |  | 0.00 | 0.09 |  |  | 0.06 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 0.02 |
| 金塘村 | 1614.23 | 0.60 | 1613.64 | 190.66 | 1218.10 | 1409.36 | 204.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 京华村 | 551.82 | 117.19 | 434.62 |  | 122.86 | 240.05 | 311.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |
| 九岗塅村 | 2981.46 | 3048.15 | (66.68) |  |  | 3048.15 | -66.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.08 |
| 九岗山村 | 1714.11 | 1882.33 | (168.23) |  |  | 1882.33 | -168.23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.01 |
| 龙溪村 | 807.11 | 329.49 | 477.62 |  | 315.62 | 645.11 | 162.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 鸬鹚湾村 | 756.09 |  | 756.09 |  | 292.75 | 292.75 | 463.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 南山村 | 1599.15 |  | 1599.15 |  | 1338.40 | 1338.40 | 260.76 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 三里村 | 1179.64 | 846.85 | 332.78 |  | 4.10 | 850.95 | 328.69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.00 |
| 石门村 | 2326.87 | 271.74 | 2055.13 |  | 2128.85 | 2400.58 | -73.71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.02 |
| 双江口村 | 777.13 |  | 777.13 |  | 859.73 | 859.73 | -82.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

| 行政区域名称 | 耕地(三 调)/亩 | （2011~2020） 已建设耕地面 积/亩 | 截至 2020 年剩余耕 地面积 （亩） | 2021 上 图面积/ 亩 | 2022 上 图面积/ 亩 | 2022 累计 已建面积/ 亩 | 截止 2022 年未建设 面积/亩 | 2023-2025 小计 (面积/万亩) |  | 2023 (面积/万亩) |  | 2024 (面积/万亩) |  | 2025 (面积/万亩) |  | 2026-2030 小计 (面积/万亩) |  | 2026 (面积/万亩) |  | 2027 (面积/万亩) |  | 2028 (面积/万亩) |  | 2029 (面积/万亩) |  | 2030 (面积/万亩) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 |
| 泗里河村 | 1074.76 | 186.10 | 888.66 |  | 657.33 | 843.43 | 231.32 | 0.00 | 0.02 |  |  | 0.00 | 0.02 |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.00 |
| 谭家园村 | 2024.51 | 115.52 | 1908.99 |  | 1801.52 | 1917.04 | 107.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 天府庙社区 | 835.48 | 624.14 | 211.34 |  | 4.55 | 628.69 | 206.79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 小丰溪村 | 2492.80 | 85.21 | 2407.60 |  | 2217.73 | 2302.94 | 189.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 丫峰村 | 1297.57 |  | 1297.57 |  | 672.84 | 672.84 | 624.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 易家坊村 | 1208.21 | 253.35 | 954.86 |  | 569.22 | 822.57 | 385.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 | 0.02 |
| 益阳仑村 | 1049.05 | 39.93 | 1009.12 |  | 311.39 | 351.31 | 697.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 月形湾村 | 1677.52 | 370.54 | 1306.99 |  | 1075.50 | 1446.04 | 231.48 |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.00 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.01 |
| 石牛江镇 | 38910.56 | 27463.30 | 11447.25 | 1076.74 | 406.43 | 28946.47 | 9964.09 | 0.14 | 0.91 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.49 | 0.13 | 0.30 | 0.39 | 1.62 |  |  |  |  | 0.39 | 1.62 |  |  |  |  |
| 黄泥田村 | 5279.84 | 3231.83 | 2048.01 | 24.25 | 142.55 | 3398.62 | 1881.21 | 0.04 | 0.10 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.22 |  |  |  |  | 0.13 | 0.22 |  |  |  |  |
| 九家塅村 | 3768.40 | 1219.65 | 2548.75 |  |  | 1219.65 | 2548.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.11 |  |  |  |  | 0.01 | 0.11 |  |  |  |  |
| 牛剑桥村 | 5745.20 | 4655.64 | 1089.56 | 25.38 |  | 4681.02 | 1064.18 | 0.07 | 0.19 |  |  |  |  | 0.07 | 0.19 | 0.03 | 0.24 |  |  |  |  | 0.03 | 0.24 |  |  |  |  |
| 上七里村 | 3908.49 | 3874.87 | 33.63 |  | 2.68 | 3877.55 | 30.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.35 |  |  |  |  | 0.03 | 0.35 |  |  |  |  |
| 石牛江村 | 5550.51 | 4726.07 | 824.44 | 700.00 |  | 5426.07 | 124.44 |  | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.07 | 0.24 |  |  |  |  | 0.07 | 0.24 |  |  |  |  |
| 石牛江镇茶场 | 27.99 | 0.01 | 27.98 |  | 23.83 | 23.85 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 苏团村 | 2126.98 | 1950.54 | 176.44 | 66.37 |  | 2016.91 | 110.07 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.02 | 0.18 |  |  |  |  | 0.02 | 0.18 |  |  |  |  |
| 田庄湾村 | 2439.61 | 1346.65 | 1092.96 | 260.74 |  | 1607.39 | 832.22 | 0.03 | 0.08 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |  |  |  |  | 0.06 | 0.05 |  |  |  |  |
| 小坡头村 | 4288.92 | 1054.01 | 3234.91 |  | 34.43 | 1088.45 | 3200.47 |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.07 |  |  |  |  | 0.02 | 0.07 |  |  |  |  |
| 增塘村 | 5774.61 | 5404.02 | 370.58 |  | 202.94 | 5606.96 | 167.65 | 0.01 | 0.36 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.24 |  |  | 0.02 | 0.17 |  |  |  |  | 0.02 | 0.17 |  |  |  |  |
| 牛田镇 | 33606.27 | 25214.49 | 8391.78 | 5.62 | 74.64 | 25294.75 | 8311.52 | 0.18 | 1.20 |  | 0.26 |  | 0.30 | 0.18 | 0.65 | 0.43 | 1.18 |  |  |  |  | 0.43 | 1.18 |  |  |  |  |
| 观庄村 | 3240.79 | 2569.74 | 671.04 |  |  | 2569.74 | 671.04 | 0.00 | 0.02 |  |  |  |  | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.22 |  |  |  |  | 0.03 | 0.22 |  |  |  |  |
| 金凤山村 | 4573.98 | 4140.71 | 433.27 | 5.62 | 74.64 | 4220.96 | 353.02 | 0.00 | 0.20 |  |  |  | 0.03 | 0.00 | 0.18 | 0.05 | 0.19 |  |  |  |  | 0.05 | 0.19 |  |  |  |  |
| 金光山村 | 2267.37 | 2161.72 | 105.64 |  |  | 2161.72 | 105.64 |  | 0.12 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.01 | 0.09 |  |  |  |  | 0.01 | 0.09 |  |  |  |  |
| 临市街村 | 2227.05 | 1654.87 | 572.18 |  |  | 1654.87 | 572.18 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.03 | 0.14 |  |  |  |  | 0.03 | 0.14 |  |  |  |  |
| 牛田社区 | 1117.31 | 648.95 | 468.37 |  |  | 648.95 | 468.37 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.02 | 0.05 |  |  |  |  | 0.02 | 0.05 |  |  |  |  |
| 清塘村 | 1792.83 | 1006.61 | 786.22 |  |  | 1006.61 | 786.22 |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.04 | 0.05 |  |  |  |  | 0.04 | 0.05 |  |  |  |  |
| 三塘湾村 | 6027.97 | 3353.02 | 2674.95 |  |  | 3353.02 | 2674.95 | 0.08 | 0.29 |  | 0.17 |  |  | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.03 |  |  |  |  | 0.07 | 0.03 |  |  |  |  |
| 杉树仑村 | 3773.02 | 2738.19 | 1034.83 |  |  | 2738.19 | 1034.83 | 0.05 | 0.21 |  | 0.03 |  | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 峡山口村 | 3752.13 | 2892.02 | 860.11 |  |  | 2892.02 | 860.11 | 0.01 | 0.23 |  |  |  | 0.07 | 0.01 | 0.15 | 0.06 | 0.04 |  |  |  |  | 0.06 | 0.04 |  |  |  |  |
| 小桃村 | 4833.82 | 4048.66 | 785.17 |  |  | 4048.66 | 785.17 | 0.03 | 0.08 |  |  |  |  | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.31 |  |  |  |  | 0.06 | 0.31 |  |  |  |  |
| 松木塘镇 | 18561.52 | 4363.37 | 14198.16 | 2248.00 |  | 6611.36 | 11950.16 | 0.28 | 0.13 |  |  |  |  | 0.28 | 0.13 | 0.51 | 0.19 |  |  |  |  | 0.51 | 0.19 |  |  |  |  |
| 苍霞塅村 | 858.25 | 411.22 | 447.03 | 112.02 |  | 523.24 | 335.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 关山口村 | 1121.69 | 79.68 | 1042.01 |  |  | 79.68 | 1042.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 0.01 |  |  |  |  | 0.06 | 0.01 |  |  |  |  |
| 龙山湾村 | 1724.28 | 1137.04 | 587.24 |  |  | 1137.04 | 587.24 | 0.00 | 0.10 |  |  |  |  | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 | 0.00 |  |  |  |  |
| 龙塘村 | 597.50 | 0.33 | 597.16 |  |  | 0.33 | 597.16 | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.02 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 南河冲村 | 879.02 |  | 879.02 |  |  |  | 879.02 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 |  | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 桥头河村 | 1638.58 | 1039.35 | 599.24 |  |  | 1039.35 | 599.24 | 0.01 | 0.03 |  |  |  |  | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |  |  |  |  | 0.01 | 0.06 |  |  |  |  |
| 三节塘村 | 1315.43 | 558.83 | 756.59 |  |  | 558.83 | 756.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 0.02 |  |  |  |  | 0.06 | 0.02 |  |  |  |  |
| 松木塘村 | 1628.73 |  | 1628.73 |  |  |  | 1628.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 天子山村 | 1077.57 |  | 1077.57 |  |  |  | 1077.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 温塘村 | 806.95 |  | 806.95 |  |  |  | 806.95 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 下干沙村 | 606.41 |  | 606.41 |  |  |  | 606.41 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.02 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 响涛园社区 | 977.20 | 87.95 | 889.24 |  |  | 87.95 | 889.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.00 |  |  |  |  | 0.05 | 0.00 |  |  |  |  |
| 樟溪村 | 1919.32 | 657.82 | 1261.50 | 1178.92 |  | 1836.74 | 82.58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.06 |  |  |  |  | 0.00 | 0.06 |  |  |  |  |
| 竹山村 | 1281.62 |  | 1281.62 | 957.06 |  | 957.06 | 324.56 | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.02 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 子良岩村 | 2128.98 | 391.15 | 1737.83 |  |  | 391.15 | 1737.83 | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.05 | 0.01 |  |  |  |  | 0.05 | 0.01 |  |  |  |  |
| 灰山港镇 | 90369.85 | 55713.35 | 34656.50 | 533.29 | 7576.19 | 63822.83 | 26547.02 | 0.32 | 1.91 | 0.04 | 0.70 | 0.11 | 0.38 | 0.17 | 0.84 | 2.14 | 2.83 | 0.43 | 1.77 | 1.72 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |
| 曾家湾村 | 4306.23 | 4004.53 | 301.71 |  |  | 4004.53 | 301.71 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈家湾村 | 3106.77 | 2848.77 | 258.00 | 181.85 |  | 3030.62 | 76.15 | 0.01 | 0.10 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 澄泉湾村 | 4353.20 | 3386.72 | 966.48 |  | 313.21 | 3699.93 | 653.27 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.15 |  |  | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |  |  | 0.07 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 大桥塘村 | 3215.68 | 3124.92 | 90.76 |  |  | 3124.92 | 90.76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甘泉山村 | 1769.83 |  | 1769.83 |  | 1278.60 | 1278.60 | 491.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灰山港村 | 2436.83 | 1977.33 | 459.50 |  |  | 1977.33 | 459.50 | 0.02 | 0.00 |  |  |  |  | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 行政区域名称 | 耕地(三 调)/亩 | （2011~2020） 已建设耕地面 积/亩 | 截至 2020 年剩余耕 地面积 （亩） | 2021 上 图面积/ 亩 | 2022 上 图面积/ 亩 | 2022 累计 已建面积/ 亩 | 截止 2022 年未建设 面积/亩 | 2023-2025 小计 (面积/万亩) |  | 2023 (面积/万亩) |  | 2024 (面积/万亩) |  | 2025 (面积/万亩) |  | 2026-2030 小计 (面积/万亩) |  | 2026 (面积/万亩) |  | 2027 (面积/万亩) |  | 2028 (面积/万亩) |  | 2029 (面积/万亩) |  | 2030 (面积/万亩) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 |
| 灰山港镇林场 | 7.33 |  | 7.33 |  |  |  | 7.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金沙坪村 | 3042.02 | 2602.23 | 439.79 |  | 13.43 | 2615.67 | 426.35 | 0.04 | 0.07 |  |  | 0.04 | 0.07 |  |  | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金沙洲村 | 2977.74 | 1556.55 | 1421.19 |  | 0.74 | 1557.29 | 1420.45 | 0.02 | 0.11 |  |  | 0.02 | 0.11 |  |  | 0.12 | 0.04 |  |  | 0.12 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 克上冲村 | 1410.35 |  | 1410.35 |  |  |  | 1410.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 栗子山村 | 2184.49 |  | 2184.49 |  |  |  | 2184.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 连河冲村 | 3125.05 | 0.61 | 3124.44 |  | 1053.91 | 1054.52 | 2070.53 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘家湾村 | 3137.32 | 2629.93 | 507.38 |  | 48.57 | 2678.50 | 458.82 | 0.01 | 0.22 |  |  | 0.01 |  |  | 0.22 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿稼湾村 | 4105.54 | 3090.95 | 1014.59 |  |  | 3090.95 | 1014.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 | 0.27 |  |  | 0.11 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
| 麻元坳村 | 3646.73 | 2077.66 | 1569.07 |  | 322.88 | 2400.54 | 1246.19 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.13 | 0.17 |  |  | 0.13 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |
| 企石村 | 2848.04 | 1701.92 | 1146.12 |  |  | 1701.92 | 1146.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.06 |  |  | 0.02 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| 软桥村 | 3017.61 | 2843.76 | 173.85 |  | 9.92 | 2853.68 | 163.92 | 0.02 | 0.18 |  | 0.10 |  |  | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司马冲村 | 4620.10 | 1190.00 | 3430.11 |  | 1596.54 | 2786.53 | 1833.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.19 | 0.11 |  |  | 0.19 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
| 滩口上村 | 3373.36 | 2900.69 | 472.67 | 23.95 |  | 2924.64 | 448.72 | 0.00 | 0.20 |  | 0.13 |  |  | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檀树界村 | 4019.36 | 3403.58 | 615.78 | 327.49 | 549.60 | 4280.68 | -261.31 | 0.00 | 0.18 |  |  |  | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天子坡村 | 2122.35 | 0.71 | 2121.64 |  | 44.63 | 45.34 | 2077.01 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁河新村 | 5148.41 | 4573.44 | 574.97 |  | 252.62 | 4826.06 | 322.35 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.01 | 0.41 | 0.01 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 万功塘村 | 2556.44 | 131.64 | 2424.80 |  | 639.74 | 771.38 | 1785.07 | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.15 | 0.01 |  |  | 0.15 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 汪家冲村 | 3607.75 | 1393.22 | 2214.52 |  | 3.03 | 1396.25 | 2211.49 |  | 0.10 |  |  |  | 0.10 |  |  | 0.21 | 0.03 |  |  | 0.21 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 向阳花村 | 786.90 | 135.35 | 651.55 |  |  | 135.35 | 651.55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 肖家塅村 | 2946.70 | 2743.29 | 203.41 |  | 64.36 | 2807.65 | 139.05 |  | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |  | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雪峰山村 | 2871.78 | 2595.99 | 275.79 |  | 401.56 | 2997.55 | -125.77 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.20 |  | 0.05 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 杨家湾村 | 1736.91 | 497.82 | 1239.09 |  | 974.01 | 1471.83 | 265.09 | 0.00 | 0.01 |  |  |  |  | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 源嘉桥村 | 3882.83 | 2892.40 | 990.44 |  |  | 2892.40 | 990.44 | 0.01 | 0.11 |  |  |  |  | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.14 |  |  | 0.03 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |
| 周家潭村 | 4006.21 | 1409.35 | 2596.86 |  | 8.82 | 1418.17 | 2588.04 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.22 | 0.14 |  |  | 0.22 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |
| 浮邱山乡 | 53216.66 | 20935.10 | 32281.56 | 16066.96 | 1376.91 | 38378.97 | 14837.69 | 0.65 | 0.46 | 0.20 |  | 0.13 |  | 0.33 | 0.46 | 1.02 | 0.48 |  |  |  |  | 1.02 | 0.48 |  |  |  |  |
| 白家河村 | 2859.23 | 2167.64 | 691.59 |  |  | 2167.64 | 691.59 | 0.05 |  |  |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 大水洞村 | 2094.74 | 2402.21 | (307.47) | 0.00 |  | 2402.22 | -307.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 担水坝村 | 2408.17 | 45.80 | 2362.37 | 2487.83 |  | 2533.63 | -125.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 浮邱山村 | 2929.02 |  | 2929.02 | 3258.90 | 1.02 | 3259.92 | -330.89 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 黄鹤桥村 | 3140.97 | 2860.50 | 280.47 |  |  | 2860.50 | 280.47 | 0.01 | 0.17 |  |  |  |  | 0.01 | 0.17 | 0.05 | 0.10 |  |  |  |  | 0.05 | 0.10 |  |  |  |  |
| 黄南冲村 | 2114.88 | 1.14 | 2113.74 |  |  | 1.14 | 2113.74 | 0.21 |  | 0.11 |  | 0.02 |  | 0.08 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 回龙湾村 | 2639.54 | 6.06 | 2633.48 | 17.90 | 6.70 | 30.65 | 2608.89 | 0.15 |  | 0.10 |  |  |  | 0.05 |  | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 金盆村 | 2958.88 | 2664.93 | 293.95 | 1.69 |  | 2666.63 | 292.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 毛家桥村 | 5932.46 | 1991.31 | 3941.14 | 4261.49 |  | 6252.81 | -320.35 | 0.00 | 0.07 |  |  |  |  | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.10 |  |  |  |  | 0.00 | 0.10 |  |  |  |  |
| 齐心村 | 3489.77 |  | 3489.77 | 3856.88 |  | 3856.88 | -367.11 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 人形山村 | 2736.35 | 2.32 | 2734.04 | 45.02 |  | 47.33 | 2689.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 | 0.00 |  |  |  |  | 0.25 | 0.00 |  |  |  |  |
| 水口山村 | 4700.80 | 4000.45 | 700.35 |  |  | 4000.45 | 700.35 | 0.01 | 0.14 |  |  |  |  | 0.01 | 0.14 | 0.09 | 0.20 |  |  |  |  | 0.09 | 0.20 |  |  |  |  |
| 炭山桥村 | 2983.55 | 3021.89 | (38.34) | 9.29 |  | 3031.19 | -47.63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  |  |  | 0.01 | 0.00 |  |  |  |  |
| 田家冲村 | 1845.77 |  | 1845.77 | 608.04 | 12.34 | 620.39 | 1225.38 | 0.07 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 西峰寺村 | 4292.29 | 0.15 | 4292.14 | 21.38 | 602.49 | 624.02 | 3668.27 | 0.13 |  |  |  |  |  | 0.13 |  | 0.23 |  |  |  |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 新桥村 | 2513.24 |  | 2513.24 | 0.97 | 754.36 | 755.33 | 1757.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 枳木山村 | 3577.00 | 1770.70 | 1806.30 | 1497.56 |  | 3268.26 | 308.74 | 0.01 | 0.08 |  |  | 0.01 |  |  | 0.08 | 0.04 | 0.07 |  |  |  |  | 0.04 | 0.07 |  |  |  |  |
| 高桥镇 | 24255.63 | 4773.35 | 19482.28 | 13983.25 | 6.64 | 18763.23 | 5492.40 | 0.29 | 0.19 |  |  |  |  | 0.29 | 0.19 | 0.40 | 0.25 |  |  |  |  | 0.40 | 0.25 |  |  |  |  |
| 大林村 | 2017.32 | 1182.98 | 834.35 | 44.15 |  | 1227.12 | 790.20 | 0.05 | 0.10 |  |  |  |  | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.02 |  |  |  |  | 0.04 | 0.02 |  |  |  |  |
| 高桥村 | 2714.20 | 757.92 | 1956.28 | 1913.33 |  | 2671.26 | 42.94 | 0.00 | 0.04 |  |  |  |  | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |  |  |  |  | 0.02 | 0.03 |  |  |  |  |
| 荷叶塘村 | 3193.06 |  | 3193.06 | 3312.56 |  | 3312.56 | -119.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 横马塘村 | 6228.09 | 360.19 | 5867.90 | 6207.61 |  | 6567.80 | -339.71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  |  |
| 罗溪村 | 766.19 | 365.47 | 400.71 |  |  | 365.47 | 400.71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 | 0.03 |  |  |  |  | 0.04 | 0.03 |  |  |  |  |
| 千秋村 | 3567.93 | 0.43 | 3567.50 | 1993.53 | 6.64 | 2000.61 | 1567.33 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |  | 0.03 | 0.00 |  |  |  |  | 0.03 | 0.00 |  |  |  |  |
| 石井头村 | 1798.73 | 667.65 | 1131.08 |  |  | 667.65 | 1131.08 | 0.04 | 0.01 |  |  |  |  | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.05 |  |  |  |  | 0.07 | 0.05 |  |  |  |  |
| 石头坪村 | 1407.14 | 863.00 | 544.14 |  |  | 863.00 | 544.14 | 0.03 | 0.04 |  |  |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |  |  |  |  | 0.03 | 0.04 |  |  |  |  |
| 松柏村 | 793.96 | 356.97 | 436.99 |  |  | 356.97 | 436.99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 | 0.03 |  |  |  |  | 0.04 | 0.03 |  |  |  |  |
| 赵家山村 | 1769.00 | 218.73 | 1550.27 | 512.07 |  | 730.80 | 1038.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 | 0.02 |  |  |  |  | 0.11 | 0.02 |  |  |  |  |

| 行政区域名称 | 耕地(三 调)/亩 | （2011~2020） 已建设耕地面 积/亩 | 截至 2020 年剩余耕 地面积 （亩） | 2021 上 图面积/ 亩 | 2022 上 图面积/ 亩 | 2022 累计 已建面积/ 亩 | 截止 2022 年未建设 面积/亩 | 2023-2025 小计 (面积/万亩) |  | 2023 (面积/万亩) |  | 2024 (面积/万亩) |  | 2025 (面积/万亩) |  | 2026-2030 小计 (面积/万亩) |  | 2026 (面积/万亩) |  | 2027 (面积/万亩) |  | 2028 (面积/万亩) |  | 2029 (面积/万亩) |  | 2030 (面积/万亩) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 |
| 沾溪镇 | 21373.67 | 8905.74 | 12467.93 | 11988.82 |  | 20894.56 | 479.10 | 0.13 | 0.46 |  |  | 0.04 | 0.16 | 0.09 | 0.29 | 0.03 | 0.16 |  |  | 0.03 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 荷叶山社区 | 1389.10 | 1128.63 | 260.47 | 82.95 |  | 1211.58 | 177.52 | 0.03 | 0.07 |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 九螺坊村 | 4317.15 | 2539.66 | 1777.49 | 2022.69 |  | 4562.36 | -245.21 |  | 0.21 |  |  |  | 0.11 |  | 0.10 | 0.00 | 0.04 |  |  | 0.00 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 杉木村 | 1730.76 | 395.75 | 1335.00 | 1415.41 |  | 1811.16 | -80.41 | 0.00 | 0.04 |  |  |  |  | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 卫红村 | 2515.36 | 2252.17 | 263.19 | 31.02 |  | 2283.19 | 232.17 | 0.02 | 0.14 |  |  | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.08 |  |  | 0.01 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 伍家洲村 | 2740.74 | 753.23 | 1987.51 | 2066.88 |  | 2820.11 | -79.37 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 洋泉湾村 | 2418.18 | 1747.56 | 670.63 |  |  | 1747.56 | 670.63 | 0.07 |  |  |  |  |  | 0.07 |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 沾溪村 | 2675.50 | 77.55 | 2597.95 | 2666.63 |  | 2744.18 | -68.67 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.00 | 0.01 |  |  | 0.00 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 长田坊村 | 3586.87 | 11.19 | 3575.68 | 3703.25 |  | 3714.44 | -127.56 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 鲊埠回族乡 | 13048.85 | 7769.32 | 5279.54 |  |  | 7769.32 | 5279.54 | 0.27 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.00 |  |  | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车门塅村 | 2194.56 | 1474.19 | 720.37 |  |  | 1474.19 | 720.37 | 0.06 | 0.00 |  |  | 0.06 | 0.00 |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大水田村 | 2026.76 | 1203.37 | 823.39 |  |  | 1203.37 | 823.39 | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 花园台村 | 1535.57 | 927.60 | 607.98 |  |  | 927.60 | 607.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江家坝村 | 1954.13 | 916.69 | 1037.44 |  |  | 916.69 | 1037.44 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.00 |  |  | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 军功嘴村 | 582.93 | 383.23 | 199.70 |  |  | 383.23 | 199.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南京湾村 | 483.96 | 395.66 | 88.31 |  |  | 395.66 | 88.31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陶公庙村 | 1387.07 | 1.25 | 1385.82 |  |  | 1.25 | 1385.82 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颜溪村 | 1089.35 | 832.90 | 256.45 |  |  | 832.90 | 256.45 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鲊埠社区 | 1790.79 | 1634.24 | 156.55 |  |  | 1634.24 | 156.55 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长烟村茶场 | 3.72 | 0.19 | 3.53 |  |  | 0.19 | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃花江镇 | 62077.71 | 16286.72 | 45790.99 | 13282.06 | 12921.52 | 42490.30 | 19587.41 | 0.56 | 0.52 | 0.16 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.20 | 1.17 | 0.78 | 0.62 | 0.45 |  |  |  |  | 0.55 | 0.33 |  |  |
| 半稼洲社区 | 1326.61 |  | 1326.61 |  |  |  | 1326.61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |
| 川门湾村 | 3180.43 | 2573.83 | 606.59 | 622.95 | 167.99 | 3364.78 | -184.35 |  | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 | 0.00 | 0.13 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.13 |  |  |
| 创业村 | 704.94 |  | 704.94 |  |  |  | 704.94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打石湾村 | 2480.64 | 0.64 | 2480.00 |  |  | 0.64 | 2480.00 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大华村 | 1976.99 |  | 1976.99 |  | 2189.03 | 2189.03 | -212.04 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道关山村 | 2177.81 |  | 2177.81 |  | 2334.87 | 2334.87 | -157.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 鹅公桥村 | 2462.68 |  | 2462.68 |  | 2663.72 | 2663.72 | -201.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 凤凰山社区 | 2293.63 |  | 2293.63 |  |  |  | 2293.63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拱头山村 | 3643.70 |  | 3643.70 | 3069.79 | 163.74 | 3233.52 | 410.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |
| 横木村 | 2682.33 | 246.64 | 2435.69 |  |  | 246.64 | 2435.69 | 0.16 | 0.02 | 0.01 |  | 0.04 | 0.02 | 0.11 |  | 0.07 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.00 |  |  |
| 花果山村 | 2114.40 |  | 2114.40 | 2154.94 |  | 2154.94 | -40.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 花果山渔业养 殖场 | 3.25 |  | 3.25 | 3.62 |  | 3.62 | -0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 花园洞村 | 4951.28 | 2992.79 | 1958.50 | 9.01 | 220.06 | 3221.85 | 1729.43 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金花桥村 | 6093.07 | 3647.90 | 2445.17 | 2105.98 | 31.35 | 5785.22 | 307.85 |  | 0.12 |  | 0.11 |  | 0.01 |  |  | 0.06 | 0.23 | 0.06 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近桃社区 | 1747.83 | 874.97 | 872.86 |  |  | 874.97 | 872.86 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 崆峒村 | 1354.80 |  | 1354.80 |  | 48.87 | 48.87 | 1305.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |
| 梨树桥村 | 3578.81 | 1339.89 | 2238.92 | 2286.18 |  | 3626.08 | -47.26 | 0.00 | 0.01 |  | 0.01 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栗树咀村 | 3819.47 | 1726.78 | 2092.68 | 2171.23 |  | 3898.02 | -78.55 | 0.00 | 0.16 |  | 0.12 | 0.00 | 0.03 |  |  | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗家潭村 | 2564.28 |  | 2564.28 |  |  |  | 2564.28 | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  |
| 牛潭河村 | 3296.44 |  | 3296.44 |  |  |  | 3296.44 | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.22 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |
| 青山村 | 3450.54 | 2773.56 | 676.99 | 730.68 | 47.37 | 3551.60 | -101.06 |  | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 | 0.00 | 0.19 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.19 |  |  |
| 人和桥村 | 2396.62 | 0.01 | 2396.61 | 127.68 | 2377.44 | 2505.14 | -108.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 石高桥村 | 1026.00 | 108.84 | 917.16 |  | 1008.61 | 1117.45 | -91.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.01 |  |  |
| 桃花村 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团山社区 | 52.06 |  | 52.06 |  |  |  | 52.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 肖家山村 | 289.05 |  | 289.05 |  |  |  | 289.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨家坳村 | 975.12 | 0.87 | 974.25 |  | 124.08 | 124.96 | 850.17 | 0.06 |  | 0.05 |  | 0.00 |  |  |  | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 株木潭村 | 1434.20 |  | 1434.20 |  | 1544.41 | 1544.41 | -110.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |
| 其它直属 | 617.04 | 0.22 | 616.82 |  |  | 0.22 | 616.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碧螺水库直属 | 208.54 |  | 208.54 |  |  |  | 208.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 行政区域名称 | 耕地(三 调)/亩 | （2011~2020） 已建设耕地面 积/亩 | 截至 2020 年剩余耕 地面积 （亩） | 2021 上 图面积/ 亩 | 2022 上 图面积/ 亩 | 2022 累计 已建面积/ 亩 | 截止 2022 年未建设 面积/亩 | 2023-2025 小计 (面积/万亩) |  | 2023 (面积/万亩) |  | 2024 (面积/万亩) |  | 2025 (面积/万亩) |  | 2026-2030 小计 (面积/万亩) |  | 2026 (面积/万亩) |  | 2027 (面积/万亩) |  | 2028 (面积/万亩) |  | 2029 (面积/万亩) |  | 2030 (面积/万亩) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 | 新建 | 提升 |
| 克上冲水库直 属 | 9.87 |  | 9.87 |  |  |  | 9.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石井头联办林 场直属 | 17.95 |  | 17.95 |  |  |  | 17.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃花江国有林 场直属 | 81.54 |  | 81.54 |  |  |  | 81.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃花江苗圃直 属 | 7.59 |  | 7.59 |  |  |  | 7.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃花江水库直 属 | 286.73 | 0.22 | 286.51 |  |  | 0.22 | 286.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃江县板溪林 场直属 | 4.81 |  | 4.81 |  |  |  | 4.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.4.1  2021 年高标准农田建设项目

一、项目区概况

2021 年项目已实施，根据湖南省农业农村厅文件《湖南省农业农村厅 关于下达 2021  年农田建设任务及编制项目实施计划的通知》（湘农发 〔2021〕8 号）的精神，桃江县 2021 年安排高标准农田建设任务为 6.44 万 亩，其中高效节水灌溉建设任务 0.46 万亩。《益阳市桃江县桃花江镇等 10 个乡镇高标准农田建设项目（二〇二一年）》项目区建设地点确定为：桃 花江镇花果山村、拱头山村、青山村、川门湾村、金花桥村、梨树桥村、

栗树咀村，高桥镇横马塘村、荷叶塘村、高桥村、千秋村、赵家山村，浮  邱山乡毛家桥村、齐心村、浮邱山村、枳木山村、担水坝村，沾溪镇沾溪  村、九螺坊村、伍家洲村、杉木村、长田坊村，马迹塘镇百乐村、金塘村、 大塘坪村，三堂街镇合水桥村、晚谷回民村，灰山港镇陈家湾村、檀树界  村，大栗港镇红金村，松木塘镇樟溪村、竹山村、苍霞塅村，修山镇花桥  港村等 10 个乡镇的 34 个行政村。具体实施面积详见表 4.3-3、图 4.3-1（具  体实施地块情况详见附图）

表 4.4-3 桃江县高标准农田建设项目（二〇二一年）实施面积统计表

| 乡镇 | 村名 | 建设面积（亩） | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土地平整（亩） | 高效节水（亩） |
| 桃花江镇 | 花果山村 | 2457.15 |  | / |
|  | 拱头山村 | 3972.00 | 326 | / |
|  | 青山村 | 663.59 |  | / |
|  | 川门湾村 | 714.02 |  | 250.00 |
|  | 金花桥村 | 2300.50 |  | 502.00 |
|  | 梨树桥村 | 2649.94 |  | 317.00 |
|  | 栗树咀村 | 1978.24 |  | 341.00 |
|  | 小计 | 14735.44 |  | 1410.00 |

| 乡镇 | 村名 | 建设面积（亩） | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土地平整（亩） | 高效节水（亩） |
| 高桥镇 | 横马塘村 | 5884.63 | 100 | 491.46 |
|  | 荷叶塘村 | 3295.20 |  | / |
|  | 高桥村 | 2070.36 |  | 1246.00 |
|  | 千秋村 | 1484.33 |  | 414.00 |
|  | 赵家山村 | 700.00 | 106.11 | / |
|  | 小计 | 13434.52 |  | 2151.34 |
| 浮邱山乡 | 毛家桥村 | 4036.17 |  | 55.00 |
|  | 齐心村 | 3786.45 |  | / |
|  | 浮邱山村 | 3224.85 | 141 | 473.45 |
|  | 枳木山村 | 1423.69 |  | 196.00 |
|  | 担水坝村 | 2538.14 |  | 622.12 |
|  | 小计 | 15009.30 |  | 1346.57 |
| 沾溪镇 | 沾溪村 | 3055.97 | 523.16 | 1089.68 |
|  | 九螺坊村 | 1706.85 |  | 559.43 |
|  | 伍家洲村 | 2360.38 |  | 578.00 |
|  | 杉木村 | 1669.03 |  | 139.00 |
|  | 长田坊村 | 2700.00 |  | 1647.42 |
|  | 小计 | 11492.23 |  | 4013.53 |
| 马迹塘镇 | 百乐村 | 1345.95 |  | 77.00 |
|  | 金塘村 | 500.00 |  | 89.00 |
|  | 大塘坪村 | 2271.33 |  | 1429.65 |
|  | 小计 | 4117.28 |  | 1595.65 |
| 三堂街镇 | 合水桥村 | 920.25 |  | 290.00 |
|  | 晚谷回民村 | 108.00 |  | / |
|  | 小计 | 1028.25 |  | 290.00 |
| 灰山港镇 | 陈家湾村 | 150.00 |  | / |
|  | 檀树界村 | 700.00 |  | / |
|  | 小计 | 850.00 |  | / |
| 大栗港镇 | 红金村 | 300.00 |  | / |
|  | 小计 | 300.00 |  | / |
| 松木塘镇 | 樟溪村 | 483.01 |  | / |
|  | 竹山村 | 700.00 |  | 311.00 |
|  | 苍霞塅村 | 525.79 |  | 102.00 |
|  | 小计 | 1708.00 |  | 413.00 |
| 修山镇 | 花桥港村 | 1724.18 |  | 457.00 |
|  | 小计 | 1724.18 |  | 457.00 |
| 合计 |  | 64400.00 | 1196.27 | 11677.09 |

图 4.4-1 桃江县 2021 年高标准农田建设项目位置图

二、建设内容

益阳市桃江县桃花江镇等 10 个乡镇高标准农田建设项目（二〇二一年） 主要建设内容为：

（1）土地平整 1196.27 亩；

（2）土壤改良39000.00 亩（施加绿肥 10000.00 亩，撒生石灰25000.00 亩，撒土壤调理剂 4000 亩）；

（3）灌溉与排水工程：山塘加固 61 口；改造灌溉机埠 10 座，新建灌 溉机埠 4  座；改造河坝 11  座，新建河坝 2  座；衬砌改造渠道 174  条 115.585km  （其中灌溉渠道 103  条 63.182km ，排洪（涝）渠道 71   条 52.403km），配套附属建筑物共 9006 处（其中分水口 5536 处、机耕桥 679

座、人行桥 520 座、生物码头 270 处、简易节制闸 2000 座、钢制节制闸 1 座）；

（4）新增高效节水灌溉面积 11677.09 亩，均为低压管道灌溉；

（5）田间道路升级改造 68 条 36.539km；

（6）农田防护和生态环境保护：规划路旁种植红叶石楠 523 株，种植 茶花球 101 株；

（7）科技推广措施：测土配方施肥技术推广及在田间购置安装频振 式太阳能杀虫灯 47 盏，在沾溪村示范区新建智慧农业控制系统 1 项。

### 4.4.1  2022 年高标准农田建设项目

一、项目区概况

2022 年项目已在实施，根据湖南省农业农村厅文件《湖南省农业农村 厅关于下达 2022  年农田建设任务及编制项目实施计划的通知》（湘农发 〔2022〕13 号）的精神，桃江县 2022 年安排高标准农田建设任务为 6.04 万亩，其中高效节水灌溉建设任务 1.35 万亩。项目区建设地点确定为：马 迹塘镇谭家园村、龙溪村、南山村、石门村、月形湾村、泗里河村、鸬鹚 湾村、范家园村、双江口村、丫峰村、金塘村、易家坊村、京华村、马迹 塘社区、益阳仑村、小丰溪村，修山镇连盆咀村、麻竹垸村、洪山村、修 山社区、三官桥村、八都村、九都村，鸬鹚渡镇花桥村、梅山村、龙塘湾 村、板溪村、玉溪村、长江村、蒋家冲村、张子清村，三堂街镇王母村、 赤塘村、龙芽坪村，桃花江镇大华村、株木潭村、石高桥村、鹅公桥村、 道关山村、人和桥村、杨家坳村，灰山港镇麻元坳村、司马冲村、连河冲

村、杨家湾村、甘泉山村、万功塘村、澄泉湾村、檀树界村、雪峰山村， 浮邱山乡新桥村、西峰寺村水口山村，石牛江镇黄泥田村，武潭镇罗家坪 村、牛溪村，大栗港镇黄道仑村、筑金坝村、黄栗洑村等 10  个乡镇的 59 个行政村。具体实施面积详见表 4.3-3、图 4.3-1（具体实施地块情况详见 附图）

表 4.4-4 桃江县高标准农田建设项目（二〇二二年）实施面积统计表

| 序号 | 行政区域名称 | 建设任务（亩） | 其中：高效节水灌溉（亩） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 桃江县 | 60400 | 13506 |
| 一 | 马迹塘镇 | 14392.78 | 6110 |
| 1 | 谭家园村 | 800 | 150 |
| 2 | 南山村 | 1000 | 0 |
| 3 | 石门村 | 1454.53 | 300 |
| 4 | 月形湾村 | 1102.94 | 1316 |
| 5 | 泗里河村 | 856.55 | 0 |
| 6 | 鸬鹚湾村 | 773.28 | 0 |
| 7 | 范家园村 | 657.31 | 1552 |
| 8 | 双江口村 | 809.28 | 0 |
| 9 | 丫峰村 | 1000 | 0 |
| 10 | 金塘村 | 1000 | 706 |
| 11 | 龙溪村 | 345.66 | 0 |
| 12 | 易家坊村 | 978.86 | 739 |
| 13 | 京华村 | 444.75 | 0 |
| 14 | 马迹塘社区 | 155.12 | 0 |
| 15 | 益阳仑村 | 1014.48 | 0 |
| 16 | 小丰溪村 | 2000 | 1347 |
| 二 | 修山镇 | 9713.79 | 1842 |
| 17 | 连盆咀村 | 2070.45 | 60 |
| 18 | 麻竹垸村 | 1520.21 | 0 |
| 19 | 洪山村 | 614.69 | 0 |
| 20 | 修山社区 | 2138.93 | 0 |
| 21 | 三官桥村 | 1246.34 | 1782 |
| 22 | 八都村 | 997.2 | 0 |
| 23 | 九都村 | 1125.97 | 0 |
| 三 | 鸬鹚渡镇 | 7606.14 | 1539 |
| 24 | 花桥村 | 799.94 | 493 |
| 25 | 梅山村 | 860.29 | 0 |
| 26 | 龙塘湾村 | 1273.19 | 100 |

| 序号 | 行政区域名称 | 建设任务（亩） | 其中：高效节水灌溉（亩） |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 板溪村 | 1525.02 | 384 |
| 28 | 玉溪村 | 908.65 | 0 |
| 29 | 长江村 | 1911.35 | 562 |
| 30 | 蒋家冲村 | 327.69 | 0 |
| 31 | 张子清村 | / |  |
| 四 | 三堂街镇 | 4000 | 2039 |
| 32 | 王母村 | 2000 | 1318 |
| 33 | 赤塘村 | 2000 | 721 |
| 五 | 桃花江镇 | 11568.39 | 145 |
| 34 | 大华村 | 2058.7 | 0 |
| 35 | 株木潭村 | 1455.23 | 145 |
| 36 | 石高桥村 | 916.31 | 0 |
| 37 | 鹅公桥村 | 2492.97 | 0 |
| 38 | 道关山村 | 2231.14 | 0 |
| 39 | 人和桥村 | 2414.04 | 0 |
| 40 | 杨家坳村 | 290 |  |
| 六 | 灰山港镇 | 10440.68 | 1265 |
| 41 | 麻元坳村 | 800 | 0 |
| 42 | 司马冲村 | 2500 | 233 |
| 43 | 连河冲村 | 2500 | 313 |
| 44 | 杨家湾村 | 1232.74 | 0 |
| 45 | 甘泉山村 | 1000 | 215 |
| 46 | 万功塘村 | 1500 | 324 |
| 47 | 澄泉湾村 | 627.07 | 0 |
| 48 | 檀树界村 | 280.88 | 180 |
| 49 | 雪峰山村 | 82.38 |  |
| 七 | 浮邱山乡 | 1500 | 0 |
| 50 | 新桥村 | 1000 | 0 |
| 51 | 西峰寺村 | 500 | 0 |
| 52 | 水口山村 | / |  |
| 八 | 石牛江镇 | 1178.22 | 0 |
| 53 | 黄泥田村 | 1178.22 | 0 |
| 九 | 武潭镇 | 319.67 |  |
| 54 | 罗家坪村 | 68.73 | 0 |
| 55 | 牛溪村 | 250.94 | 0 |
| 十 | 大栗港镇 | 320.23 |  |
| 56 | 大栗港社区 | / |  |
| 57 | 黄道仑村 | 29.24 | 0 |
| 58 | 筑金坝村 | 212.81 |  |
| 59 | 黄栗洑村 | 78.19 | 0 |

图 4.4-2 桃江县 2022 年高标准农田建设项目位置图

二、建设内容

益阳市桃江县马迹塘镇等 10 个乡镇高标准农田建设项目（二〇二二年） 主要建设内容为：

（1）田块整治 2050.09 亩；

（2）土壤改良 5.8 万亩（施加绿肥 2.0 万亩，撒生石灰 3.2 万亩，撒 土壤调理剂 0.6 万亩）；

（3）灌溉与排水工程：山塘加固 43  口；改造灌溉机埠 9 座，新建灌 溉机埠 3 座；改造河坝 10 座；衬砌改造渠道 138 条 113.118km（其中灌溉 渠道 80 条 74.592km，排洪（涝）渠道 58 条 38.526km），配套附属建筑物 共 6128 处（其中分水口 3790 处、机耕桥 454 座、人行桥 311 座、生物码

头 140 处、简易节制闸 1431 座、量水槽 2 座）；

（4）新增高效节水灌溉面积 13506 亩，均为低压管道灌溉；

（5）田间道路升级改造 65  条 41.286km（其中泥结石道路 31  条 18.395km，硬化道路 34 条 22.891km）；

（6）农田防护和生态环境保护：规划路旁种植红叶石楠 801 株，种植 茶花球 803  株，农田岸坡防护工程长 1.538km，生态环境保护购置仿竹篱 笆 6.0km，大华村人居环境治理 1 项；

（7）科技推广措施：测土配方施肥技术推广及在田间购置安装频振 式太阳能杀虫灯 97 盏。

### 4.4.2  2023 年高标准农田建设项目

一、项目区概况

根据湖南省农业农村厅文件《湖南省农业农村厅关于下达 2023 年农田 建设任务及编制项目实施计划的通知》（湘农发〔2023〕8  号）的精神， 结合上级部门指导精神和项目区实际需求，桃江县 2023 年安排高标准农田 建设任务为 3.4 万亩，其中新增建设面积 1.91 万亩，改造提升面积 1.49 万 亩，同步发展高效节水灌溉面积 1.19 万亩。确定桃江县高标准农田建设项 目（二〇二三年）的项目区范围为桃江县大栗港镇等 9 个乡镇，分别为：

大栗港镇德茂园村、大栗港社区、黄道仑村、卢家村、牌形上村、黄  栗洑村、兴坪村、红金村、张家村、松木桥村、栗山河村，三堂街镇花桥  坪回族村、大屋山村、胡家坳村、三堂街村、乌旗山村，武潭镇勤耙田村、 杨家坪村、龙拱滩村，鲊埠回族乡江家坝村、陶公庙村，石牛江镇增塘村，

浮邱山乡回龙湾村、黄南冲村，灰山港镇澄泉湾村、软桥村、肖家塅村、

滩口上村、周家潭村、雪峰山村，桃花江镇杨家坳村、花园洞村、栗树咀  村、大华村、金花桥村、罗家潭村，牛田镇三塘湾村、清塘村、杉树仑村、 金凤山村等 9 个乡镇共计 40 个行政村。

具体规划面积详见表 4.3-5、图 4.3-3（具体实施地块情况详见附图） 表 4.4-5 桃江县高标准农田建设项目（二〇二三年）规划面积统计表

| 序号 | 行政区域名称 | 行政区耕地面积 （亩） | 建设任务（亩） |  | 同步发展高效节水 灌溉（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新增建设 | 改造提升 |  |
| 合计 | 桃江 |  | 19100 | 13900 | 11900 |
| 一 | 大栗港镇 | 47808.91 | 6600 | 500 | 4900 |
| 1 | 德茂园村 | 1923.78 |  | 500 |  |
| 2 | 大栗港社区 | 3224.63 | 800 |  |  |
| 3 | 黄道仑村 | 2474.66 | 400 |  |  |
| 4 | 卢家村 | 3941.13 | 2400 |  | 2400 |
| 5 | 牌形上村 | 4176.05 | 2000 |  | 2000 |
| 6 | 黄栗洑村 | 3099.73 | 100 |  |  |
| 7 | 兴坪村 | 2727.34 | 100 |  |  |
| 8 | 红金村 | 3252.84 | 100 |  |  |
| 9 | 张家村 | 2072.37 | 100 |  |  |
| 10 | 松木桥村 | 1972.82 | 100 |  |  |
| 11 | 栗山河村 | 5065.72 | 500 |  | 500 |
| 二 | 三堂街镇 | 40877.82 | 3000 | 0 | 500 |
| 12 | 花桥坪回族村 | 969.66 | 700 |  |  |
| 13 | 大屋山村 | 2016.88 | 800 |  |  |
| 14 | 胡家坳村 | 2110.22 | 900 |  |  |
| 15 | 三堂街村 | 2642.48 | 500 |  | 500 |
| 16 | 乌旗山村 | 1983.07 | 100 |  |  |
| 三 | 武潭镇 | 50604.88 | 5000 | 0 | 1800 |
| 17 | 勤耙田村 | 2707.56 | 1500 |  | 800 |
| 18 | 杨家坪村 | 3585.03 | 1500 |  | 1000 |
| 19 | 龙拱滩村 | 2789.06 | 2000 |  |  |
| 四 | 鲊埠回族乡 | 13488.11 | 1000 | 1000 | 200 |
| 20 | 江家坝村 | 2015.53 |  | 1000 | 200 |
| 21 | 陶公庙村 | 1419.17 | 1000 |  |  |
| 五 | 石牛江镇 | 39279.29 | 0 | 1000 | 0 |
| 22 | 增塘村 | 5953.17 |  | 1000 |  |
| 六 | 浮邱山乡 | 54734.82 | 2000 | 0 | 2000 |
| 23 | 回龙湾村 | 2703.25 | 1000 |  | 1000 |
| 24 | 黄南冲村 | 2196.77 | 1000 |  | 1000 |

| 序号 | 行政区域名称 | 行政区耕地面积 （亩） | 建设任务（亩） |  | 同步发展高效节水 灌溉（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新增建设 | 改造提升 |  |
| 七 | 灰山港镇 | 92114.76 | 500 | 6000 | 1000 |
| 25 | 澄泉湾村 | 4439.29 |  | 1000 |  |
| 26 | 软桥村 | 3078.63 |  | 1000 |  |
| 27 | 肖家塅村 | 2989.37 |  | 1000 | 1000 |
| 28 | 滩口上村 | 3405.82 |  | 1000 |  |
| 29 | 周家潭村 | 4063.74 | 500 |  |  |
| 30 | 雪峰山村 | 2937.65 |  | 2000 |  |
| 八 | 桃花江镇 | 63507.20 | 1000 | 3400 | 1500 |
| 31 | 杨家坳村 | 1021.15 | 500 |  | 500 |
| 32 | 花园洞村 | 5010.39 | 500 |  |  |
| 33 | 栗树咀村 | 3878.63 |  | 1400 |  |
| 34 | 大华村 | 2021.05 |  | 1000 |  |
| 35 | 金花桥村 | 6227.71 |  | 1000 | 1000 |
| 36 | 罗家潭村 | 2644.22 | 1000 |  |  |
| 九 | 牛田镇 | 34383.07 | 0 | 2000 | 0 |
| 37 | 三塘湾村 | 6239.37 |  | 800 |  |
| 38 | 清塘村 | 1827.72 |  | 700 |  |
| 39 | 杉树仑村 | 3813.78 |  | 200 |  |
| 40 | 金凤山村 | 4664.73 |  | 300 |  |

图 4.4-3 桃江县 2023 年高标准农田建设项目位置图

二、建设内容

桃江县高标准农田建设项目（二〇二三年）规划总面积 3.4  万亩，其 中新建高标准农田面积 1.91 万亩，改造提升高标准农田面积 1.49 万亩，规 划总投资 5617.00  万元（其中中央财政资金 4150.00  万元，省级财政资金 1467.00 万元）。项目主要内容包括：

（1）田块整治 2377.58 亩；

（2）地力提升工程 3.06 万亩（播撒绿肥肥 0.2 万亩，撒生石灰 2.86 万 亩）；

（3）灌溉与排水工程：山塘加固 14  口；改造泵站 5 座，新建灌溉泵 站 5 座；改造河坝 1 座；衬砌改造渠道 60 条 64.709 km（其中灌溉渠道 35 条 42.093km，排洪（涝）渠道 25 条 22.616km），配套附属建筑物共 5297 处（其中分水口 3178 处、机耕桥444 座、人行桥 240 座、生物码头 86 处、 简易节制闸 1314 座、量水槽 1 座，钢制节制闸 2 座，过路涵32 座）；

（4）新增高效节水灌溉面积 1.19 万亩，均为低压管道灌溉；

（5）田间道路升级改造 15 条 10.411km（其中泥结石道路9 条3.392km， 硬化道路 6 条 7.019km）；

（6）农田防护和生态环境保护：规划路旁种植红叶石楠 450 株，种植 茶花球 450 株，岸坡防护 511m；

（7）科技推广措施：测土配方施肥技术推广及在田间购置安装风吸 式太阳能杀虫灯 100 盏。

### 4.4.3  2024 年高标准农田建设项目

一、项目区概况

根据《湖南省农业农村厅关于下达 2024 年中央财政补助资金支持的农  田建设任务及编制项目实施计划的通知》（湘农发[2024]37  号）、《全省  高标准农田建设投贷联动等投融资创新工作方案》的通知（湘农发〔2023〕 5 号）文件精神，桃江县 2024 年建设任务共计 4.87 万亩（新增建设 2.49 万  亩，改造提升 2.38 万亩）。分 7 个项目实施，其中：

1、《湖南省益阳市桃江县高标准农田建设项目（二 O 二四年新增)(国 债）》建设任务共计 2.9 亩，其中新增建设 1.3 万亩，改造提升 1.6 万亩。

建设地点位于大栗港镇德茂园村、大栗港社区、五羊坪村、黄道仑村、筑  金坝村、童子山村，武潭镇杉树村、八家村、罗家坪村、熊家村、牛溪村、 基固庙村，浮邱山乡田家冲村、齐心村、黄南冲村、白家河村、枳木山村， 沾溪镇九螺坊村、长田坊村、伍家洲村、荷叶山社区、卫红村、沾溪村，

三堂街镇三堂街村、三堂街社区、合水桥村、天子仑村、九峰村、大屋山 村、湖莲坪村，修山镇莲盆嘴村、修山社区、麻竹垸村、八都村、三官桥 村、九都村、花桥港村，牛田镇金凤山村、金光山村、峡山口村、杉树仑 村，灰山港镇金沙坪村、刘家湾村、檀树界村、万功塘村、金沙洲村、雪 峰山村、陈家湾村、曾家湾村，石牛江镇苏团村、增塘村、石牛江村、小 坡头村、田庄湾村、黄泥田村，桃花江镇栗树咀村、横木村、杨家坳村、 金花桥村、罗家潭村，鸬鹚渡镇张子清村、千工坝村等 11 个乡镇 62 个行 政村。

2、《益阳市桃江县武潭镇等 5 个乡镇天湾村等 20 个村高标准农田建 设项目（二 O 二四年）》建设任务共计 1.55 万亩，其中新增建设 1.16 万 亩，改造提升 0.39 万亩。建设地点位于武潭镇天湾村、高峰村、泥潭村， 马迹塘镇范家园村、大塘坪村，三堂街镇九峰村、龙牙坪村、大屋山村、 胡家坳村，鲊埠回族乡车门塅村、江家坝村、大水田村、鲊埠社区，大栗 港镇五羊坪村、牌形上村、栗山河村、红金村、张家村、松木桥村、卢家 村，共 5 个乡镇 20 个行政村。

3、《益阳市桃江县鸬鹚渡镇千工坝村高标准农田建设项目（二 O  二 四年，投融资创新）》建设任务为改造提升 0.1  万亩，建设地点位于鸬鹚 渡镇千工坝村。

4、《益阳市桃江县灰山港镇汪家冲村高标准农田建设项目（二 O  二 四年，投融资创新）》建设任务为改造提升 0.1  万亩，建设地点位于灰山 港镇汪家冲村。

5、《益阳市桃江县鸬鹚渡镇鸬鹚渡社区及千工坝村高标准农田建设 项目（二 O 二四年，投融资创新）》建设任务为改造提升 0.1 万亩，建设 地点位于鸬鹚渡镇鸬鹚渡社区及千工坝村。

6、《益阳市桃江县修山镇麻竹垸村高标准农田建设项目（二 O  二四 年，投融资创新）》建设任务为改造提升 0.043  万亩，建设地点位于修山 镇麻竹垸村。

7、《益阳市桃江县三堂街镇赤塘村高标准农田建设项目（二 O  二四 年，投融资创新）》建设任务共计 0.073 万亩，其中新增建设 0.028 万亩，

改造提升 0.045 万亩，建设地点位于三堂街镇赤塘村。

具体规划面积详见表 4.3-5、图 4.3-3（具体实施地块情况详见附图） 表 4.4-6 桃江县高标准农田建设项目（二〇二四年）规划面积统计表

| 序号 | 行政区域名称 | 2024 年新增建设 | 2024 年改造提升 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 24878.08 | 23778.76 |
| 一 | 修山镇 | 438.56 | 889.30 |
| 1 | 八都村 | 21.96 |  |
| 2 | 花桥港村 | 18.71 | 213.14 |
| 3 | 九都村 | 4.01 |  |
| 4 | 莲盆嘴村 | 48.81 |  |
| 5 | 麻竹垸村 | 46.98 | 431.87 |
| 6 | 三官桥村 | 16.04 | 244.28 |
| 7 | 修山社区 | 277.08 |  |
| 8 | 舒塘社区 | 4.98 |  |
| 二 | 三堂街镇 | 4468.76 | 1914.33 |
| 1 | 赤塘村 | 371.61 | 450.10 |
| 2 | 大屋山村 | 700.98 | 410.82 |
| 3 | 合水桥村 |  | 984.29 |
| 4 | 胡家坳村 | 490.47 |  |
| 5 | 湖莲坪村 | 461.18 |  |
| 6 | 九峰村 | 1589.52 | 38.81 |
| 7 | 龙牙坪村 | 250.98 |  |
| 8 | 三堂街村 | 156.54 | 30.30 |
| 9 | 三堂街社区 | 16.82 |  |
| 10 | 天子仑村 | 412.70 |  |
| 11 | 乌旗山村 | 17.95 |  |
| 三 | 鸬鹚渡镇 | 3.74 | 3453.56 |
| 1 | 鸬鹚渡社区 |  | 317.35 |
| 2 | 千工坝村 |  | 1852.61 |
| 3 | 张子清村 |  | 1283.60 |
| 四 | 大栗港镇 | 7393.92 | 1472.18 |
| 1 | 大栗港社区 | 895.22 |  |
| 2 | 德茂园村 | 122.03 |  |
| 3 | 红金村 | 195.53 |  |
| 4 | 黄道仑村 | 455.78 |  |
| 5 | 黄栗洑村 | 48.02 |  |
| 6 | 栗山河村 | 228.74 | 1299.37 |
| 7 | 卢家村 | 114.31 | 53.07 |
| 8 | 牌形上村 | 815.11 | 113.27 |
| 9 | 松木桥村 | 407.04 | 6.37 |
| 10 | 童子山村 | 685.15 |  |
| 11 | 五羊坪村 | 2354.09 | 0.08 |
| 12 | 张家村 | 150.09 |  |
| 13 | 筑金坝村 | 922.82 |  |

| 序号 | 行政区域名称 | 2024 年新增建设 | 2024 年改造提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五 | 武潭镇 | 7534.40 |  |
| 1 | 八家村 | 1081.62 |  |
| 2 | 高峰村 | 715.00 |  |
| 3 | 基固庙村 | 145.16 |  |
| 4 | 罗家坪村 | 78.84 |  |
| 5 | 泥潭村 | 1419.07 |  |
| 6 | 牛溪村 | 680.98 |  |
| 7 | 杉树村 | 1101.60 |  |
| 8 | 天湾村 | 1662.94 |  |
| 9 | 熊家村 | 642.38 |  |
| 10 | 杨家坪村 | 6.81 |  |
| 六 | 马迹塘镇 | 41.00 | 2163.98 |
| 1 | 大塘坪村 |  | 856.36 |
| 2 | 范家园村 | 35.04 | 910.15 |
| 3 | 南山村 | 2.96 |  |
| 4 | 泗里河村 | 3.00 | 186.01 |
| 七 | 石牛江镇 | 6.24 | 4856.43 |
| 1 | 黄泥田村 |  | 435.00 |
| 2 | 石牛江村 |  | 1500.10 |
| 3 | 苏团村 |  | 69.64 |
| 4 | 田庄湾村 |  | 262.25 |
| 5 | 小坡头村 |  | 206.15 |
| 6 | 增塘村 | 6.24 | 2383.30 |
| 八 | 牛田镇 |  | 2974.67 |
| 1 | 金凤山村 |  | 263.59 |
| 2 | 金光山村 |  | 1158.87 |
| 3 | 杉树仑村 |  | 809.03 |
| 4 | 峡山口村 |  | 743.19 |
| 九 | 灰山港镇 | 1053.40 | 3759.27 |
| 1 | 曾家湾村 | 36.83 |  |
| 2 | 陈家湾村 |  | 133.05 |
| 3 | 金沙坪村 | 359.32 | 729.84 |
| 4 | 金沙洲村 | 230.47 | 1135.66 |
| 5 | 刘家湾村 | 134.47 |  |
| 6 | 麻元坳村 |  | 83.72 |
| 7 | 檀树界村 |  | 187.62 |
| 8 | 铁河新村 | 42.18 |  |
| 9 | 万功塘村 | 250.13 |  |
| 10 | 汪家冲村 |  | 1005.95 |
| 11 | 雪峰山村 |  | 483.44 |
| 十 | 浮邱山乡 | 1284.63 |  |
| 1 | 白家河村 | 186.40 |  |
| 2 | 黄南冲村 | 239.37 |  |
| 3 | 齐心村 | 21.74 |  |
| 4 | 田家冲村 | 689.99 |  |
| 5 | 枳木山村 | 147.12 |  |

| 序号 | 行政区域名称 | 2024 年新增建设 | 2024 年改造提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十一 | 沾溪镇 | 429.52 | 1633.90 |
| 1 | 荷叶山社区 | 192.70 | 313.14 |
| 2 | 九螺坊村 |  | 1066.67 |
| 3 | 卫红村 | 82.09 | 253.00 |
| 4 | 伍家洲村 | 20.61 |  |
| 5 | 沾溪村 | 125.69 |  |
| 6 | 长田坊村 | 8.42 | 1.09 |
| 十二 | 鲊埠回族乡 | 1597.50 | 26.33 |
| 1 | 车门塅村 | 584.16 | 11.24 |
| 2 | 大水田村 | 291.64 |  |
| 3 | 江家坝村 | 579.69 | 15.09 |
| 4 | 颜溪村 | 18.21 |  |
| 5 | 鲊埠社区 | 123.80 |  |
| 十三 | 桃花江镇 | 646.27 | 619.52 |
| 1 | 横木村 | 428.08 | 214.08 |
| 2 | 金花桥村 |  | 75.49 |
| 3 | 梨树桥村 | 6.13 |  |
| 4 | 栗树咀村 | 44.12 | 329.95 |
| 5 | 罗家潭村 | 128.48 |  |
| 6 | 杨家坳村 | 39.46 |  |

图 4.4-4 桃江县 2024 年高标准农田建设项目位置图

二、建设内容

桃江县高标准农田建设项目（二〇二四年）规划总面积 4.87 万亩，其 中新建高标准农田面积 2.49 万亩，改造提升高标准农田面积 2.38 万亩，规 划总投资 15463.47 万元。

共计分 7 个项目实施，主要建设内容包括：

1、《湖南省益阳市桃江县高标准农田建设项目（二 O 二四年新增)(国 债）》田块整治 8471.96 亩，地力提升 2.9 万亩，山塘加固 13  口，新建改 造泵站 10 座，改造河坝 6 座，衬砌改造渠道 72 条 75.495km，新增高效节 水灌溉面积 2867 亩，整修田间道路 22 条 13.913km，购置安装风吸式太阳 能杀虫灯 40 盏；高标准农田信息化建设 2 处。

2、《益阳市桃江县武潭镇等 5 个乡镇天湾村等 20 个村高标准农田建 设项目（二 O 二四年）》田块整治 5409.49 亩，地力保持工程 15500 亩， 新建改造泵站 11 座，改造河坝 1 座，山塘整修 9 口，衬砌改造渠道43 条， 新增高效节水灌溉面积 1730 亩，整修田间道路 13 条，购置安装风吸式太 阳能杀虫灯 95 盏。

3、《益阳市桃江县鸬鹚渡镇千工坝村高标准农田建设项目（二 O  二 四年，投融资创新）》田块整治 603 亩，地力提升 1000 亩，衬砌改造渠道

8 条 6.48km，整修田间道路 2 条 1.591km，农田防护和生态环境保护种植 红叶石楠 36 株、茶花球 36 株，安装风吸式杀虫灯 5 盏。

4、《益阳市桃江县灰山港镇汪家冲村高标准农田建设项目（二 O  二 四年，投融资创新）》田块整治 610 亩，地力提升 1000 亩，衬砌改造渠道

11 条 3.509km，整修田间道路 9 条 2.92km，安装杀虫灯 4 盏、智能监控 4 个。

5、《益阳市桃江县鸬鹚渡镇鸬鹚渡社区及千工坝村高标准农田建设 项目（二 O 二四年，投融资创新）》田块整治 610 亩，地力提升 1000 亩， 新建整修泵站 5  个，衬砌改造渠道 8  条 2.765km，整修田间道路 8  条 2.569km，安装杀虫灯 7 盏、智能监控 7 个。

6、《益阳市桃江县修山镇麻竹垸村高标准农田建设项目（二 O  二四 年，投融资创新）》田块整治 268 亩，地力提升 427 亩，衬砌改造渠道 3 条 0.94km，整修田间道路2 条0.349km，安装杀虫灯 3 盏、智能监控 3 个。

7、《益阳市桃江县三堂街镇赤塘村高标准农田建设项目（二 O  二四 年，投融资创新）》田块整治 440 亩，地力提升 729 亩，衬砌改造渠道 2 条 1.184km，整修田间道路 3 条 1.707km，安装杀虫灯 4 盏、智能监控 4 个。

### 4.4.4  2025 年高标准农田建设项目

一、项目区概况

根据《湖南省农业农村厅关于下达 2025 年中央财政补助资金支持的农 田建设任务及编制项目》湘农发[2025]35  号，结合上级部门指导精神和项 目区实际需求，桃江县高标准农田建设项目（二〇二五年） 建设任务为 6.76 万亩（新增建设 3.21 万亩，改造提升 3.55 万亩），分三个项目实施：

1、《益阳市桃江县沾溪镇九螺坊村高标准农田建设项目（二 O  二五 年，投融资创新）等 17 个投融资创新项目》建设任务为 1.69  万亩，其中

新增建设面积 0.9 万亩，改造提升面积 0.79 万亩。项目区位于沾溪镇九螺  坊村，灰山港镇软桥村、陈家湾村、连河冲村、澄泉湾村，修山镇洪山村， 浮邱山乡西峰寺村，鸬鹚渡镇千工坝村、鸬鹚渡社区， 三堂街镇郭家洲村、 九峰村、龙牙坪村，牛田镇三塘湾村、杉树仑村、小桃村、观庄村，大栗  港镇牌形上村、五羊坪村、黄道仑村,共计 8 个乡镇 19 个行政村。

2、《桃江县桃花江镇等 9 个乡镇横木村等 26 个村高标准农田建设项 目（二 O  二五年，投融资创新）》建设任务为 3.01  万亩，其中新增建设 0.9 万亩，改造提升2.11 万亩。项目区位于松木塘镇龙山湾村、桥头河村、 子良岩村、南河冲村，高桥镇大林村、千秋村，沾溪镇杉木村、荷叶山社 区、卫红村，修山镇康家村、修山社区、月明山村，牛田镇金凤山村、峡 山口村，灰山港镇刘家湾村、檀树界村、源嘉桥村，石牛江镇牛剑桥村、 田庄湾村、黄泥田村，浮邱山乡水口山村、黄鹤桥村、毛家桥村、枳木山 村，桃花江镇牛潭河村、横木村 9 个乡镇 26 个行政村。

3、《益阳市桃江县灰山港镇等 11 个乡镇滩口上村等 31 个村高标准农 田建设项目（二 O 二五年）》建设任务为 2.06 亩，其中新增建设 1.41 万 亩，改造提升 0.65 万亩。项目区位于

武潭镇清凉村、石桥村、熊家村，三堂街镇接龙桥村、合水桥村、湖 莲坪村，大栗港镇童子山村、栗山河村、兴坪村，沾溪镇卫红村、洋泉湾 村，灰山港镇灰山港村、杨家湾村、滩口上村、澄泉湾村，松木塘镇龙塘 村、温塘村、下干沙村、竹山村，高桥镇石井头村、石头坪村、高桥村， 牛田镇三塘湾村、小桃村，浮邱山乡回龙湾村、黄南冲村、白家河村、西

峰寺村，石牛江镇牛剑桥村，桃花江镇川门湾村、青山村，共 11 个乡镇31 个行政村。

具体规划面积详见表 4.3-5、图 4.3-3（具体实施地块情况详见附图） 表 4.4-7 桃江县高标准农田建设项目（二〇二五年）规划面积统计表

| 序号 | 行政区域名称 | 2025 年新增建设 | 2025 年改造提升 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 32100.00 | 35500.00 |
| 一 | 修山镇 | 1171.58 | 2918.22 |
| 1 | 洪山村 | 507.57 | 407.02 |
| 2 | 康家村 | 221.72 | 1240.19 |
| 3 | 修山社区 | 283.28 | 859.14 |
| 4 | 月明山村 | 159.02 | 411.87 |
| 二 | 三堂街镇 | 4852.19 | 334.62 |
| 1 | 郭家洲村 | 1017.24 |  |
| 2 | 合水桥村 | 252.24 | 334.62 |
| 3 | 湖莲坪村 | 697.73 |  |
| 4 | 接龙桥村 | 858.36 |  |
| 5 | 九峰村 | 1017.36 |  |
| 6 | 龙牙坪村 | 1009.26 |  |
| 三 | 鸬鹚渡镇 | 631.62 | 1434.05 |
| 1 | 鸬鹚渡社区 | 374.84 | 655.40 |
| 2 | 千工坝村 | 256.77 | 778.66 |
| 四 | 大栗港镇 | 4616.19 | 330.45 |
| 1 | 黄道仑村 | 60.54 |  |
| 2 | 栗山河村 | 1019.34 | 330.45 |
| 3 | 牌形上村 | 1017.24 |  |
| 4 | 童子山村 | 1339.32 |  |
| 5 | 五羊坪村 | 948.04 |  |
| 6 | 兴坪村 | 231.71 |  |
| 五 | 武潭镇 | 2866.79 |  |
| 1 | 清凉村 | 984.13 |  |
| 2 | 石桥村 | 1358.71 |  |
| 3 | 熊家村 | 523.95 |  |
| 六 | 石牛江镇 | 1323.19 | 2961.63 |
| 1 | 黄泥田村 | 353.98 | 550.66 |
| 2 | 牛剑桥村 | 694.01 | 1864.26 |
| 3 | 田庄湾村 | 275.20 | 546.71 |
| 七 | 牛田镇 | 1781.33 | 6455.81 |
| 1 | 观庄村 | 20.11 | 220.24 |
| 2 | 金凤山村 | 49.35 | 1776.03 |
| 3 | 三塘湾村 | 775.74 | 1180.17 |
| 4 | 杉树仑村 | 499.49 | 900.65 |
| 5 | 峡山口村 | 89.56 | 1535.90 |
| 6 | 小桃村 | 347.09 | 842.82 |

| 序号 | 行政区域名称 | 2025 年新增建设 | 2025 年改造提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八 | 松木塘镇 | 2757.64 | 1329.45 |
| 1 | 龙山湾村 | 10.05 | 1030.27 |
| 2 | 龙塘村 | 279.75 |  |
| 3 | 南河冲村 | 820.20 |  |
| 4 | 桥头河村 | 71.77 | 299.18 |
| 5 | 温塘村 | 531.65 |  |
| 6 | 下干沙村 | 410.46 |  |
| 7 | 竹山村 | 286.96 |  |
| 8 | 子良岩村 | 346.81 |  |
| 九 | 灰山港镇 | 1728.39 | 8383.66 |
| 1 | 陈家湾村 | 100.66 | 900.07 |
| 2 | 澄泉湾村 | 50.32 | 1002.07 |
| 3 | 灰山港村 | 174.27 | 4.64 |
| 4 | 连河冲村 | 1000.64 |  |
| 5 | 刘家湾村 |  | 2177.88 |
| 6 | 软桥村 | 209.65 | 798.27 |
| 7 | 滩口上村 | 34.27 | 711.31 |
| 8 | 檀树界村 | 1.62 | 1564.56 |
| 9 | 杨家湾村 | 38.43 | 76.87 |
| 10 | 源嘉桥村 | 118.54 | 1147.98 |
| 十 | 浮邱山乡 | 3253.29 | 4554.72 |
| 1 | 白家河村 | 326.65 |  |
| 2 | 浮邱山村 | 4.71 |  |
| 3 | 黄鹤桥村 | 104.61 | 1657.72 |
| 4 | 黄南冲村 | 849.86 |  |
| 5 | 回龙湾村 | 517.75 |  |
| 6 | 毛家桥村 | 19.79 | 695.21 |
| 7 | 水口山村 | 86.64 | 1373.37 |
| 8 | 西峰寺村 | 1343.29 |  |
| 9 | 枳木山村 |  | 828.43 |
| 十一 | 高桥镇 | 2941.87 | 1872.24 |
| 1 | 大林村 | 492.60 | 979.20 |
| 2 | 高桥村 | 12.27 | 411.44 |
| 3 | 千秋村 | 1676.49 |  |
| 4 | 石井头村 | 420.34 | 128.48 |
| 5 | 石头坪村 | 340.16 | 353.12 |
| 十二 | 沾溪镇 | 890.94 | 2921.21 |
| 1 | 荷叶山社区 | 128.14 | 384.85 |
| 2 | 九螺坊村 |  | 1005.69 |
| 3 | 杉木村 | 9.51 | 394.33 |
| 5 | 卫红村 | 99.16 | 1136.33 |
| 6 | 洋泉湾村 | 654.12 |  |
| 十三 | 桃花江镇 | 3284.97 | 2003.94 |
| 1 | 川门湾村 |  | 1170.49 |
| 2 | 横木村 | 1122.36 |  |
| 3 | 梨树桥村 | 0.02 |  |

| 序号 | 行政区域名称 | 2025 年新增建设 | 2025 年改造提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 牛潭河村 | 2162.59 |  |
| 5 | 青山村 |  | 833.46 |

图 4.4-5 桃江县 2025 年高标准农田建设项目位置图

二、建设内容

桃江县高标准农田建设项目（二〇二五年）建设任务共计 6.76 万亩， 其中新建高标准农田面积 3.21 万亩，改造提升高标准农田面积 3.55 万亩， 规划总投资 25920.07 万元。共分三个项目实施，项目主要内容包括：

1 、《益阳市桃江县沾溪镇九螺坊村高标准农田建设项目（二 O  二五 年，投融资创新）等 17 个投融资创新项目》田块整治 10919.47 亩，山塘 7 座，新建或改造泵站 11  座，疏浚沟渠共计 10.818km，衬砌明渠（沟）共 计 70.60km，铺设暗渠（管）共计 9.92km，新建水闸 6 座，田间道路工程 共计 37.477km（其中硬化道路 4.601km），岸坡防护工程共计 35.0m，酸

化土壤改良共计 371.75 亩，土壤培肥工程共计 16900.00 亩，耕地质量检测 16900.00 亩。

2、《桃江县桃花江镇等 9 个乡镇横木村等 26 个村高标准农田建设项 目（二 O 二五年，投融资创新）》田块整治面积 2.03 万亩；施用商品有机 肥 3.01  万亩；种植绿肥 3.01  万亩；推广测土配方施肥和秸秆还田面积共 3.01 万亩；深耕深松 3.01 万亩；山塘修整 21  口；新建灌溉泵站 6 座；改 造小型栏水坝 4 座；衬砌改造渠道 414 条 150.554km（其中灌溉渠道 373 条 134.855km，排洪（涝）渠道 41 条 15.699km），配套水闸、分水口、量水 尺、人行桥、过路涵洞、生物通道及码头等渠系建筑物工程；新增高效节 水灌溉面积 142 亩，均为低压管道灌溉；田间道路 76 条 28.151km：升级 改造 34  条 12.965km（其中泥结石道路 31  条 12.144km，硬化道路 3  条 0.821m）；新建 42  条 15.186km，均为泥结石道路，配套下田坡口、圆管 涵洞、会车道、调头点等附属设施；在田间购置安装风吸式太阳能杀虫灯

200 盏。

3、《益阳市桃江县灰山港镇等 11 个乡镇滩口上村等 31 个村高标准农 田建设项目（二 O  二五年）》实施土地平整 4929.26  亩；土壤改良共 14969.59 亩，耕地质量评定 2.06 亩；新建维修泵站 11 座，改造河坝 2 座，

山塘整修 7   口；衬砌改造渠道 220  条 8.1006km（其中灌溉渠道 202  条  7.3055km，排洪（涝）渠道 18 条 7.951km）；疏浚沟渠 8 条 2.722km，均  为灌溉渠道；新建 20 条管道 6.527km；田间道路 40 条 19.725km：升级改  造 19 条 11.822km，其中泥结石道路 16 条 9.872km，硬化道路 3 条 1.950km；

新建 21  条 7.903km，均为泥结石道路；购置安装风吸式太阳能杀虫灯 98 盏，建设气象站 1 处。

### 4.4.5  2026 年高标准农田建设项目

一、项目区概况

根据湖南省农业农村厅关于 印发《 湖南省高标准农 田建设规划 （2021—2030 年）》的通知（湘农发〔2022〕59 号）以及益阳市农业农村 局的指示，桃江县 2026 年高标准农田建设任务为 5.18 万亩。项目严格对 照桃江县已上报的益阳市农业农村局的《桃江县“十二五”以来高标准农 田建设清理检查数据统计表》的项目、2023 年益阳市粮食生产“四高”试 验万亩示范区创建方案、桃江县 2019—2022 年高标准农田建设项目进行查 重后，确定桃江县高标准农田建设项目（二〇二六年） 的项目区范围为桃 江县三堂街镇等 4 个乡镇，分别为：

三堂街镇赤塘村、大屋山村、郭家洲村、合水桥村、胡家坳村、花桥 坪回族村、接龙桥村、九峰村、龙牙坪村、三堂街村、天子仑村、、晚谷 回族村王母村、乌旗山村，武潭镇八家村、龙拱滩村、罗家坪村、勤耙田 村、杨家坪村，灰山港镇曾家湾村、陈家湾村、、大桥塘村、灰山港村、 金沙坪村、刘家湾村、软桥村、滩口上村、檀树界村、天子坡村、铁河新 村、向阳花村、肖家塅村、杨家湾村，鲊埠回族乡车门塅村、大水田村、 花园台村、江家坝村、军功嘴村、南京湾村、陶公庙村、颜溪村、鲊埠社 区，桃花江镇创业村、打石湾村、凤凰山社区、花园洞村、金花桥村、近 桃社区、梨树桥村、栗树咀村共涉及 5 个乡镇 50 个行政村。

具体规划面积详见表 4.3-5、图 4.3-3（具体实施地块情况详见附图） 表 4.4-8 桃江县高标准农田建设项目（二〇二六年）规划面积统计表

| 序号 | 行政区域名称 | 2026 年新增建设 | 2026 年改造提升 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 25700 | 26100 |
| 一 | 三堂街镇 | 7003 | 3565 |
| 1 | 赤塘村 | 619 |  |
| 2 | 大屋山村 | 239 |  |
| 3 | 郭家洲村 | 145 |  |
| 4 | 合水桥村 | 474 | 3305 |
| 5 | 胡家坳村 | 341 |  |
| 6 | 花桥坪回族村 | 228 |  |
| 7 | 接龙桥村 | 463 |  |
| 8 | 九峰村 | 1098 |  |
| 9 | 龙牙坪村 | 1592 | 146 |
| 10 | 三堂街村 | 360 |  |
| 11 | 天子仑村 | 895 |  |
| 12 | 晚谷回族村 |  | 114 |
| 13 | 王母村 | 419 |  |
| 14 | 乌旗山村 | 130 |  |
| 二 | 武潭镇 | 5088 | 335 |
| 1 | 八家村 | 446 |  |
| 2 | 龙拱滩村 | 683 |  |
| 3 | 罗家坪村 | 1554 |  |
| 4 | 勤耙田村 | 785 | 335 |
| 5 | 杨家坪村 | 1620 |  |
| 三 | 灰山港镇 | 4256 | 17742 |
| 1 | 曾家湾村 | 452 | 82 |
| 2 | 陈家湾村 | 88 | 1710 |
| 3 | 大桥塘村 | 117 | 2932 |
| 4 | 灰山港村 | 97 | 1756 |
| 5 | 金沙坪村 | 92 | 1651 |
| 6 | 刘家湾村 | 188 | 323 |
| 7 | 软桥村 |  | 960 |
| 8 | 滩口上村 | 499 | 738 |
| 9 | 檀树界村 |  | 1351 |
| 10 | 天子坡村 | 1874 |  |
| 11 | 铁河新村 | 132 | 4060 |
| 12 | 向阳花村 | 450 | 114 |
| 13 | 肖家塅村 | 172 | 1665 |
| 14 | 杨家湾村 | 95 | 399 |
| 四 | 鲊埠回族乡 | 3211 |  |
| 1 | 车门塅村 | 265 |  |
| 2 | 大水田村 | 632 |  |
| 3 | 花园台村 | 588 |  |
| 4 | 江家坝村 | 441 |  |

| 序号 | 行政区域名称 | 2026 年新增建设 | 2026 年改造提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 军功嘴村 | 199 |  |
| 6 | 南京湾村 | 109 |  |
| 7 | 陶公庙村 | 487 |  |
| 8 | 颜溪村 | 325 |  |
| 9 | 鲊埠社区 | 165 |  |
| 五 | 桃花江镇 | 6141 | 4458 |
| 1 | 创业村 | 500 |  |
| 2 | 打石湾村 | 1282 |  |
| 3 | 凤凰山社区 | 2089 |  |
| 4 | 花园洞村 | 1137 | 70 |
| 5 | 金花桥村 | 609 | 2334 |
| 6 | 近桃社区 | 401 | 747 |
| 7 | 梨树桥村 |  | 1162 |
| 8 | 栗树咀村 | 123 | 145 |

图 4.4-6 桃江县 2026 年高标准农田建设项目位置图

二、建设内容

桃江县高标准农田建设项目（二〇二六年）规划总面积 5.18 万亩，其

中新建高标准农田面积 2.57 万亩，新建高效节水灌溉面积 0.2 万亩，改造 提升高标准农田面积 2.61  万亩，规划总投资 15540  万元（其中财政资金 13830.00 万元，自筹资金 1710.00 万元）。

项目主要内容包括：

土地平整 1200.00 亩，农田地力提升工程 41400 亩；山塘加固 8  口； 改造河坝 5 座；改造泵站 7 座；衬砌改造渠道 178.363km；新建高效节水 灌溉面积 0.2 万亩；整修田间道路 10.3km 等。

表 4.4-9                                          桃江县高标准农田建设项目（二〇二六年）规划明细表

| 序 号 | 行政区域名称 | 规划改造 提升面积 （亩） | 规划新建 面积 （亩） | 投资（万 元） | 田块整 治 （亩） | 土壤改 良 （亩） | 山塘 （口） | 拦河坝 （座） | 机埠 （座） | 渠道 （m） | 道路 （m） | 高效节 水 （亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 25700 | 26100 | 15540 | 1200 | 41440 | 8 | 5 | 7 | 178363 | 10300 | 200 |
| 一 | 三堂街镇 | 7003 | 3565 | 3171 | 100 | 8455 | 2 | 1 | 2 | 36296 | 2600 | 100 |
| 1 | 赤塘村 | 619 |  | 186 |  | 496 | 1 |  | 1 | 1733 | 800 |  |
| 2 | 大屋山村 | 239 |  | 72 |  | 191 | 1 |  |  | 851 |  |  |
| 3 | 郭家洲村 | 145 |  | 43 |  | 116 |  |  |  | 526 |  |  |
| 4 | 合水桥村 | 474 | 3305 | 1134 | 100 | 3024 |  |  |  | 12907 | 800 | 100 |
| 5 | 胡家坳村 | 341 |  | 102 |  | 272 |  |  |  | 1236 |  |  |
| 6 | 花桥坪回族村 | 228 |  | 68 |  | 183 |  |  |  | 829 |  |  |
| 7 | 接龙桥村 | 463 |  | 139 |  | 371 |  | 1 |  | 1557 |  |  |
| 8 | 九峰村 | 1098 |  | 329 |  | 878 |  |  |  | 3984 |  |  |
| 9 | 龙牙坪村 | 1592 | 146 | 521 |  | 1390 |  |  | 1 | 5709 | 1000 |  |
| 10 | 三堂街村 | 360 |  | 108 |  | 288 |  |  |  | 1307 |  |  |
| 11 | 天子仑村 | 895 |  | 268 |  | 716 |  |  |  | 3249 |  |  |
| 12 | 晚谷回族村 |  | 114 | 34 |  | 91 |  |  |  | 413 |  |  |
| 13 | 王母村 | 419 |  | 126 |  | 336 |  |  |  | 1522 |  |  |
| 14 | 乌旗山村 | 130 |  | 39 |  | 104 |  |  |  | 472 |  |  |
| 二 | 武潭镇 | 5088 | 335 | 1627 | 300 | 4338 | 1 |  |  | 18493 | 1000 |  |
| 1 | 八家村 | 446 |  | 134 |  | 357 |  |  |  | 1618 |  |  |
| 2 | 龙拱滩村 | 683 |  | 205 |  | 546 |  |  |  | 2478 |  |  |
| 3 | 罗家坪村 | 1554 |  | 466 |  | 1244 |  |  |  | 5142 | 1000 |  |
| 4 | 勤耙田村 | 785 | 335 | 336 |  | 896 |  |  |  | 4064 |  |  |
| 5 | 杨家坪村 | 1620 |  | 486 | 300 | 1296 | 1 |  |  | 5190 |  |  |
| 三 | 灰山港镇 | 4256 | 17742 | 6599 | 500 | 17598 | 3 | 2 |  | 77583 | 1700 |  |

| 序号 | 行政区域名称 | 规划改造 提升面积 （亩） | 规划新建 面积 （亩） | 投资（万 元） | 田块整 治 （亩） | 土壤改 良 （亩） | 山塘 （口） | 拦河坝 （座） | 机埠 （座） | 渠道 （m） | 道路 （m） | 高效节 水 （亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾家湾村 | 452 | 82 | 160 |  | 427 |  |  |  | 1938 |  |  |
| 2 | 陈家湾村 | 88 | 1710 | 539 |  | 1438 | 1 |  |  | 6409 | 200 |  |
| 3 | 大桥塘村 | 117 | 2932 | 915 | 200 | 2439 | 2 |  |  | 10438 | 300 |  |
| 4 | 灰山港村 | 97 | 1756 | 556 |  | 1483 |  |  |  | 6727 |  |  |
| 5 | 金沙坪村 | 92 | 1651 | 523 |  | 1395 |  |  |  | 6328 |  |  |
| 6 | 刘家湾村 | 188 | 323 | 153 |  | 409 |  |  |  | 1857 |  |  |
| 7 | 软桥村 |  | 960 | 288 |  | 768 |  |  |  | 3484 |  |  |
| 8 | 滩口上村 | 499 | 738 | 371 |  | 989 |  |  |  | 4489 |  |  |
| 9 | 檀树界村 |  | 1351 | 405 |  | 1081 |  |  |  | 4906 |  |  |
| 10 | 天子坡村 | 1874 |  | 562 |  | 1499 |  |  |  | 6803 |  |  |
| 11 | 铁河新村 | 132 | 4060 | 1258 | 300 | 3354 |  | 2 |  | 13692 | 1200 |  |
| 12 | 向阳花村 | 450 | 114 | 169 |  | 451 |  |  |  | 2047 |  |  |
| 13 | 肖家塅村 | 172 | 1665 | 551 |  | 1470 |  |  |  | 6670 |  |  |
| 14 | 杨家湾村 | 95 | 399 | 148 |  | 395 |  |  |  | 1794 |  |  |
| 四 | 鲊埠回族乡 | 3211 |  | 963 |  | 2569 |  |  | 2 | 10458 | 2000 |  |
| 1 | 车门塅村 | 265 |  | 80 |  | 212 |  |  | 1 | 862 |  |  |
| 2 | 大水田村 | 632 |  | 190 |  | 506 |  |  |  | 2295 |  |  |
| 3 | 花园台村 | 588 |  | 176 |  | 470 |  |  |  | 1634 | 1000 |  |
| 4 | 江家坝村 | 441 |  | 132 |  | 353 |  |  |  | 1600 |  |  |
| 5 | 军功嘴村 | 199 |  | 60 |  | 159 |  |  |  | 722 |  |  |
| 6 | 南京湾村 | 109 |  | 33 |  | 88 |  |  | 1 | 297 |  |  |
| 7 | 陶公庙村 | 487 |  | 146 |  | 390 |  |  |  | 1268 | 1000 |  |
| 8 | 颜溪村 | 325 |  | 97 |  | 260 |  |  |  | 1180 |  |  |
| 9 | 鲊埠社区 | 165 |  | 50 |  | 132 |  |  |  | 600 |  |  |
| 五 | 桃花江镇 | 6141 | 4458 | 3180 | 300 | 8479 | 2 | 2 | 3 | 35533 | 3000 | 100 |

| 序号 | 行政区域名称 | 规划改造 提升面积 （亩） | 规划新建 面积 （亩） | 投资（万 元） | 田块整 治 （亩） | 土壤改 良 （亩） | 山塘 （口） | 拦河坝 （座） | 机埠 （座） | 渠道 （m） | 道路 （m） | 高效节 水 （亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创业村 | 500 |  | 150 |  | 400 |  |  | 1 | 1714 |  |  |
| 2 | 打石湾村 | 1282 |  | 385 |  | 1026 | 1 |  |  | 4139 | 1000 |  |
| 3 | 凤凰山社区 | 2089 |  | 627 |  | 1671 |  |  |  | 7183 | 800 |  |
| 4 | 花园洞村 | 1137 | 70 | 362 |  | 966 |  |  | 1 | 4281 |  |  |
| 5 | 金花桥村 | 609 | 2334 | 883 | 300 | 2354 | 1 | 2 |  | 8956 | 1200 | 100 |
| 6 | 近桃社区 | 401 | 747 | 344 |  | 918 |  |  |  | 4167 |  |  |
| 7 | 梨树桥村 |  | 1162 | 349 |  | 929 |  |  |  | 4217 |  |  |
| 8 | 栗树咀村 | 123 | 145 | 81 |  | 215 |  |  | 1 | 875 |  |  |

### 4.4.6  2027 年高标准农田建设项目

一、项目区概况

根据湖南省农业农村厅关于 印发《 湖南省高标准农 田建设规划 （2021—2030 年）》的通知（湘农发〔2022〕59 号）以及益阳市农业农村 局的指示，桃江县 2027 年高标准农田建设任务为 5.2 万亩。项目严格对照 桃江县已上报的益阳市农业农村局的《桃江县“十二五”以来高标准农田 建设清理检查数据统计表》的项目、2023 年益阳市粮食生产“四高”试验 万亩示范区创建方案、桃江县 2019—2022 年高标准农田建设项目进行查重 后，确定桃江县高标准农田建设项目（二〇二七年）的项目区范围为桃江 县大栗港镇等 3 个乡镇，分别为：

大栗港镇大栗港社区、德茂园村、红金村、黄道仑村、黄栗洑村、栗 山河村、刘家村、卢家村、牌形上村、松木桥村、童子山村、五羊坪村、 先锋桥村、兴坪村、张家村、朱家村、筑金坝村，灰山港镇澄泉湾村、甘 泉山村、金沙洲村、克上冲村、栗子山村、连河冲村、绿稼湾村、麻元坳 村、企石村、司马冲村、万功塘村、汪家冲村、源嘉桥村、周家潭村，沾 溪镇荷叶山社区、九螺坊村、卫红村、洋泉湾村，共涉及 3 个乡镇 35 个行 政村。

具体规划面积详见表 4.3-5、图 4.3-3（具体实施地块情况详见附图） 表 4.4-10 桃江县高标准农田建设项目（二〇二七年）规划面积统计表

| 序号 | 行政区域名称 | 2027 年新增建设 | 2027 年改造提升 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 36700 | 15300 |
| 一 | 大栗港镇 | 19214 | 3110 |
| 1 | 大栗港社区 | 1230 | 293 |
| 2 | 德茂园村 | 645 | 364 |

| 序号 | 行政区域名称 | 2027 年新增建设 | 2027 年改造提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 红金村 | 2141 | 93 |
| 4 | 黄道仑村 | 798 | 526 |
| 5 | 黄栗洑村 | 2463 |  |
| 6 | 栗山河村 | 784 | 838 |
| 7 | 刘家村 | 585 | 251 |
| 8 | 卢家村 | 1058 | 47 |
| 9 | 牌形上村 | 917 |  |
| 10 | 松木桥村 | 1409 |  |
| 11 | 童子山村 | 713 |  |
| 12 | 五羊坪村 | 988 |  |
| 13 | 先锋桥村 | 374 | 698 |
| 14 | 兴坪村 | 705 |  |
| 15 | 张家村 | 1673 |  |
| 16 | 朱家村 | 265 |  |
| 17 | 筑金坝村 | 2465 |  |
| 二 | 灰山港镇 | 17156 | 10596 |
| 1 | 澄泉湾村 | 723 | 800 |
| 2 | 甘泉山村 | 756 |  |
| 3 | 金沙洲村 | 1183 | 416 |
| 4 | 克上冲村 | 1377 |  |
| 5 | 栗子山村 | 2131 |  |
| 6 | 连河冲村 | 476 |  |
| 7 | 绿稼湾村 | 1101 | 2709 |
| 8 | 麻元坳村 | 1270 | 1680 |
| 9 | 企石村 | 179 | 617 |
| 10 | 司马冲村 | 1928 | 1110 |
| 11 | 万功塘村 | 1459 | 121 |
| 12 | 汪家冲村 | 2079 | 342 |
| 13 | 源嘉桥村 | 306 | 1406 |
| 14 | 周家潭村 | 2190 | 1395 |
| 三 | 沾溪镇 | 330 | 1594 |
| 1 | 荷叶山社区 | 64 | 336 |
| 2 | 九螺坊村 |  | 423 |
| 3 | 卫红村 | 117 | 835 |
| 4 | 洋泉湾村 | 149 |  |

图 4.4-7 桃江县 2027 年高标准农田建设项目位置图

二、建设内容

桃江县高标准农田建设项目（二〇二七年）规划总面积 5.2  万亩，其 中新建高标准农田面积 3.67 万亩，改造提升高标准农田面积 1.53 万亩，新 建高效节水灌溉面积 0.02  万亩，规划总投资 15600  万元（其中财政资金 13884.00 万元，自筹资金 1716.00 万元）。

项目主要内容包括：

土地平整 1500.00 亩，农田地力提升工程 41600 亩；山塘加固 8  口； 改造河坝 5 座；改造泵站 11 座；衬砌改造渠道 177.265km；新建高效节水 灌溉面积 0.02 万亩；整修田间道路 11.8km 等。

表 4.4-11                                        桃江县高标准农田建设项目（二〇二七年）规划明细表

| 序号 | 行政区域名称 | 规划改造提 升面积 （亩） | 规划新 建面积 （亩） | 投资 （万 元） | 田块整 治 （亩） | 土壤改 良 （亩） | 山塘 （口） | 拦河坝 （座） | 机埠 （座） | 渠道（m） | 道路 （m） | 高效节 水 （亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 36700 | 15300 | 15600 | 1500 | 41600 | 8 | 5 | 11 | 177265 | 11800 | 200 |
| 一 | 大栗港镇 | 19214 | 3110 | 6697 | 600 | 17859 | 3 | 3 | 3 | 76166 | 5600 |  |
| 1 | 大栗港社区 | 1230 | 293 | 457 | 300 | 1219 | 1 |  | 1 | 4240 | 1000 |  |
| 2 | 德茂园村 | 645 | 364 | 303 |  | 807 |  |  |  | 3663 |  |  |
| 3 | 红金村 | 2141 | 93 | 670 |  | 1787 |  | 1 |  | 7685 | 600 |  |
| 4 | 黄道仑村 | 798 | 526 | 397 |  | 1059 |  |  |  | 4805 |  |  |
| 5 | 黄栗洑村 | 2463 |  | 739 | 200 | 1970 |  | 1 | 1 | 7765 | 1000 |  |
| 6 | 栗山河村 | 784 | 838 | 486 |  | 1297 | 1 |  |  | 5872 |  |  |
| 7 | 刘家村 | 585 | 251 | 251 |  | 669 |  |  |  | 3034 |  |  |
| 8 | 卢家村 | 1058 | 47 | 332 |  | 884 |  |  |  | 4012 |  |  |
| 9 | 牌形上村 | 917 |  | 275 |  | 734 |  |  |  | 3328 |  |  |
| 10 | 松木桥村 | 1409 |  | 423 |  | 1127 |  |  |  | 4513 | 1200 |  |
| 11 | 童子山村 | 713 |  | 214 |  | 570 |  |  |  | 2589 |  |  |
| 12 | 五羊坪村 | 988 |  | 297 |  | 791 |  |  |  | 3588 |  |  |
| 13 | 先锋桥村 | 374 | 698 | 322 |  | 858 | 1 |  |  | 3378 | 1000 |  |
| 14 | 兴坪村 | 705 |  | 211 |  | 564 |  |  |  | 2558 |  |  |
| 15 | 张家村 | 1673 |  | 502 | 100 | 1339 |  | 1 | 1 | 5225 | 800 |  |
| 16 | 朱家村 | 265 |  | 80 |  | 212 |  |  |  | 963 |  |  |
| 17 | 筑金坝村 | 2465 |  | 740 |  | 1972 |  |  |  | 8949 |  |  |
| 二 | 灰山港镇 | 17156 | 10596 | 8326 | 900 | 22202 | 5 | 2 | 8 | 94615 | 5200 | 200 |
| 1 | 澄泉湾村 | 723 | 800 | 457 |  | 1218 |  |  | 1 | 5426 |  |  |
| 2 | 甘泉山村 | 756 |  | 227 |  | 605 |  |  |  | 2746 |  |  |
| 3 | 金沙洲村 | 1183 | 416 | 480 |  | 1279 |  |  |  | 5804 |  |  |
| 4 | 克上冲村 | 1377 |  | 413 |  | 1102 |  |  |  | 4999 |  |  |
| 5 | 栗子山村 | 2131 |  | 639 |  | 1705 |  | 1 |  | 7109 | 1000 |  |
| 6 | 连河冲村 | 476 |  | 143 |  | 380 |  |  |  | 1726 |  |  |

| 序号 | 行政区域名称 | 规划改造提 升面积 （亩） | 规划新 建面积 （亩） | 投资 （万 元） | 田块整 治 （亩） | 土壤改 良 （亩） | 山塘 （口） | 拦河坝 （座） | 机埠 （座） | 渠道（m） | 道路 （m） | 高效节 水 （亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 绿稼湾村 | 1101 | 2709 | 1143 | 500 | 3048 | 1 |  | 3 | 12204 |  | 100 |
| 8 | 麻元坳村 | 1270 | 1680 | 885 |  | 2360 | 2 |  |  | 9678 | 2000 |  |
| 9 | 企石村 | 179 | 617 | 239 |  | 637 |  |  |  | 2890 |  |  |
| 10 | 司马冲村 | 1928 | 1110 | 911 | 200 | 2430 | 1 |  | 2 | 9862 | 1000 |  |
| 11 | 万功塘村 | 1459 | 121 | 474 |  | 1264 |  |  |  | 5736 |  |  |
| 12 | 汪家冲村 | 2079 | 342 | 726 |  | 1936 |  |  |  | 8786 |  |  |
| 13 | 源嘉桥村 | 306 | 1406 | 514 |  | 1369 |  |  |  | 5614 | 1200 |  |
| 14 | 周家潭村 | 2190 | 1395 | 1075 | 200 | 2868 | 1 | 1 | 2 | 12035 |  | 100 |
| 三 | 沾溪镇 | 330 | 1594 | 577 |  | 1539 |  |  |  | 6483 | 1000 |  |
| 1 | 荷叶山社区 | 64 | 336 | 120 |  | 320 |  |  |  | 1453 |  |  |
| 2 | 九螺坊村 |  | 423 | 127 |  | 338 |  |  |  | 1535 |  |  |
| 3 | 卫红村 | 117 | 835 | 286 |  | 762 |  |  |  | 2956 | 1000 |  |
| 4 | 洋泉湾村 | 149 |  | 45 |  | 119 |  |  |  | 539 |  |  |

### 4.4.7  2028 年高标准农田建设项目

一、项目区概况

根据湖南省农业农村厅关于 印发《 湖南省高标准农 田建设规划 （2021—2030 年）》的通知（湘农发〔2022〕59 号）以及益阳市农业农村 局的指示，桃江县 2028 年高标准农田建设任务为 6.49 万亩。项目严格对 照桃江县已上报的益阳市农业农村局的《桃江县“十二五”以来高标准农 田建设清理检查数据统计表》的项目、2023 年益阳市粮食生产“四高”试 验万亩示范区创建方案、桃江县 2019—2022 年高标准农田建设项目进行查 重后，确定桃江县高标准农田建设项目（二〇二八年） 的项目区范围为桃 江县石牛江镇等 5 个乡镇，分别为：

石牛江镇黄泥田村、九家塅村、牛剑桥村、上七里村、石牛江村、苏  团村、田庄湾村、小坡头村、增塘村，牛田镇观庄村、金凤山村、金光山  村、临市街村、牛田社区、清塘村、三塘湾村、杉树仑村、峡山口村、小  桃村，松木塘镇苍霞塅村、关山口村、龙山湾村、龙塘村、桥头河村、三  节塘村、松木塘村、天子山村、温塘村、下干沙村、响涛园社区、樟溪村、 竹山村、子良岩村，浮邱山乡白家河村、黄鹤桥村、回龙湾村、金盆村、

毛家桥村、人形山村、水口山村、、炭山桥村、田家冲村、西峰寺村、新  桥村、枳木山村，高桥镇大林村、高桥村、荷叶塘村、横马塘村、罗溪村、 千秋村、石井头村、石头坪村、松柏村、赵家山村，共涉及 5 个乡镇 55 个  行政村。

具体规划面积详见表 4.3-5、图 4.3-3（具体实施地块情况详见附图）

表 4.4-12 桃江县高标准农田建设项目（二〇二八年）规划面积统计表

| 序号 | 行政区域名称 | 2028 年新增建设 | 2028 年改造提升 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 27600 | 37300 |
| 一 | 石牛江镇 | 3945 | 16235 |
| 1 | 黄泥田村 | 1331 | 2157 |
| 2 | 九家塅村 | 119 | 1092 |
| 3 | 牛剑桥村 | 281 | 2427 |
| 4 | 上七里村 | 252 | 3462 |
| 5 | 石牛江村 | 740 | 2405 |
| 6 | 苏团村 | 207 | 1764 |
| 7 | 田庄湾村 | 594 | 530 |
| 8 | 小坡头村 | 198 | 677 |
| 9 | 增塘村 | 225 | 1721 |
| 二 | 牛田镇 | 4324 | 11815 |
| 1 | 观庄村 | 278 | 2189 |
| 2 | 金凤山村 | 463 | 1865 |
| 3 | 金光山村 | 126 | 913 |
| 4 | 临市街村 | 296 | 1396 |
| 5 | 牛田社区 | 238 | 513 |
| 6 | 清塘村 | 396 | 530 |
| 7 | 三塘湾村 | 721 | 259 |
| 8 | 杉树仑村 | 589 | 613 |
| 9 | 峡山口村 | 613 | 422 |
| 10 | 小桃村 | 603 | 3116 |
| 三 | 松木塘镇 | 5118 | 1948 |
| 1 | 苍霞塅村 | 333 | 339 |
| 2 | 关山口村 | 614 | 73 |
| 3 | 龙山湾村 | 233 | 27 |
| 4 | 龙塘村 | 246 |  |
| 5 | 桥头河村 | 149 | 621 |
| 6 | 三节塘村 | 585 | 240 |
| 7 | 松木塘村 | 755 |  |
| 8 | 天子山村 | 660 |  |
| 9 | 温塘村 | 255 |  |
| 10 | 下干沙村 | 166 |  |
| 11 | 响涛园社区 | 454 |  |
| 12 | 樟溪村 | 34 | 592 |
| 13 | 竹山村 | 152 |  |
| 14 | 子良岩村 | 482 | 56 |
| 四 | 浮邱山乡 | 10232 | 4807 |
| 1 | 白家河村 | 202 |  |
| 2 | 黄鹤桥村 | 452 | 1050 |
| 3 | 回龙湾村 | 1223 |  |
| 4 | 金盆村 | 398 |  |
| 5 | 毛家桥村 | 47 | 1012 |
| 6 | 人形山村 | 2479 |  |
| 7 | 水口山村 | 865 | 2025 |

| 序号 | 行政区域名称 | 2028 年新增建设 | 2028 年改造提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 炭山桥村 | 113 |  |
| 9 | 田家冲村 | 582 |  |
| 10 | 西峰寺村 | 2270 |  |
| 11 | 新桥村 | 1243 |  |
| 12 | 枳木山村 | 359 | 719 |
| 五 | 高桥镇 | 3979 | 2495 |
| 1 | 大林村 | 379 | 159 |
| 2 | 高桥村 | 193 | 313 |
| 3 | 荷叶塘村 | 113 |  |
| 4 | 横马塘村 | 101 | 336 |
| 5 | 罗溪村 | 405 | 317 |
| 6 | 千秋村 | 282 |  |
| 7 | 石井头村 | 736 | 470 |
| 8 | 石头坪村 | 303 | 403 |
| 9 | 松柏村 | 410 | 299 |
| 10 | 赵家山村 | 1059 | 197 |

图 4.4-8 桃江县 2028 年高标准农田建设项目位置图

二、建设内容

桃江县高标准农田建设项目（二〇二八年）规划总面积 6.49 万亩，其 中新建高标准农田面积 2.76 万亩，改造提升高标准农田面积 3.73 万亩，新 建高效节水灌溉面积 0.03  万亩，规划总投资 19470  万元（其中财政资金 17328.00 万元，自筹资金 2142.00 万元）。

项目主要内容包括：

主要建设内容包括：土地平整 1800.00  亩，农田地力提升工程 51920 亩；山塘加固 14  口；改造河坝 6  座；改造泵站 16  座；衬砌改造渠道 221.514km；新建高效节水灌溉面积 0.03 万亩；整修田间道路 13.8km 等。

表 4.4-13                                        桃江县高标准农田建设项目（二〇二八年）规划明细表

| 序号 | 行政区域名称 | 规划改造提升面 积（亩） | 规划新 建面积 （亩） | 投资 （万 元） | 田块整 治 （亩） | 土壤改 良 （亩） | 山塘 （口） | 拦河坝 （座） | 机埠 （座） | 渠道 （m） | 道路 （m） | 高效节 水 （亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 27600 | 37300 | 19470 | 1800 | 51920 | 14 | 6 | 16 | 221514 | 13800 | 300 |
| 一 | 石牛江镇 | 3945 | 16235 | 6054 | 700 | 16144 | 5 | 2 | 2 | 69255 | 3800 |  |
| 1 | 黄泥田村 | 1331 | 2157 | 1046 | 300 | 2790 | 2 |  |  | 11554 | 800 |  |
| 2 | 九家塅村 | 119 | 1092 | 363 |  | 969 |  |  |  | 4396 |  |  |
| 3 | 牛剑桥村 | 281 | 2427 | 812 |  | 2166 |  | 1 | 1 | 9605 |  |  |
| 4 | 上七里村 | 252 | 3462 | 1114 | 200 | 2971 | 1 |  |  | 12017 | 2000 |  |
| 5 | 石牛江村 | 740 | 2405 | 943 | 200 | 2516 | 1 |  | 1 | 10849 |  |  |
| 6 | 苏团村 | 207 | 1764 | 591 |  | 1577 |  | 1 |  | 6530 | 1000 |  |
| 7 | 田庄湾村 | 594 | 530 | 337 |  | 899 |  |  |  | 4080 |  |  |
| 8 | 小坡头村 | 198 | 677 | 263 |  | 700 |  |  |  | 3176 |  |  |
| 9 | 增塘村 | 225 | 1721 | 584 |  | 1556 | 1 |  |  | 7047 |  |  |
| 二 | 牛田镇 | 4324 | 11815 | 4842 | 500 | 12912 | 3 | 2 | 6 | 54278 | 4200 | 100 |
| 1 | 观庄村 | 278 | 2189 | 740 | 200 | 1974 |  | 1 |  | 7780 | 1200 |  |
| 2 | 金凤山村 | 463 | 1865 | 699 |  | 1863 | 1 |  | 3 | 7639 | 1000 |  |
| 3 | 金光山村 | 126 | 913 | 312 |  | 831 |  |  |  | 3770 |  |  |
| 4 | 临市街村 | 296 | 1396 | 508 |  | 1354 |  |  | 2 | 5945 |  |  |
| 5 | 牛田社区 | 238 | 513 | 225 |  | 601 |  |  |  | 2726 |  |  |
| 6 | 清塘村 | 396 | 530 | 278 |  | 741 |  |  |  | 3361 |  |  |
| 7 | 三塘湾村 | 721 | 259 | 294 |  | 784 |  |  |  | 3558 |  |  |
| 8 | 杉树仑村 | 589 | 613 | 361 |  | 961 |  |  |  | 4362 |  |  |
| 9 | 峡山口村 | 613 | 422 | 310 |  | 828 |  |  |  | 3756 |  |  |
| 10 | 小桃村 | 603 | 3116 | 1116 | 300 | 2975 | 2 | 1 | 1 | 11380 | 2000 | 100 |
| 三 | 松木塘镇 | 5118 | 1948 | 2120 |  | 5653 | 1 |  | 2 | 25036 | 800 |  |
| 1 | 苍霞塅村 | 333 | 339 | 202 |  | 537 |  |  |  | 2439 |  |  |

| 序号 | 行政区域名称 | 规划改造提升面 积（亩） | 规划新 建面积 （亩） | 投资 （万 元） | 田块整 治 （亩） | 土壤改 良 （亩） | 山塘 （口） | 拦河坝 （座） | 机埠 （座） | 渠道 （m） | 道路 （m） | 高效节 水 （亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 关山口村 | 614 | 73 | 206 |  | 549 |  |  | 1 | 2392 |  |  |
| 3 | 龙山湾村 | 233 | 27 | 78 |  | 208 |  |  |  | 943 |  |  |
| 4 | 龙塘村 | 246 |  | 74 |  | 197 |  |  |  | 894 |  |  |
| 5 | 桥头河村 | 149 | 621 | 231 |  | 617 |  |  |  | 2397 | 800 |  |
| 6 | 三节塘村 | 585 | 240 | 247 |  | 660 |  |  |  | 2994 |  |  |
| 7 | 松木塘村 | 755 |  | 227 |  | 604 | 1 |  |  | 2727 |  |  |
| 8 | 天子山村 | 660 |  | 198 |  | 528 |  |  | 1 | 2296 |  |  |
| 9 | 温塘村 | 255 |  | 77 |  | 204 |  |  |  | 927 |  |  |
| 10 | 下干沙村 | 166 |  | 50 |  | 133 |  |  |  | 603 |  |  |
| 11 | 响涛园社区 | 454 |  | 136 |  | 363 |  |  |  | 1647 |  |  |
| 12 | 樟溪村 | 34 | 592 | 188 |  | 500 |  |  |  | 2271 |  |  |
| 13 | 竹山村 | 152 |  | 46 |  | 122 |  |  |  | 553 |  |  |
| 14 | 子良岩村 | 482 | 56 | 161 |  | 430 |  |  |  | 1953 |  |  |
| 四 | 浮邱山乡 | 10232 | 4807 | 4512 | 600 | 12031 | 4 | 1 | 6 | 50582 | 3000 | 200 |
| 1 | 白家河村 | 202 |  | 60 |  | 161 |  |  |  | 732 |  |  |
| 2 | 黄鹤桥村 | 452 | 1050 | 451 |  | 1202 | 1 |  | 1 | 5338 |  |  |
| 3 | 回龙湾村 | 1223 |  | 367 |  | 978 |  |  |  | 4440 |  |  |
| 4 | 金盆村 | 398 |  | 119 |  | 318 |  |  |  | 1444 |  |  |
| 5 | 毛家桥村 | 47 | 1012 | 318 |  | 847 |  |  |  | 3845 |  |  |
| 6 | 人形山村 | 2479 |  | 744 | 200 | 1983 |  | 1 | 2 | 7475 | 1500 |  |
| 7 | 水口山村 | 865 | 2025 | 867 | 200 | 2312 | 2 |  | 3 | 9521 |  | 100 |
| 8 | 炭山桥村 | 113 |  | 34 |  | 90 |  |  |  | 410 |  |  |
| 9 | 田家冲村 | 582 |  | 175 |  | 466 |  |  |  | 2114 |  |  |
| 10 | 西峰寺村 | 2270 |  | 681 | 200 | 1816 | 1 |  |  | 6837 | 1500 | 100 |
| 11 | 新桥村 | 1243 |  | 373 |  | 995 |  |  |  | 4513 |  |  |
| 12 | 枳木山村 | 359 | 719 | 324 |  | 863 |  |  |  | 3915 |  |  |
| 五 | 高桥镇 | 3979 | 2495 | 1942 |  | 5180 | 1 | 1 |  | 22362 | 2000 |  |
| 1 | 大林村 | 379 | 159 | 161 |  | 430 |  |  |  | 1951 |  |  |
| 2 | 高桥村 | 193 | 313 | 152 |  | 405 |  |  |  | 1839 |  |  |

| 序号 | 行政区域名称 | 规划改造提升面 积（亩） | 规划新 建面积 （亩） | 投资 （万 元） | 田块整 治 （亩） | 土壤改 良 （亩） | 山塘 （口） | 拦河坝 （座） | 机埠 （座） | 渠道 （m） | 道路 （m） | 高效节 水 （亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 荷叶塘村 | 113 |  | 34 |  | 90 |  |  |  | 409 |  |  |
| 4 | 横马塘村 | 101 | 336 | 131 |  | 349 |  |  |  | 1585 |  |  |
| 5 | 罗溪村 | 405 | 317 | 217 |  | 578 |  |  |  | 2621 |  |  |
| 6 | 千秋村 | 282 |  | 85 |  | 225 |  |  |  | 1023 |  |  |
| 7 | 石井头村 | 736 | 470 | 362 |  | 965 |  | 1 |  | 4253 |  |  |
| 8 | 石头坪村 | 303 | 403 | 212 |  | 565 |  |  |  | 2165 | 800 |  |
| 9 | 松柏村 | 410 | 299 | 213 |  | 567 |  |  |  | 2572 |  |  |
| 10 | 赵家山村 | 1059 | 197 | 377 |  | 1005 | 1 |  |  | 3945 | 1200 |  |

### 4.4.8  2029 年高标准农田建设项目

一、项目区概况

根据湖南省农业农村厅关于 印发《 湖南省高标准农 田建设规划 （2021—2030 年）》的通知（湘农发〔2022〕59 号）以及益阳市农业农村 局的指示，桃江县 2029 年高标准农田建设任务为 3.0 万亩。项目严格对照 桃江县已上报的益阳市农业农村局的《桃江县“十二五”以来高标准农田 建设清理检查数据统计表》的项目、2023 年益阳市粮食生产“四高”试验 万亩示范区创建方案、桃江县 2019—2022 年高标准农田建设项目进行查重 后，确定桃江县高标准农田建设项目（二〇二九年）的项目区范围为桃江 县鸬鹚渡镇等 3 个乡镇，分别为：

鸬鹚渡镇板溪村、大塘村、蒋家冲村、鸬鹚渡社区、梅山村、千工坝 村、玉溪村、张子清村、长江村，武潭镇崇山坪村、高峰村、基固庙村、

景致村、梅林村、泥潭村、牛溪村、清凉村、杉树村、善溪村、石桥村、

汤家塅村、天湾村、武潭社区、新铺子村、熊家村，桃花江镇半稼洲社区、 川门湾村、拱头山村、横木村、花果山村、崆峒村、罗家潭村、牛潭河村、 青山村、石高桥村、株木潭村，共涉及 3 个乡镇 36 个行政村。

具体规划面积详见表 4.3-5、图 4.3-3（具体实施地块情况详见附图） 表 4.4-14 桃江县高标准农田建设项目（二〇二九年）规划面积统计表

| 序号 | 行政区域名称 | 2029 年新增建设 | 2029 年改造提升 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 24600 | 5400 |
| 一 | 鸬鹚渡镇 | 1815 | 1398 |
| 1 | 板溪村 |  | 140 |
| 2 | 大塘村 | 93 |  |
| 3 | 蒋家冲村 | 184 |  |
| 4 | 鸬鹚渡社区 | 816 | 727 |
| 5 | 梅山村 | 158 |  |

| 序号 | 行政区域名称 | 2029 年新增建设 | 2029 年改造提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 千工坝村 | 445 | 85 |
| 7 | 玉溪村 |  | 351 |
| 8 | 张子清村 | 118 |  |
| 9 | 长江村 |  | 95 |
| 二 | 武潭镇 | 17295 | 708 |
| 1 | 崇山坪村 | 2007 |  |
| 2 | 高峰村 | 842 |  |
| 3 | 基固庙村 | 791 |  |
| 4 | 景致村 | 1907 | 126 |
| 5 | 梅林村 | 1517 |  |
| 6 | 泥潭村 | 1015 |  |
| 7 | 牛溪村 | 1419 |  |
| 8 | 清凉村 | 626 |  |
| 9 | 杉树村 | 673 |  |
| 10 | 善溪村 | 613 |  |
| 11 | 石桥村 | 1352 |  |
| 12 | 汤家塅村 | 1887 | 132 |
| 13 | 天湾村 | 292 |  |
| 14 | 武潭社区 | 424 |  |
| 15 | 新铺子村 | 1058 | 282 |
| 16 | 熊家村 | 870 | 167 |
| 三 | 桃花江镇 | 5490 | 3295 |
| 1 | 半稼洲社区 | 702 |  |
| 2 | 川门湾村 |  | 1300 |
| 3 | 拱头山村 | 564 |  |
| 4 | 横木村 | 674 |  |
| 5 | 花果山村 | 138 |  |
| 6 | 崆峒村 | 1095 |  |
| 7 | 罗家潭村 | 1791 |  |
| 8 | 牛潭河村 | 267 |  |
| 9 | 青山村 |  | 1892 |
| 10 | 石高桥村 |  | 104 |
| 11 | 株木潭村 | 260 |  |

图 4.4-9 桃江县 2029 年高标准农田建设项目位置图

二、建设内容

桃江县高标准农田建设项目（二〇二九年）规划总面积 3.0  万亩，其 中新建高标准农田面积 2.46 万亩，改造提升高标准农田面积 0.54 万亩，规 划总投资 9000.00 万元（其中财政资金 8010.00 万元，自筹资金 990.00 万 元）。

项目主要内容包括：

主要建设内容包括：土地平整 600.00 亩，农田地力提升工程 24000 亩； 山塘加固 6 口；改造河坝 5 座；改造泵站 9 座；衬砌改造渠道 101.161km；

新建高效节水灌溉面积 0.02 万亩；整修田间道路 8.8km 等。

表 4.4-15                                        桃江县高标准农田建设项目（二〇二九年）规划明细表

| 序号 | 行政区域名称 | 规划改造提升 面积（亩） | 规划新 建面积 （亩） | 投资 （万 元） | 田块整 治 （亩） | 土壤改 良 （亩） | 山塘 （口） | 拦河坝 （座） | 机埠 （座） | 渠道（m） | 道路 （m） | 高效节 水 （亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 24600 | 5400 | 9000 | 600 | 24000 | 6 | 5 | 9 | 101161 | 8800 | 200 |
| 一 | 鸬鹚渡镇 | 1815 | 1398 | 964 | 100 | 2570 | 1 | 1 | 1 | 9947 | 2500 |  |
| 1 | 板溪村 |  | 140 | 42 |  | 112 |  |  |  | 508 |  |  |
| 2 | 大塘村 | 93 |  | 28 |  | 74 |  |  |  | 338 |  |  |
| 3 | 蒋家冲村 | 184 |  | 55 |  | 147 |  |  |  | 669 |  |  |
| 4 | 鸬鹚渡社区 | 816 | 727 | 463 | 100 | 1235 | 1 |  | 1 | 4514 | 1500 |  |
| 5 | 梅山村 | 158 |  | 47 |  | 126 |  |  |  | 572 |  |  |
| 6 | 千工坝村 | 445 | 85 | 159 |  | 424 |  |  |  | 1423 | 1000 |  |
| 7 | 玉溪村 |  | 351 | 105 |  | 280 |  | 1 |  | 1148 |  |  |
| 8 | 张子清村 | 118 |  | 35 |  | 95 |  |  |  | 429 |  |  |
| 9 | 长江村 |  | 95 | 29 |  | 76 |  |  |  | 346 |  |  |
| 二 | 武潭镇 | 17295 | 708 | 5401 | 300 | 14402 | 4 | 2 | 3 | 62277 | 3200 | 100 |
| 1 | 崇山坪村 | 2007 |  | 602 | 100 | 1606 | 2 |  | 1 | 6431 | 1000 |  |
| 2 | 高峰村 | 842 |  | 252 |  | 673 |  |  |  | 3055 |  |  |
| 3 | 基固庙村 | 791 |  | 237 |  | 633 |  |  |  | 2873 |  |  |
| 4 | 景致村 | 1907 | 126 | 610 | 100 | 1627 | 1 |  | 1 | 6442 | 1200 |  |
| 5 | 梅林村 | 1517 |  | 455 |  | 1213 |  |  |  | 5506 |  |  |
| 6 | 泥潭村 | 1015 |  | 305 |  | 812 |  |  |  | 3685 |  |  |
| 7 | 牛溪村 | 1419 |  | 426 |  | 1136 |  |  |  | 5152 |  |  |
| 8 | 清凉村 | 626 |  | 188 |  | 501 |  |  |  | 2273 |  |  |
| 9 | 杉树村 | 673 |  | 202 |  | 538 |  |  |  | 2442 |  |  |
| 10 | 善溪村 | 613 |  | 184 |  | 491 |  |  |  | 2227 |  |  |
| 11 | 石桥村 | 1352 |  | 406 |  | 1082 |  | 1 |  | 4784 |  |  |
| 12 | 汤家塅村 | 1887 | 132 | 606 | 100 | 1616 | 1 |  | 1 | 6303 | 1000 | 100 |
| 13 | 天湾村 | 292 |  | 88 |  | 234 |  |  |  | 1062 |  |  |
| 14 | 武潭社区 | 424 |  | 127 |  | 339 |  |  |  | 1539 |  |  |

| 序号 | 行政区域名称 | 规划改造提升 面积（亩） | 规划新 建面积 （亩） | 投资 （万 元） | 田块整 治 （亩） | 土壤改 良 （亩） | 山塘 （口） | 拦河坝 （座） | 机埠 （座） | 渠道（m） | 道路 （m） | 高效节 水 （亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 新铺子村 | 1058 | 282 | 402 |  | 1072 |  | 1 |  | 4739 |  |  |
| 16 | 熊家村 | 870 | 167 | 311 |  | 830 |  |  |  | 3764 |  |  |
| 三 | 桃花江镇 | 5490 | 3295 | 2635 | 200 | 7028 | 1 | 2 | 5 | 28937 | 3100 | 100 |
| 1 | 半稼洲社区 | 702 |  | 210 |  | 561 |  |  |  | 2547 |  |  |
| 2 | 川门湾村 |  | 1300 | 390 |  | 1040 |  | 1 | 1 | 4093 | 800 |  |
| 3 | 拱头山村 | 564 |  | 169 |  | 451 |  |  |  | 2047 |  |  |
| 4 | 横木村 | 674 |  | 202 |  | 539 |  |  |  | 2446 |  |  |
| 5 | 花果山村 | 138 |  | 41 |  | 111 |  |  |  | 502 |  |  |
| 6 | 崆峒村 | 1095 |  | 328 |  | 876 |  |  | 1 | 3474 | 800 |  |
| 7 | 罗家潭村 | 1791 |  | 537 | 100 | 1433 |  |  | 2 | 5889 |  | 100 |
| 8 | 牛潭河村 | 267 |  | 80 |  | 214 |  |  |  | 969 |  |  |
| 9 | 青山村 |  | 1892 | 568 | 100 | 1513 | 1 | 1 | 1 | 5652 | 1500 |  |
| 10 | 石高桥村 |  | 104 | 31 |  | 83 |  |  |  | 376 |  |  |
| 11 | 株木潭村 | 260 |  | 78 |  | 208 |  |  |  | 943 |  |  |

### 4.4.9  2030 年高标准农田建设项目

一、项目区概况

根据湖南省农业农村厅关于 印发《 湖南省高标准农 田建设规划 （2021—2030 年）》的通知（湘农发〔2022〕59 号）以及益阳市农业农村 局的指示，桃江县 2030 年高标准农田建设任务为 0.86 万亩。项目严格对 照桃江县已上报的益阳市农业农村局的《桃江县“十二五”以来高标准农 田建设清理检查数据统计表》的项目、2023 年益阳市粮食生产“四高”试 验万亩示范区创建方案、桃江县 2019—2022 年高标准农田建设项目进行查 重后，确定桃江县高标准农田建设项目（二〇三〇年） 的项目区范围为桃 江县修山镇等 2 个乡镇，分别为：

修山镇洪山村、花桥港村、康家村、莲盆嘴村、月明山村，马迹塘镇 百乐村、大塘坪村、范家园村、金塘村、九岗塅村、龙溪村、鸬鹚湾村、

南山村、三里村、石门村、泗里河村、谭家园村、天府庙社区、小丰溪村、 丫峰村、易家坊村、益阳仑村、月形湾村，共涉及 2 个乡镇 23 个行政村。

具体规划面积详见表 4.3-5、图 4.3-3（具体实施地块情况详见附图） 表 4.4-16 桃江县高标准农田建设项目（二〇三〇年）规划面积统计表

| 序号 | 行政区域名称 | 2030 年新增建设 | 2030 年改造提升 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 5500 | 3100 |
| 一 | 修山镇 | 468 | 1125 |
| 1 | 洪山村 | 90 |  |
| 2 | 花桥港村 | 17 | 131 |
| 3 | 康家村 | 126 | 380 |
| 4 | 莲盆嘴村 | 88 |  |
| 5 | 月明山村 | 147 | 615 |
| 二 | 马迹塘镇 | 5032 | 1974 |
| 1 | 百乐村 | 109 |  |
| 2 | 大塘坪村 | 125 | 171 |
| 3 | 范家园村 | 626 | 232 |

| 序号 | 行政区域名称 | 2030 年新增建设 | 2030 年改造提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 金塘村 | 304 |  |
| 5 | 九岗塅村 | 147 | 957 |
| 6 | 龙溪村 | 225 |  |
| 7 | 鸬鹚湾村 | 413 |  |
| 8 | 南山村 | 263 |  |
| 9 | 三里村 | 330 |  |
| 10 | 石门村 |  | 247 |
| 11 | 泗里河村 | 129 |  |
| 12 | 谭家园村 | 136 |  |
| 13 | 天府庙社区 | 127 |  |
| 14 | 小丰溪村 | 391 |  |
| 15 | 丫峰村 | 640 |  |
| 16 | 易家坊村 | 423 | 218 |
| 17 | 益阳仑村 | 646 |  |
| 18 | 月形湾村 |  | 149 |

图 4.4-10 桃江县 2030 年高标准农田建设项目位置图

二、建设内容

桃江县高标准农田建设项目（二〇三〇年）规划总面积 0.86 万亩，其

中新建高标准农田面积 0.55 万亩，改造提升高标准农田面积 0.31 万亩，规 划总投资 2580.00 万元（其中财政资金 2296.00 万元，自筹资金 284.00 万 元）。

项目主要内容包括：

主要建设内容包括：土地平整300.00 亩，农田地力提升工程 6880 亩； 山塘加固 3 口；改造河坝 3 座；改造泵站 4 座；衬砌改造渠道27.735km； 新建高效节水灌溉面积 0.01 万亩整修田间道路 3.60km 等。

表 4.4-17                                        桃江县高标准农田建设项目（二〇三〇年）规划明细表

| 序号 | 行政区域名称 | 规划改造提 升面积 （亩） | 规划新建 面积 （亩） | 投资 （万 元） | 田块整 治 （亩） | 土壤改 良 （亩） | 山塘 （口） | 拦河坝 （座） | 机埠 （座） | 渠道（m） | 道路 （m） | 高效节 水 （亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 5500 | 3100 | 2580 | 300 | 6880 | 3 | 3 | 4 | 27735 | 3600 | 100 |
| 一 | 修山镇 | 468 | 1125 | 478 | 100 | 1275 | 1 | 1 | 1 | 4968 | 700 |  |
| 1 | 洪山村 | 90 |  | 27 |  | 72 |  |  | 1 | 226 |  |  |
| 2 | 花桥港村 | 17 | 131 | 44 |  | 118 | 1 |  |  | 520 |  |  |
| 3 | 康家村 | 126 | 380 | 152 |  | 405 |  |  |  | 1736 | 200 |  |
| 4 | 莲盆嘴村 | 88 |  | 27 |  | 71 |  |  |  | 321 |  |  |
| 5 | 月明山村 | 147 | 615 | 229 | 100 | 610 |  | 1 |  | 2166 | 500 |  |
| 二 | 马迹塘镇 | 5032 | 1974 | 2102 | 200 | 5605 | 2 | 2 | 3 | 22767 | 2900 | 100 |
| 1 | 百乐村 | 109 |  | 33 |  | 87 |  |  |  | 394 |  |  |
| 2 | 大塘坪村 | 125 | 171 | 89 |  | 237 |  |  |  | 1075 |  |  |
| 3 | 范家园村 | 626 | 232 | 257 | 100 | 686 | 1 |  |  | 2685 |  | 100 |
| 4 | 金塘村 | 304 |  | 91 |  | 243 |  | 1 | 1 | 877 |  |  |
| 5 | 九岗塅村 | 147 | 957 | 331 | 100 | 883 |  |  |  | 3284 | 1000 |  |
| 6 | 龙溪村 | 225 |  | 68 |  | 180 |  |  |  | 818 |  |  |
| 7 | 鸬鹚湾村 | 413 |  | 124 |  | 330 | 1 |  |  | 1084 | 800 |  |
| 8 | 南山村 | 263 |  | 79 |  | 211 |  |  | 1 | 856 |  |  |
| 9 | 三里村 | 330 |  | 99 |  | 264 |  |  |  | 1197 |  |  |
| 10 | 石门村 |  | 247 | 74 |  | 198 |  |  |  | 898 |  |  |
| 11 | 泗里河村 | 129 |  | 39 |  | 103 |  |  |  | 469 |  |  |
| 12 | 谭家园村 | 136 |  | 41 |  | 108 |  |  | 1 | 392 |  |  |
| 13 | 天府庙社区 | 127 |  | 38 |  | 101 |  |  |  | 459 |  |  |
| 14 | 小丰溪村 | 391 |  | 117 |  | 313 |  |  |  | 1120 | 600 |  |
| 15 | 丫峰村 | 640 |  | 192 |  | 512 |  |  |  | 2322 |  |  |
| 16 | 易家坊村 | 423 | 218 | 192 |  | 513 |  |  |  | 2076 | 500 |  |
| 17 | 益阳仑村 | 646 |  | 194 |  | 517 |  | 1 |  | 2219 |  |  |
| 18 | 月形湾村 |  | 149 | 45 |  | 119 |  |  |  | 542 |  |  |

# 5   建设监管和后续管护

## 5.1  强化质量管理

（一）严控建设质量

严格遵循《 高标准农 田建设质量管理办法（试行） 》 （农建发 〔2021〕1 号）、《湖南省农田建设项目管理实施办法》（湘农发〔2020〕 61 号），适应农业高质量发展要求，合理规划建设布局，科学确定建设内 容，统一组织项目实施。加强农田建设质量监管体系建设。全面推行项目 法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，开展农田建设项目建立 政府监督、专业监理、群众参与三位一体的监管模式，探索开展农田建设 项目工程质量保险创新试点，鼓励各地引入第三方监管新模式，实现项目 实施全过程、全方位、精细化管理，严格执行相关建设标准和规范，落实 工程质量管理责任，确保建设质量。

（二）加强耕地质量监测

依托布设的高标准农田耕地质量长期定位监测点，跟踪监测土壤理化 性状、区域性特征等指标。按照《耕地质量等级》(GB/T 33469—2016)国 家标准，在建设前后分别开展耕地质量等级变更调查，评价高标准农田粮 食产能水平，做到“建设一片、调查一片，评价一片”。

（三）加强考核评价

建立健全高标准农田建设绩效考核制度，县级有关部门定期对高标准 农田建设情况进行考核，督促各地规范、有序地开展高标准农田建设工 作。严格执行高标准农田建设标准，加强高标准农田建设资金使用、建设

进展、工程质量等监测，定期开展检查。开展项目实施后效果评价，对高 标准农田的利用、产出效益、防灾减灾效果进行跟踪分析，全面掌握项目 建设绩效。

（四）加强社会监督

充分尊重农民意愿，维护农民权益，保障群众的知情权、参与权和监 督权。实行项目信息公示制度，在项目区设立统一规范的公示标牌和标 志，将高标准农田建设规模、建设内容、总投资和建设单位等信息进行公 示，让建设区域内土地权利各方全面了解项目建设情况，接受社会和群众 监督。

## 5.2  统一上图入库

（一）完善信息平台

完善县级高标准农田建设综合管理系统，利用全国农田建设综合监测 监管平台，做好相关信息系统的对接移交和数据共享， 以土地利用现状图 为底图，全面承接高标准农田建设历史数据，把高标准农田建设项目立 项、实施、验收、使用等各阶段信息及时上图入库， 实现全县“一张 图”。

（二）加强动态监管

综合运用航空航天遥感、卫星导航定位、地理信息系统、铁塔视频、 移动通信、区块链等现代信息技术手段，构建天空地一体化监测监管体 系，实现高标准农田建设的有据可查、全程监控、精准管理，全面动态掌 握高标准农田建设、资金投入、建后管护和土地利用及耕地质量等级变化

等情况。对高标准农田建设项目增设建设效果监测点，实施动态检测并开 展效果检测评价。

（三）强化信息共享

完善部门间信息互通共享机制，搭建农田建设系统与国土空间规划共 享数据通道，对接自然资源部门国土变更调查工作，及时更新基础信息， 并将高标准农田建设项目上图入库成果向自然资源部门备案，实现农田建 设、保护、利用信息实时查询、对比、统计、分析，做到有关信息互通共 享、科学利用。加强数据分析，为农田建设管理和保护利用提供决策支 撑。

## 5.3 规范竣工验收

（一）明确验收程序

严格执行《高标准农田建设项目竣工验收办法》（农建发〔2021〕5 号），按照“谁审批、谁验收”的原则，农业农村主管部门根据农田建设 项目管理实施办法组织开展项目竣工验收和监督抽查， 验收结果逐级上 报。对竣工验收合格的项目，核发农业农村部统一格式的竣工验收合格证 书。

（二）规范项目归档

项目竣工验收后，按照高标准农田档案有关规定，做好项目档案的收 集、整理、组卷、存档工作。建立高标准农田管理台账，全面掌握高标准 农田建设基本情况和产出能力变化。逐步推行档案资料管理的数字化和信 息化。

（三）做好工程移交

工程竣工验收后，及时按照有关规定办理移交手续，做好登记造册， 明确工程设施的所有权和使用权，确需变更权属的，及时办理变更登记发 证。确保建成后的高标准农田位置明确、权属清晰、面积准确，依法保障 土地所有者或经营者的权益。

## 5.4 加强后续管护

（一）明确管护责任

县级人民政府应当加强本行政区域高标准农田管护的组织领导，组织 落实高标准农田管护主体，建立管护经费合理负担机制。乡镇人民政府应 当在上级政府和相关部门指导下做好辖区内高标准农田的相关管理工作。 高标准农田建后管护遵循“建管并重”和“谁受益、谁管护，谁使用、谁 管护”的原则，明确管护主体，落实管护责任，高标准农田应当由管护主 体负责运行维护。高标准农田管护责任主体主要包括村级组织、受益农 户、新型农业经营主体和专业管理机构、社会化服务组织等。各管护主体 应当严格落实管护制度，加强高标准农田的日常巡查、设施的维修和养 护，保证设施正常运行。

（二）健全管护机制

各地应结合巩固农村集体产权制度改革成果，积极探索推进高标准农 田设施产权制度改革，落实工程所有权。依据《高标准农田建设通则》 （GB/T 30600—2022）、《湖南省高标准农田建设标准》(DB43/T 876.1~ 	10—2014)，建立政府引导，行业部门监管，村级组织、受益农户、新型农

业经营主体和专业管理机构、社会化服务组织等共同参与的管护机制和体 系。按照权责明晰、运行有效的原则，建立健全日常管护和专项维护相结 合的工程管护机制。

（三）创新管护模式

探索推行新型农业经营主体和专业管理机构、社会化服务组织等参与 的管护模式，在有条件的地方探索项目管护一体化、委托代管、第三方购 买服务等方式，形成多元管护格局。推行农民、农村集体经济组织、农民 用水合作组织、新型农业经营主体等自主管护，也可采取“以大带小、小 小联合”等方式实行专业化物业式管理。探索管养分离，通过政府购买服 务等方式，将工程运行管护交给专业化队伍负责。鼓励县级人民政府将高 标准农田纳入农村公共基础设施管护范围，实行“多位一体”综合管护。 鼓励探索引入社会力量参与工程管护。

（四）落实管护经费

各地应依据管护责任、规模和标准，明确管护投入标准，建立由财政 补助、村级集体收益、新增耕地收益、土地承包经营权流转收益、村民一 事一议、水费收入、经营收入、市场化运作等组成的管护资金筹措机制， 拓宽管护经费来源渠道。对灌排渠道、高效节水灌溉设施、田间道路、生 产桥（涵）等公益性强的农田基础设施，县级人民政府应加大建后管护经 费的财政补助力度。推进农业水价综合改革，正确处理好使用者合理付费 与增加农民负担的关系，在有条件的地区，通过农业水价综合改革筹措管 护资金，调动管护主体积极性。完善鼓励社会资本积极参与高标准农田管

护的政策措施，保障管护主体合理收益。探索高标准农田建设工程开展工 程设施灾毁保险。引导村民委员会在符合村民一事一议有关要求下组织受 益农户投工投劳，参与修复高标准农田设施，鼓励社会各界捐资赞助支持 高标准农田建后管护。管护责任人要发挥作为高标准农田直接受益主体的 作用，加大资金投入，管好用好高标准农田。

## 5.5 严格保护利用

（一）强化用途管理

对接自然资源部门“三区三线”划定工作，同步国土空间规划信息系 统，将高标准农田纳入全县最新土地利用现状图，实行“一张图”管理。 坚守农业空间和永久基本农田红线，对已建成的高标准农田，要及时划为 永久基本农田，实行特殊保护，遏制“非农化”，防止“非粮化”，任何 单位和个人不得损毁、擅自占用或改变用途。严格耕地占用审批，经依法 批准占用高标准农田的，要及时补充，确保高标准农田的数量不减少、质 量不降低。

（二）加强农田保护

推行合理耕作制度，实行用地养地相结合，加强农田耕地质量提升， 确保可持续利用。加快测土配方施肥、新肥料推广，推进有机肥综合利 用，转变施肥方式。加强耕地质量提升和农田保护政策宣传，对损毁的高 标准农田，要及时进行修复或补充。严禁将不达标污水排入农田，严禁将 生活垃圾、工业废弃物等倾倒、排放、存放到农田。

（三）确保良田粮用

完善耕地质量激励约束机制和粮食主产区利益补偿机制，健全产粮大 县奖补政策和农民种粮激励政策，引导高标准农田集中用于粮食生产。在 条件成熟的稻田区，以稳粮增收为目标，鼓励采取综合种养、轮作等模 式，保障农民种粮合理收益，着力提升种粮效益，稳定粮食产量、保障粮 食安全。

# 6   环境影响和水土保持

## 6.1 环境影响分析及对策

高标准农田建设中的田块平整、沟渠新建与整修、农田道路新建与整 修等工程将在工程区发生局部地表植被损失，地表植被损失对现有生态系 统产生一定的影响，但损失面积占比较小，植被损失在施工活动结束后予 以恢复和补充，环境影响较小；通过提高灌溉水利用系数和农田灌溉保证 率增加和改善灌溉面积，对流域的水量和水质影响较小。

高标准农田建设对生态环境造成的影响是短时的、有限的，不会影响 生态环境的稳定性和完整性。

注重减小环境影响的同时应突出绿色发展，将绿色发展理念贯穿于高 标准农田建设全过程，促进农田生产和生态和谐发展，实现农业生产与生 态环境保护相协调。通过农田林网、岸坡防护、沟道治理等农田防护和生 态环境保护工程建设，改善农田生态环境，提高农田防御风沙灾害和防止 水土流失能力。

《高标准农田建设通则》（GB/T 30600—2022）明确高标准农田建设  田块平整时不宜打乱表土层与心土层、应推广节水灌溉技术、农田防护与  生态环境保护工程等。鼓励应用绿色材料和工艺，建设生态型田埂、护坡、 渠系、道路、防护林、缓冲隔离带等，减少对农田环境的不利影响。

高标准农田建设应充分发挥沟渠湿地在农田水循环、蓄水、节水、氮 素与磷素截流、水质净化以及生境提供等功能。

聚焦土壤有机质含量的提升，提升土壤溶解性有机碳的含量；改善土

壤结构与墒情；发挥耕地土壤的碳汇功能；将高标准农田耕地土壤作为所 在区域绿色种养循环消纳畜禽粪污的重要场所。

提升高标准农田生态系统在碳达峰和碳中和的贡献。提升作物秸秆的 综合利用率，最大限度采取多种形式的还田，鼓励如过腹还田、与畜禽粪 污一同制作有机肥料的形式还田等。

## 6.2 水土保持

高标准农田建设主要为小型塘坝的建设与整修、小型泵站的建设与维  修、沟渠开挖与衬砌、管道铺设、田间道路新建与整修和农田防护林网建  设等，由于单个工程规模小，工程施工周期短，不会造成较大的水土流失， 同时通过工程措施、生物措施和蓄水保土耕作措施有效地控制水土流失。

农田防护和生态环境保护工程建设，可有效拦截泥沙，有效地减轻土壤侵 蚀强度，对防治水土流失、改善生态环境起到积极作用。

因地制宜、因害设防，合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持 措施，实施田、土、水、路、林综合整治，最大限度地控制水土流失，从 而达到保护和合理利用水土资源，实现可持续发展。

# 7   投资测算和资金筹措

## 7.1 投资测算

综合考虑建设成本、物价波动和财政投入能力等因素，并参照省级规 划，全县高标准农田新增建设亩均投资应逐步达到 3000 元左右。鼓励有条 件的地区适度提高亩均投资标准。

综合考虑我县三大类型区高标准农田的基础条件、建设成本、建设难 度等多种因素，我县高标准农田建设湖区每亩投资约为 2800 元左右，丘岗 冲垅区每亩投资约为 3000  元左右，丘陵山地区每亩投资约为 3200  元左 右。

我县 2021～2030 年高标准农田建设项目，规划总投资估算为 12.93 亿 元（其中财政资金 10.84 亿元，自筹资金 2.09 亿元）。其中 2021～2025 年 规划总投资估算为 6.71 亿元（其中财政资金 5.30 亿元，自筹资金 1.41 亿 元），2026～2030 年规划总投资估算为 6.22 亿元（其中财政资金 5.54 亿 元，自筹资金 0.68 亿元）。

## 7.2  资金筹措

建立以公共财政投入为主导，多元化、多渠道、多层次的投融资体 制，引导和撬动金融资本和社会资本投入，拓宽高标准农田建设资金渠 道，建立健全农田建设投入稳定增长机制，切实保障建设资金需求，提高 投资标准和建设水平。

（一）落实各级财政资金投入。

中央财政和地方财政共同承担高标准农田建设支出责任，省级财政应

当承担地方财政投入高标准农田建设的主要支出责任。积极争取中央及省 级财政加大投入，引导鼓励区县财政投入。充分发挥农田建设专项资金的 导向性作用，对区县财政投入力度大的，给予一定奖励和支持。引导区县 在兼顾财政承受能力和债务风险防控的同时，通过整合涉农资金、土地出 让收入、地方政府债券等途径加大投入。加强资金使用管理和全过程绩效 管理，提高资金使用效益。建立多元筹资机制，不断拓宽高标准农田建设 资金投入渠道，形成建设合力。在市级层面，建立高标准农田建设资金统 筹使用机制，将财政、发展改革、农业农村等部门农田建设资金、农田水 利资金进行有效整合，按照任务和资金相匹配的原则，将资金分解落实到 县。在县级层面，制定整合资金使用方案，将任务和资金落实到地块，引 导各类高标准农田建设资金统筹使用和有序投入，确保完成建设任务。

（二）引导社会资本投入。

发挥政府投入引导和撬动作用，采取先建后补、以奖代补等多种方 式，为高标准农田建设增加动力。建立健全奖补机制， 出台相关办法。探 索由符合条件的村级组织或新型农业经营主体实施项目的新模式，在统一 申报条件、规划设计、建设内容、工程监理、验收结算的基础上，再按程 序给予相应比例补助，充分调动各类经营主体和农民群众建设高标准农田 的积极性。按照农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司发布的《社会 资本投资农业农村指引（2021年）》（农办计财〔2021〕15 号），将高标 准农田建设作为社会资本投资农业农村的重点支持领域，鼓励社会资本与 政府、金融机构开展合作，充分发挥社会资本市场化、专业化等优势，加

快投融资模式创新应用，为社会资本投资农业农村开辟更多有效路径，探 索更多典型模式。支持社会资本参与高标准农田建设、农田水利建设，参 与实施区域化整体建设，推进田水林路电综合配套，同步发展高效节水灌 溉。鼓励各地探索实行委托代建、特许经营和购买服务等方式，支持新型 农业经营主体和工商资本投资建设高标准农田。

通过引入市、县级国有企业作为项目实施主体，将集中连片的耕地流 转给地方国有企业，由地方国有企业融资开展项目建设。进行高标准建设 后，由地方国有企业作为土地流入方，引进有影响力和竞争力的农业产业 化龙头企业、新型农业经营主体或自行进行运营。

依托土地流转机构和农业产业化龙头企业、集体经济组织、合作经济 组织、家庭农场、专业大户等主体流转连片土地，通过经营主体自有资金 或金融资本开展高标准农田建设。

（三）引导金融资本投入。

在严格遵循政府债务管理相关规定的同时，鼓励开发性、政策性金融 机构结合职能定位和业务范围支持高标准农田建设，引导商业金融机构加 大信贷投放力度。完善政银担保合作机制，加强与信贷担保等政策衔接。 探索建立“市、县申报，省级统筹代发”的模式，鼓励地方政府在债务限 额内发行债券支持符合条件的高标准农田建设。有条件的地方在债券发行 完成前，对预算已安排债券资金的项目可先行调度库款开展建设，债券发 行后及时归垫。加强国际合作与交流，探索利用国外贷款开展高标准农田 建设。

（四）完善新增耕地指标调剂收益使用机制。

优化高标准农田建设新增耕地和新增产能的核定流程、核定办法，核 定后的新增耕地指标应及时纳入补充耕地指标库，在满足本区域耕地占补 平衡需求的情况下，可用于省内跨区域耕地占补平衡调剂。加强新增耕地 指标跨区域调剂统筹和收益调节分配，拓展高标准农田建设资金投入渠 道。各区县要将省域内高标准农田建设新增耕地指标调剂收益优先用于农 田建设再投入和债券偿还、贴息等。

# 8   效益分析

## 8.1 经济效益

规划实施后，建成的高标准农田耕地质量等级达到 4.5  等以上，新建 的高标准农田亩均提高粮食综合产能 100  公斤左右，改造提升的高标准农 田亩均提高粮食综合产能 80 公斤左右，加上优质、节水、节能、节肥节药 等其他效益，平均每亩耕地每年节本增效约 470 元，综合各方面的收益， 增加农民收入约 1.51 亿元。

## 8.2 社会效益

桃江县高标准农田建设项目以及高标准农田改造提升项目实施后，现 有农田得到改造，道路渠沟将会通畅，有利于改善当地的灌排系统，为农 业和生态用水提供稳定的水源保障，抑制水土流失的发生，为农业生产创 造良好的环境。同时通过渠道防渗，达到了节水增收增产的目的，极大程 度上减少了干旱等自热灾害的负面影响，为项目区内农业生产稳定持续发 展起到巨大的推动作用。在建设现代化新农村方面起到了示范带头作用， 主要体现在以下几个方面：

（一）增强粮食安全保障能力

高标准农田建成后，能够加快补齐农田基础设施短板，提高水土资源 利用效率，增强粮食生产能力和防灾抗灾减灾能力，成为旱涝保收、稳产 高产的粮田，提高农业生产抵抗风险的能力，降低年际间波动。高标准农 田建设可显著改善农业生产条件，提高粮食综合生产能力，对保障粮食安 全和重要农产品供给，促进经济社会协调、可持续发展意义重大。

（二）推动农业高质量发展

高标准农田建成后，可有效地促进农业规模化、标准化、专业化生产 经营，加快农业新品种、新技术、新装备的推广应用， 推动农业经营方 式、生产方式、资源利用方式的转型升级，促进资源节约型和环境友好型 农业建设，加快质量兴农、绿色兴农、品牌强农，助力乡村振兴战略实 施。

（三）调动农民种粮积极性

高标准农田建设过程需要投入大量的劳务用工，据估算，可拓展农民 增加收入的渠道。建设高标准农田建成后，能够完善农田基础设施，提升 耕地质量，改善农业生产条件，增加粮食综合产能，提高农业竞争力，增 加农民种粮收入，调动农民种粮积极性。

## 8.3 生态效益

（一）提高水土资源利用效率

高标准农田建成后，可有效提高耕地集约节约利用水平，灌溉水利用 系数可以提高 10%以上，缓解农业发展的水土资源约束，促进农业可持续 发展。

（二）改善农业生态环境

高标准农田建成后，可有效提高农药化肥利用效率、减轻农业面源污 染，防治土壤酸化、潜育化，在一定程度上缓解农业发展与耕地资源紧张 的矛盾。通过改善农田基础设施，可有效减少农田水土流失，减轻面源污 染，保护水土资源。通过土壤改良和测土配方施肥措施，可减少肥料流失

和浪费，减轻地表水和地下水的硝酸盐污染，保持耕地健康，促进农业绿 色发展。

（三）提升农田生态功能

高标准农田建成后，可增强农田水土保持能力、改善小气候、防风固 沙、保持水土、增加林木蓄积量，有效防治土地次生盐渍化，改善土壤理 化性状，保护农田生态环境，优化农村田园景观，为乡村生态宜居提供绿 色屏障。

# 9   保障措施

## 9.1 加强组织领导

（一）完善体制机制

落实高标准农田建设统一规划布局、统一建设标准、统一组织实施、 统一验收考核、统一上图入库要求，构建集中统一高效的管理新体制。高 标准农田建设实行中央统筹、省总负责、市县抓落实、群众参与的工作机 制。将高标准农田建设工作纳入到各级党委和政府落实粮食安全责任制考 核、市政府真抓实干督查激励措施的范围，纳入到乡村振兴工作考核的范 围，作为农业农村工作的重要抓手。按照粮食安全责任制的要求，逐步建 立政府领导、农业农村部门牵头、部门协作、上下联动的高标准农田建设 组织领导机制，抓好规划实施、任务落实、资金保障、新增耕地核定、监 督评价和运营管护等工作。市县农业农村部门在本级人民政府的领导下， 逐级落实好建设任务和工作责任，各级有关部门要按照工作职责，主动协 调配合，编制市县高标准农田建设规划，确保高标准农田建设任务按期完 成。

（二）加强行业管理

严把高标准农田建设从业机构资质审查关，从严把关勘察、设计、施 工和监理等相关单位技术力量门槛，杜绝无资质或资质不符合要求的从业 机构承担相关业务。加强行业自律和动态监管，建立全县高标准农田建设 从业机构诚信档案，推行从业机构信用管理制度。

（三）强化队伍建设

加强高标准农田建设管理和技术服务体系队伍建设，强化人员配备， 重点配备县乡两级工作力量，与当地高标准农田建设任务相适应。加快形 成层次清晰、上下衔接的专业化人才队伍。整合培训资源，加大技术培训 力度，加强业务交流，提升高标准农田建设管理和技术人员的业务能力和 综合素质。

## 9.2  强化规划引领

（一）构建规划体系

在国家规划指引下，建立省、市、县高标准农田建设规划体系。在全 面摸清数量、质量等底数情况的基础上，根据省级规划确定的总目标和桃 江县建设任务要求，编制桃江县高标准农田建设规划，将各项建设任务落 实到地块，明确时序安排，做到统一标准、先易后难、连片建设、整体推 进。县级年度实施方案由市级农业农村部门审核后，上报省级农业农村部 门备案。

（二）做好规划衔接

在建设目标、任务、布局以及重大项目安排上，要结合国土空间规划 进行编制，充分衔接好与城镇开发、生态红线、水资源利用、土地整治等 相关规划，综合考虑资源环境承载力、粮食保障要求等因素，确定高标准 农田建设区域，明确建设的重点区域、限制区域和禁止区域。

（三）开展规划评估

在规划实施的中期，采用各地自评与第三方评估相结合的方式，对规 划目标、建设任务、重点工程的执行情况进行评估分析，客观评价规划实

施进展，总结提炼经验、剖析实施过程中存在的问题及原因，进一步发挥 好规划的引领作用。

## 9.3 加大科技支撑

（一）加强技术创新

针对高标准农田建设科技支撑不足的问题，加强农业科技研发，加大 对数字农田、农田防灾抗灾减灾能力提升、农田信息化监管等关键技术问 题的攻关力度。以数字技术为农业生产赋能，充分运用云计算、物联网、 人工智能等新一代数字技术，推动农业高质量发展。强化低碳理念，重视 土壤固碳减排研究，通过改进农业生产技术，改善农业生产条件，增强农 田土壤碳汇能力。加强农业应用基础研究，推进农业遗传解析、基因编 辑、农作物病虫害和动物疫病防控机理、人工智能等前沿研究。加快推进 科技创新成果转化，为高标准农田建设提供技术支撑。

（二）完善创新机制

建立产学研用深度融合的技术创新机制，鼓励农田建设领域内各类创 新主体建立创新联盟，建立关键核心技术攻关机制，深化科技体制机制改 革，探索农业科技人员激励创新政策，夯实农业科技人才支撑。建设一批 长期定位监测点、技术创新中心等创新平台，加大资源开发和数据共享力 度，优化研发资金投入机制。

（三）开展科技示范

大力引进和推广高标准农田建设先进实用工程与装备技术，加强农田 建设与农机农艺技术的集成与应用，打造一批农田建设精品工程。开展生

态绿色农田、数字农田和土壤酸化、退化及工程性缺水等专项建设示范， 引领相同类型区域高标准农田建设。实施区域化整体建设，在潜力大、基 础好、积极性高的地区，推进高标准农田示范片区建设和整县示范。

## 9.4 严格监督考核

（一）强化激励考核

建立健全“定期调度、分析研判、通报约谈、奖优罚劣”的任务落实 机制，加强项目日常监管和跟踪指导。按照各级党委和政府落实粮食安全 责任制考核要求，进一步完善高标准农田建设评价制度，强化评价结果运 用，对完成任务好的地区予以倾斜支持，对未完成任务的地区进行约谈处 罚。

（二）动员群众参与

构建群众监督参与机制，积极引导农村集体经济组织、农民、社会组 织等各方面广泛参与高标准农田建设工作，形成共同监督、共同参与的良 好氛围。注重发挥农民群众的主体作用，激发农民及新型农业经营主体等 生产经营者参与高标准农田项目规划、建设和管护积极性、主动性、创造 性。

（三）开展项目建后评价

加强项目实施监督和项目建成后评价，健全高标准农田建设实施监督 检查机制，明确责任和进度要求，定期监督检查，抓好督促落实。

（四）做好风险防控

落实全面从严治党主体责任和监督责任，严格执行中央八项规定精神

及其实施细则，加强对高标准农田建设领域公权力运行的制约和监督。强 化廉政建设，严肃工作纪律，推进项目建设公开透明、廉洁高效，严格落 实农田建设工作纪律“十不准”，切实防范农田建设项目管理风险。通过 完善工作机制，采取日常监管、“双随机，一公开”抽查等多种方式，加 强对项目管理、工程质量和建设资金的监管。切实加强资金管理，从源头 上防控风险，实行建设资金全过程绩效管理，科学设定绩效目标，做好绩 效运行监控和评价。牢固树立安全第一意识，严格按照“三管三必须”要 求，防范安全事故发生。加强工作指导，对发现的问题及时督促整改。严 格跟踪问责，对履职不力、监管不严、失职渎职的，依法追究相关人员责 任。

# 10 附表、附图

## 10.1   附表

附表 1  桃江县已建高标准农田清单 附表 2  桃江县规划主要指标表

附表 3  桃江县规划项目库

## 10.2   附图

### 10.2.1现状图

附图 1  桃江县耕地分布图

附图 2  桃江县永久基本农田分布图

附图 3  桃江县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区分布图 附图 4  桃江县地形图

附图 5  桃江县已建高标准农田项目区分布图（至 2020 年）

### 10.2.2规划图

附图 6  桃江县高标准农田建设分区图

附图 7  桃江县高标准农田新建项目布局图

附图 8  桃江县高标准农田改造提升项目布局图

附表 1：

已建高标准农田清单（至 2020 年）

| 序号 | 项目原主 管部门 | 项目名称 | 建设 项目 所属 年度 | 建成 年度 | 项目所在乡镇 高标准农田建 成面积（亩） | 总投资 （万 元） | 工程运行 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水利 | 桃江县 2011 年度中央财政水利发展资金农田水利项目 | 2011 | 2012 | 2234.03 | 960 | 正常运行 |  |
| 2 | 国土 | 益阳市桃江县马迹塘镇新塘村农村土地综合整治项目 | 2012 | 2013 | 152.77 | 41 | 正常运行 |  |
| 3 | 国土 | 益阳市桃江县牛田镇观庄村农村土地综合整治项目 | 2012 | 2013 | 71.59 | 29 | 正常运行 |  |
| 4 | 国土 | 益阳市桃江县灰山港镇金沙洲等五个村土地综合整治项 目 | 2012 | 2013 | 2698.42 | 881 | 正常运行 |  |
| 5 | 国土 | 益阳市桃江县灰山港镇毛栗坪村农村土地综合整治项目 | 2012 | 2013 | 173.57 | 59 | 正常运行 |  |
| 6 | 国土 | 益阳市桃江县灰山港镇曾家湾村农村土地综合整治项目 | 2012 | 2013 | 117.53 | 29 | 正常运行 |  |
| 7 | 国土 | 益阳市桃江县灰山港镇向阳花村农村土地综合整治项目 | 2012 | 2013 | 106.92 | 39 | 正常运行 |  |
| 8 | 国土 | 益阳市桃江县桃花江镇横木村农村土地综合整治项目 | 2012 | 2013 | 70.06 | 30 | 正常运行 |  |
| 9 | 国土 | 益阳市桃江县松木塘镇猴家山村农村土地综合整治项目 | 2012 | 2013 | 76.67 | 29 | 正常运行 |  |
| 10 | 国土 | 益阳市桃江县松木塘镇三节塘村农村土地综合整治项目 | 2012 | 2013 | 102.39 | 39 | 正常运行 |  |
| 11 | 国土 | 益阳市桃江县大栗港镇青山村土地综合整治项目 | 2012 | 2013 | 127.27 | 39 | 正常运行 |  |
| 12 | 国土 | 益阳市桃江县修山镇麻竹垸村农村土地综合整治项目 | 2012 | 2013 | 89.09 | 29 | 正常运行 |  |
| 13 | 国土 | 益阳市桃江县修山镇康家村农村土地综合整治项目 | 2012 | 2013 | 74.52 | 20 | 正常运行 |  |
| 14 | 国土 | 益阳市桃江县修山镇三官桥村农村土地综合整治项目 | 2012 | 2013 | 112.35 | 30 | 正常运行 |  |
| 15 | 国土 | 益阳市桃江县三堂街镇龙牙坪村农村土地综合整治项目 | 2012 | 2013 | 120.32 | 29 | 正常运行 |  |
| 16 | 国土 | 益阳市桃江县三堂街镇九峰村农村土地综合整治项目 | 2012 | 2013 | 119.41 | 29 | 正常运行 |  |
| 17 | 国土 | 益阳市桃江县三堂街镇三堂街村农村土地综合整治项目 | 2012 | 2013 | 111.84 | 29 | 正常运行 |  |
| 18 | 国土 | 桃江县鸬鹚渡镇风景寺村土地整理 | 2012 | 2013 | 181.25 | 50 | 正常运行 |  |
| 19 | 国土 | 桃江县鸬鹚渡镇玉溪村土地整理 | 2012 | 2013 | 178.06 | 50 | 正常运行 |  |
| 20 | 国土 | 桃江县石牛江镇田庄湾村土地整理 | 2012 | 2013 | 1078.45 | 27 | 正常运行 |  |
| 21 | 国土 | 桃江县灰山港镇滩口上村、刘家湾村土地整理 | 2012 | 2013 | 242.42 | 65 | 正常运行 |  |
| 22 | 财政(农发) | 益阳市桃江县石牛江镇石牛江村中低产田改造项目 | 2012 | 2013 | 5960.83 | 906 | 正常运行 |  |

| 序 号 | 项目原主 管部门 | 项目名称 | 建设 项目 所属 年度 | 建成 年度 | 项目所在乡镇 高标准农田建 成面积（亩） | 总投资 （万 元） | 工程运行 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 财政(农发) | 益阳市桃江县牛田镇株树山村中低产田改造项目(种粮大 户试点) | 2012 | 2013 | 1096.17 | 160 | 正常运行 |  |
| 24 | 国土 | 益阳市桃江县鸬鹚渡镇鸬鹚渡等四个村土地综合整治示 范项目 | 2013 | 2014 | 3198.60 | 1003 | 正常运行 |  |
| 25 | 国土 | 益阳市桃江县鸬鹚渡、武潭等五个乡镇土地综合整治项 目 | 2013 | 2014 | 762.01 | 250.9 | 正常运行 |  |
| 26 | 国土 | 益阳市桃江县马迹塘镇九岗山村、鲊埠回族乡车门塅村 灾毁耕地复垦补助资金项目 | 2013 | 2014 | 545.48 | 100 | 正常运行 |  |
| 27 | 国土 | 益阳市桃江县牛田镇杉树仑等四个村土地综合整治示范 项目 | 2013 | 2014 | 2372.13 | 839.5 | 正常运行 |  |
| 28 | 国土 | 益阳市桃江县灾毁耕地复垦项目 | 2013 | 2014 | 39.33 | 150 | 正常运行 |  |
| 29 | 国土 | 益阳市桃江县灰山港、修山镇等七个乡镇土地综合整治 项目 | 2013 | 2014 | 647.60 | 204 | 正常运行 |  |
| 30 | 国土 | 益阳市桃江县武潭镇石桥村灾毁耕地复垦项目 | 2013 | 2014 | 69.87 | 15 | 正常运行 |  |
| 31 | 国土 | 益阳市桃江县桃花江镇横木村农土资金项目 | 2013 | 2014 | 175.27 | 20 | 正常运行 |  |
| 32 | 国土 | 益阳市桃江县桃花江、浮邱山乡等四个乡镇土地综合整 治项目 | 2013 | 2014 | 1163.28 | 383.1 | 正常运行 |  |
| 33 | 国土 | 益阳市桃江县大栗港镇金盆村灾毁耕地复垦项目 | 2013 | 2014 | 95.04 | 40 | 正常运行 |  |
| 34 | 财政(农发) | 桃江县牛田镇杉树仑中低产田改造项目 | 2013 | 2014 | 8935.31 | 1398 | 正常运行 |  |
| 35 | 国土 | 益阳市桃江县高桥乡、大栗港镇土地整治项目 | 2014 | 2015 | 3690.12 | 768.6 | 正常运行 |  |
| 36 | 国土 | 益阳市桃江县石牛江镇安陵坪等三个村土地综合整治示 范项目 | 2014 | 2015 | 4464.44 | 1741 | 正常运行 |  |
| 37 | 国土 | 益阳市桃江县牛田镇、修山镇土地整治项目 | 2014 | 2015 | 830.66 | 134.6 | 正常运行 |  |
| 38 | 国土 | 益阳市桃江县灰山港镇等三个镇土地整治项目 | 2014 | 2015 | 890.18 | 147.4 | 正常运行 |  |
| 39 | 国土 | 益阳市桃江县沾溪镇卫红村等六个村土地整治项目 | 2014 | 2015 | 7209.63 | 1524 | 正常运行 |  |
| 40 | 国土 | 益阳市桃江县武潭镇等三个镇土地整治项目 | 2014 | 2015 | 859.91 | 159.8 | 正常运行 |  |
| 41 | 国土 | 益阳市桃江县桃花江镇、三堂街镇土地整治项目 | 2014 | 2015 | 7239.74 | 1515 | 正常运行 |  |

| 序 号 | 项目原主 管部门 | 项目名称 | 建设 项目 所属 年度 | 建成 年度 | 项目所在乡镇 高标准农田建 成面积（亩） | 总投资 （万 元） | 工程运行 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 国土 | 益阳市桃江县修山镇月明山村、桃花江镇崆峒村、沾溪 镇白沙洲村灾毁耕地复垦补助资金项目 | 2014 | 2015 | 840.19 | 137.3 | 正常运行 |  |
| 43 | 财政(农发) | 桃江县灰山港镇陈家湾高标准农田示范工程项目 | 2014 | 2015 | 8938.24 | 1796 | 正常运行 |  |
| 44 | 财政(农发) | 桃江县 2014 年灰山港镇澄泉湾高标准农田建设项目 | 2014 | 2015 | 8212.38 | 1553.61 | 正常运行 |  |
| 45 | 财政(农发) | 桃江县 2014 年大栗港镇先锋桥种粮大户试点项目 | 2014 | 2015 | 824.04 | 160 | 正常运行 |  |
| 46 | 国土 | 益阳市桃江县马迹塘镇新塘村、大塘坪村灾毁耕地复垦 补助资金项目 | 2015 | 2016 | 633.78 | 138 | 正常运行 |  |
| 47 | 国土 | 益阳市桃江县石牛江镇长冲村土地整治项目 | 2015 | 2016 | 790.48 | 152 | 正常运行 |  |
| 48 | 国土 | 益阳市桃江县浮邱山乡枳木山村土地整治项目 | 2015 | 2016 | 764.42 | 126 | 正常运行 |  |
| 49 | 国土 | 益阳市桃江县松木塘镇子良岩村、苍家塅村土地整治项 目 | 2015 | 2016 | 821.84 | 151 | 正常运行 |  |
| 50 | 国土 | 益阳市桃江县大栗港镇朱家村、刘家村土地整治项目 | 2015 | 2016 | 764.94 | 150 | 正常运行 |  |
| 51 | 国土 | 益阳市桃江县三堂街镇大屋山村、赤塘村土地整治项目 | 2015 | 2016 | 741.67 | 152 | 正常运行 |  |
| 52 | 国土 | 桃江县灰山港镇、牛田镇土地整治项目（2013年示范县 项目） | 2015 | 2016 | 24763.72 | 6357 | 正常运行 |  |
| 53 | 水利 | 桃江县 2015 年度中央财政水利发展资金农田水利项目 | 2015 | 2016 | 2979.89 | 1280 | 正常运行 |  |
| 54 | 财政(农发) | 益阳市桃江县浮邱山乡洪桥头高标准农田建设项目 | 2015 | 2016 | 8197.60 | 1449 | 正常运行 |  |
| 55 | 国土 | 益阳市桃江县马迹塘镇大塘坪村土地整治项目 | 2016 | 2017 | 772.91 | 180 | 正常运行 |  |
| 56 | 国土 | 益阳市桃江县牛田镇等三个乡镇土地整治项目（2014 年 示范县项目） | 2016 | 2017 | 24667.37 | 8711 | 正常运行 |  |
| 57 | 国土 | 益阳市桃江县灰山港镇绿稼湾村土地整治项目 | 2016 | 2017 | 792.28 | 180 | 正常运行 |  |
| 58 | 国土 | 益阳市桃江县浮邱山乡禁牌村等二个村土地整治项目 | 2016 | 2017 | 783.68 | 180 | 正常运行 |  |
| 59 | 国土 | 益阳市桃江县修山镇麻竹垸等三个村土地整治项目 | 2016 | 2017 | 801.57 | 180 | 正常运行 |  |
| 60 | 国土 | 益阳市桃江县修山镇花桥港村土地复垦项目 | 2016 | 2017 | 160.54 | 94 | 正常运行 |  |
| 61 | 国土 | 益阳市桃江县修山镇康家村等三个村土地整治项目 | 2016 | 2017 | 2045.42 | 478 | 正常运行 |  |
| 62 | 农业 | 湖南省桃江县高标准农田建设项目 | 2016 | 2017 | 10530.06 | 3750 | 正常运行 |  |
| 63 | 财政(农发) | 益阳市桃江县鸬鹚渡镇鸬鹚渡高标准农田建设项目（第 二批） | 2016 | 2017 | 1856.26 | 322 | 正常运行 |  |

| 序 号 | 项目原主 管部门 | 项目名称 | 建设 项目 所属 年度 | 建成 年度 | 项目所在乡镇 高标准农田建 成面积（亩） | 总投资 （万 元） | 工程运行 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 财政(农发) | 益阳市桃江县鸬鹚渡镇鸬鹚渡高标准农田建设项目（第 一批） | 2016 | 2017 | 5795.85 | 1176 | 正常运行 |  |
| 65 | 国土 | 益阳市桃江县高桥乡龙潭桥村等三个村农村土地整治项 目 | 2017 | 2018 | 795.11 | 190 | 正常运行 |  |
| 66 | 国土 | 益阳市桃江县石牛江镇贺家塘村等十三个村农村土地整 治项目 | 2017 | 2018 | 17511.26 | 5149 | 正常运行 |  |
| 67 | 国土 | 益阳市桃江县灰山港镇杨家湾村、曾家湾村农村土地整 治项目 | 2017 | 2018 | 824.47 | 190 | 正常运行 |  |
| 68 | 国土 | 益阳市桃江县松木塘镇樟溪村、三节塘村农村土地整治 项目 | 2017 | 2018 | 846.83 | 200 | 正常运行 |  |
| 69 | 国土 | 益阳市桃江县大栗港镇黄道仑村、青山村农村土地整治 项目 | 2017 | 2018 | 770.97 | 190 | 正常运行 |  |
| 70 | 国土 | 益阳市桃江县修山镇月明山村农村土地整治项目 | 2017 | 2018 | 977.39 | 195 | 正常运行 |  |
| 71 | 水利 | 桃江县 2017 年中央水利农田水利项目 | 2017 | 2018 | 1861.61 | 1218.34 | 正常运行 |  |
| 72 | 财政(农发) | 益阳市桃江县修山镇石溪高标准农田建设项目（第二 批） | 2017 | 2018 | 1085.29 | 294 | 正常运行 |  |
| 73 | 财政(农发) | 益阳市桃江县修山镇石溪高标准农田建设项目 | 2017 | 2018 | 1151.99 | 1387 | 正常运行 |  |
| 74 | 国土 | 益阳市桃江县鲊埠乡江家坝村土地整治项目 | 2018 | 2019 | 747.28 | 167.5 | 正常运行 |  |
| 75 | 水利 | 桃江县 2018 年中央财政农田水利项目 | 2018 | 2019 | 8351.64 | 1550 | 正常运行 |  |
| 76 | 财政(农发) | 桃江县 2018 年大栗港镇灵山高标准农田建设项目 | 2018 | 2019 | 6417.05 | 1299 | 正常运行 |  |
| 77 | 农业 | 益阳市桃江县鸬鹚渡等 5 个乡镇高标准农田建设项目 （二 O 一九年） | 2019 | 2020 | 8935.95 | 1868 | 正常运行 |  |
| 78 | 农业 | 益阳市桃江县浮邱山等 5 个乡镇高标准农田建设项目 （二 O 一九年） | 2019 | 2020 | 17859.51 | 4050 | 正常运行 |  |
|  |  |  |  |  | 234100.00 |  |  |  |

附表 2：

规划主要指标表

| 序号 | 指标 | 目标值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标准农田建设 | 到 2022 年累计建成高标准农田35.96 万亩 | 约束性 |
|  |  | 到 2025 年累计建成高标准农田43.57 万亩 | 约束性 |
|  |  | 到 2025 年累计改造提升高标准农田7.42 万亩 | 约束性 |
|  |  | 到 2030 年累计建成高标准农田55.58 万亩 | 约束性 |
|  |  | 到 2030 年累计改造提升高标准农田 16.14 万亩 | 约束性 |
| 2 | 高效节水灌溉建设 | 到 2022 年累计建成高效节水灌溉面积 2.52 万亩 | 预期性 |
|  |  | 2021～2030 年新增高效节水灌溉面积 4.28 万亩 | 预期性 |
| 3 | 新增粮食综合生产能力 | 新增高标准农田亩均产能提高 100 公斤左右 | 预期性 |
|  |  | 改造提升高标准农田产能不低于当地高标准农田产能的平均水平 | 预期性 |
| 4 | 新增建设高标准农田亩均节水率 | 10%以上 | 预期性 |
| 5 | 建成高标准农田上图入库覆盖率 | 100% | 预期性 |

附表 3：

规划项目库

| 序 号 | 申报单 位 | 项目名称 | 建设单位 （非施工 单位） | 建设性质 （改、扩 建设） | 建设规 模 （亩） | 建设内容（具体建设任务） | 建设地点 | 总投资 | 财政资金 （万元） | 经营主体、 农民群众自 筹资金 | 其他 资金 （万 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （万 元） |  | （万元） |  |  |
| 一、桃江县 合计 |  |  |  |  | 476557 |  |  | 129278.6 | 108363.26 | 20915.34 |  |  |
| 1 | 益阳市 桃江县 农业农 村局 | 桃江县桃花江镇 等 10 个乡镇高 标准农田建设项 目（二〇二一 年） | 桃江县农 业农村局 | 新建 | 64400 | 主要建设内容包括：土地平整 1196.27 亩， 土壤改良 3.9 万亩，山塘加固 61 座，新建 或改造河坝 13 处，新建或改造机埠 14 座，衬砌渠道 174 条 115.585km，新建高 效节水灌溉 1.17 万亩，升级改造田间道路 68 条 36.539km，种植红叶石楠和茶花球共 624 株。 | 桃花江镇花果山村、拱头山村、青山村、川门湾村、 金花桥村、梨树桥村、栗树咀村；高桥镇横马塘村、 荷叶塘村、高桥村、千秋村、赵家山村；浮邱山乡毛 家桥村、齐心村、 浮邱山村、枳木山村、担水坝 村；沾溪镇沾溪村、九螺坊村、伍家洲村、杉木村、 长田坊村；马迹塘镇百乐村、金塘村、大塘坪村；三 堂街镇合水桥村、晚谷回民村；灰山港镇陈家湾村、 檀树界村；大栗港镇红金村；松木塘镇樟溪村、竹山 村、苍霞煅村和修山镇花桥港村等 10 个乡镇 34 个行 政村。 | 10134.06 | 10028 | 106.06 |  | 沾溪镇沾 溪村规划 智慧农业 重点示范 区 |
| 2 | 益阳市 桃江县 农业农 村局 | 益阳市桃江县马 迹塘镇等 10 个 乡镇高标准农田 建设项目（二〇 二二年） | 桃江县农 业农村局 | 新建 | 60400 | 主要建设内容包括：田块整治 816.8 亩；农 田地力提升工程 54375 亩；山塘加固 43 口；改造河坝 10 座；改造泵站 11 座，新 建灌溉泵站 3 座；衬砌改造渠道 139 条 81.758km；整修田间道路 62 条 39.12km； 种植红叶石楠 108 株、茶花球 108 株；购 置安装风吸式太阳能杀虫灯 90 盏。 | 马迹塘镇谭家园村、南山村、石门村、月形湾村、泗 里河村、鸬鹚湾村、范家园村、双江口村、丫峰村、 金塘村、龙溪村、易家坊村、京华村、马迹塘社区、 益阳仑村、小丰溪村，灰山港镇麻元坳村、司马冲 村、连河冲村、杨家湾村、甘泉山村、万功塘村、澄 泉湾村、檀树界村、铁河新村、雪峰山村，鸬鹚渡镇 花桥村、梅山村、龙塘湾村、板溪村、玉溪村、长江 村、蒋家冲村、张子清村，桃花江镇大华村、株木潭 村、石高桥村、鹅公桥村、道关山村、人和桥村、杨 家坳村，修山镇连盆咀村、麻竹垸村、洪山村、修山 社区、三官桥村、八都村、九都村，浮邱山乡新桥 村、西峰寺村，三堂街镇王母村、赤塘村、龙牙坪 村，石牛江镇黄泥田村，武潭镇牛溪村、罗家坪村， 大栗港镇黄栗洑村、筑金坝村、大栗港社区等 10 个 乡镇的 59 个行政村。 | 9954 | 9954 |  |  | 修山镇三 官桥村规 划重点示 范区 |
| 3 | 益阳市 桃江县 农业农 村局 | 桃江县大栗港镇 等 9 个乡镇高标 准农田建设项目 （二〇二三年） | 桃江县农 业农村局 | 新建、改 造 | 55200 | 主要建设内容包括：土地平整 1750.00 亩， 土壤改良 2.8 万亩，山塘加固 117 座，新建 或改造河坝 42 处，新建或改造机埠 45 座，衬砌改造灌溉渠道 197.83km，排水渠 道 23.68km，升级改造田间道路 46.95km。 | 三堂街镇天子仑村、胡家坳村、郭家洲村、大屋山 村；大栗港镇大栗港社区、童子山村、黄道仑村、红 金村、黄栗洑村、张家村、松木桥村、栗山河村、牌 形上村；武潭镇勤耙田村、杨家坪村、龙拱滩村、武 潭社区、八家村、杉树村；高桥镇罗溪村、石头坪 村、千秋村、大林村；松木塘镇子良岩村、松木塘 村；石牛江镇上七里村、石牛江村、九家塅村、小坡 头村；牛田镇杉树仑村、三塘湾村；灰山港镇汪家冲 村、雪峰山村、金沙洲村、澄泉湾村、麻元坳村、曾 家湾村、陈家湾村、大桥塘村、滩口上村、源嘉桥 村、刘家湾村、软桥村、肖家塅村、檀树界村；桃花 江镇栗树咀村、梨树桥村、金花桥村、崆峒村、道关 山村、川门湾村、拱头山村、花果山村、花园洞村、 半稼洲社区、罗家潭村、横木村、牛潭河村、桃谷山 村共涉及 9 个乡镇 56 个行政村。 | 5617 | 5617 |  |  | 灰山港镇 雪峰山村 规划重点 示范区 |

| 序 号 | 申报单 位 | 项目名称 | 建设单位 （非施工 单位） | 建设性质 （改、扩 建设） | 建设规 模 （亩） | 建设内容（具体建设任务） | 建设地点 | 总投资 | 财政资金 （万元） | 经营主体、 农民群众自 筹资金 | 其他 资金 （万 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （万 元） |  | （万元） |  |  |
| 4 | 益阳市 桃江县 农业农 村局 | 湖南省益阳市桃 江县高标准农田 建设项目（二 O 二四年新增)(国 债） | 桃江县农 业农村局 | 新建、改 造 | 29000 | 主要建设内容包括：田块整治 8471.96 亩， 地力提升 2.9 万亩，山塘加固 13 口，新建 改造泵站 10 座，改造河坝6 座，衬砌改造 渠道 72 条 75.495km，新增高效节水灌溉面 积 2867 亩，整修田间道路 22 条 13.913km，购置安装风吸式太阳能杀虫灯 40 盏；高标准农田信息化建设 2 处。 | 大栗港镇德茂园村、大栗港社区、五羊坪村、黄道仑 村、筑金坝村、童子山村，武潭镇杉树村、八家村、 罗家坪村、熊家村、牛溪村、基固庙村，浮邱山乡田 家冲村、齐心村、黄南冲村、白家河村、枳木山村， 沾溪镇九螺坊村、长田坊村、伍家洲村、荷叶山社 区、卫红村、沾溪村，三堂街镇三堂街村、三堂街社 区、合水桥村、天子仑村、九峰村、大屋山村、湖莲 坪村，修山镇莲盆嘴村、修山社区、麻竹垸村、八都 村、三官桥村、九都村、花桥港村，牛田镇金凤山 村、金光山村、峡山口村、杉树仑村，灰山港镇金沙 坪村、刘家湾村、檀树界村、万功塘村、金沙洲村、 雪峰山村、陈家湾村、曾家湾村，石牛江镇苏团村、 增塘村、石牛江村、小坡头村、田庄湾村、黄泥田 村，桃花江镇栗树咀村、横木村、杨家坳村、金花桥 村、罗家潭村，鸬鹚渡镇张子清村、千工坝村等 11 个 乡镇 62 个行政村。 | 8886.93 | 8220.47 | 666.46 |  | 大栗港镇 德茂园村 规划重点 示范区 |
| 5 | 益阳市 桃江县 农业农 村局 | 益阳市桃江县武 潭镇等 5 个乡镇 天湾村等 20 个 村高标准农田建 设项目（二〇二 四年） | 桃江县农 业农村局 | 新建、改 造 | 15500 | 主要建设内容包括：田块整治 5409.49 亩， 地力保持工程 15500 亩，新建改造泵站 11 座，改造河坝 1 座，山塘整修 9 口，衬砌 改造渠道 43 条，新增高效节水灌溉面积 1730 亩，整修田间道路 13 条，购置安装风 吸式太阳能杀虫灯 95 盏。 | 武潭镇天湾村、高峰村、泥潭村，马迹塘镇范家园 村、大塘坪村，三堂街镇九峰村、龙牙坪村、大屋山 村、胡家坳村，鲊埠回族乡车门塅村、江家坝村、大 水田村、鲊埠社区，大栗港镇五羊坪村、牌形上村、 栗山河村、红金村、张家村、松木桥村、卢家村，共 5 个乡镇 20 个行政村。 | 4623 | 4623 |  |  |  |
| 6 | 益阳市 桃江县 农业农 村局 | 益阳市桃江县鸬 鹚渡镇千工坝村 高标准农田建设 项目（二〇二四 年，投融资创 新） | 桃江县农 业农村局 | 改造 | 1000 | 主要建设内容包括：田块整治 603 亩，地 力提升 1000 亩，衬砌改造渠道 8 条 6.48km，整修田间道路 2 条 1.591km，农田 防护和生态环境保护种植红叶石楠 36 株、 茶花球 36 株，安装风吸式杀虫灯 5 盏。 | 鸬鹚渡镇千工坝村。 | 468.19 | 208.19 | 260 |  |  |
| 7 | 益阳市 桃江县 农业农 村局 | 益阳市桃江县灰 山港镇汪家冲村 高标准农田建设 项目（二〇二四 年，投融资创 新） | 桃江县农 业农村局 | 改造 | 1000 | 主要建设内容包括：田块整治 610 亩，地 力提升 1000 亩，衬砌改造渠道 11 条 3.509km，整修田间道路 9 条 2.92km，安装 杀虫灯 4 盏、智能监控 4 个。 | 灰山港镇汪家冲村。 | 478.43 | 218.43 | 260 |  |  |
| 8 | 益阳市 桃江县 农业农 村局 | 益阳市桃江县鸬 鹚渡镇鸬鹚渡社 区及千工坝村高 标准农田建设项 目（二〇二四 年，投融资创 新） | 桃江县农 业农村局 | 改造 | 1000 | 主要建设内容包括：田块整治 610 亩，地 力提升 1000 亩，新建整修泵站 5 个，衬砌 改造渠道 8 条 2.765km，整修田间道路 8 条 2.569km，安装杀虫灯 7 盏、智能监控 7 个。 | 鸬鹚渡镇鸬鹚渡社区及千工坝村。 | 436.5 | 176.5 | 260 |  |  |
| 9 | 益阳市 桃江县 农业农 村局 | 益阳市桃江县修 山镇麻竹垸村高 标准农田建设项 目（二〇二四 | 桃江县农 业农村局 | 改造 | 428 | 主要建设内容包括：田块整治 268 亩，地 力提升 427 亩，衬砌改造渠道 3 条 0.94km，整修田间道路 2 条 0.349km，安装 杀虫灯 3 盏、智能监控 3 个。 | 修山镇麻竹垸村。 | 200.44 | 89.16 | 111.28 |  |  |

| 序 号 | 申报单 位 | 项目名称 | 建设单位 （非施工 单位） | 建设性质 （改、扩 建设） | 建设规 模 （亩） | 建设内容（具体建设任务） | 建设地点 | 总投资 | 财政资金 （万元） | 经营主体、 农民群众自 筹资金 | 其他 资金 （万 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （万 元） |  | （万元） |  |  |
|  |  | 年，投融资创 新） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 益阳市 桃江县 农业农 村局 | 益阳市桃江县三 堂街镇赤塘村高 标准农田建设项 目（二〇二四 年，投融资创 新） | 桃江县农 业农村局 | 新建、改 造 | 729 | 主要建设内容包括：田块整治 440 亩，地 力提升 729 亩，衬砌改造渠道 2 条 1.184km，整修田间道路 3 条 1.707km，安 装杀虫灯 4 盏、智能监控 4 个。 | 三堂街镇赤塘村。 | 369.98 | 180.44 | 189.54 |  |  |
| 11 | 益阳市 桃江县 农业农 村局 | 益阳市桃江县沾 溪镇九螺坊村高 标准农田建设项 目（二 O 二五 年，投融资创 新）等 17 个投 融资创新项目 | 桃江县农 业农村局 | 新建、改 造 | 16900 | 主要建设内容包括：田块整治 10919.47 亩，山塘 7 座，新建或改造泵站 11 座，疏 浚沟渠共计 10.818km，衬砌明渠（沟）共 计 70.60km，铺设暗渠（管）共计 9.92km，新建水闸 6 座，田间道路工程共 计 37.477km（其中硬化道路 4.601km）， 岸坡防护工程共计 35.0m，酸化土壤改良共 计 371.75 亩，土壤培肥工程共计 16900.00 亩，耕地质量检测 16900.00 亩。 | 沾溪镇九螺坊村，灰山港镇软桥村、陈家湾村、连河 冲村、澄泉湾村，修山镇洪山村，浮邱山乡西峰寺 村，鸬鹚渡镇千工坝村、鸬鹚渡社区，三堂街镇郭家 洲村、九峰村、龙牙坪村，牛田镇三塘湾村、杉树仑 村、小桃村、观庄村，大栗港镇牌形上村、五羊坪 村、黄道仑村,共计 8 个乡镇 19 个行政村。 | 7413.56 | 3019.56 | 4394 |  |  |
| 12 | 益阳市 桃江县 农业农 村局 | 桃江县桃花江镇 等 9 个乡镇横木 村等 26 个村高 标准农田建设项 目（二 O 二五 年，投融资创 新） | 桃江县农 业农村局 | 新建、改 造 | 30100 | 主要建设内容包括：田块整治面积 2.03 万 亩；施用商品有机肥 3.01 万亩；种植绿肥 3.01 万亩；推广测土配方施肥和秸秆还田 面积共 3.01 万亩；深耕深松 3.01 万亩；山 塘修整 21 口；新建灌溉泵站 6 座；改造小 型栏水坝 4 座；衬砌改造渠道 414 条 150.554km（其中灌溉渠道 373 条 134.855km，排洪（涝）渠道 41 条 15.699km），配套水闸、分水口、量水 尺、人行桥、过路涵洞、生物通道及码头 等渠系建筑物工程；新增高效节水灌溉面 积 142 亩，均为低压管道灌溉；田间道路 76 条 28.151km：升级改造 34 条 12.965km （其中泥结石道路 31 条 12.144km，硬化道 路 3 条 0.821m）；新建 42 条 15.186km， 均为泥结石道路，配套下田坡口、圆管涵 洞、会车道、调头点等附属设施；在田间 购置安装风吸式太阳能杀虫灯 200 盏。 | 松木塘镇龙山湾村、桥头河村、子良岩村、南河冲 村，高桥镇大林村、千秋村，沾溪镇杉木村、荷叶山 社区、卫红村，修山镇康家村、修山社区、月明山 村，牛田镇金凤山村、峡山口村，灰山港镇刘家湾 村、檀树界村、源嘉桥村，石牛江镇牛剑桥村、田庄 湾村、黄泥田村，浮邱山乡水口山村、黄鹤桥村、毛 家桥村、枳木山村，桃花江镇牛潭河村、横木村 9 个 乡镇 26 个行政村 | 12661.51 | 4835.51 | 7826 |  |  |
| 13 | 益阳市 桃江县 农业农 村局 | 益阳市桃江县灰 山港镇等 11 个 乡镇滩口上村等 31 个村高标准 农田建设项目 （二 O 二五 年） | 桃江县农 业农村局 | 新建、改 造 | 20600 | 主要建设内容包括：土地平整 4929.26 亩； 土壤改良共 14969.59 亩，耕地质量评定 2.06 亩；新建维修泵站 11 座，改造河坝 2 座，山塘整修 7 口；衬砌改造渠道 220 条 8.1006km（其中灌溉渠道 202 条 7.3055km，排洪（涝）渠道 18 条 7.951km）；疏浚沟渠 8 条 2.722km，均为 灌溉渠道；新建 20 条管道 6.527km；田间 道路 40 条 19.725km：升级改造 19 条 11.822km，其中泥结石道路 16 条 | 武潭镇清凉村、石桥村、熊家村，三堂街镇接龙桥 村、合水桥村、湖莲坪村，大栗港镇童子山村、栗山 河村、兴坪村，沾溪镇卫红村、洋泉湾村，灰山港镇 灰山港村、杨家湾村、滩口上村、澄泉湾村，松木塘 镇龙塘村、温塘村、下干沙村、竹山村，高桥镇石井 头村、石头坪村、高桥村，牛田镇三塘湾村、小桃 村，浮邱山乡回龙湾村、黄南冲村、白家河村、西峰 寺村，石牛江镇牛剑桥村，桃花江镇川门湾村、青山 村，共 11 个乡镇 31 个行政村 | 5845 | 5845 |  |  |  |

| 序 号 | 申报单 位 | 项目名称 | 建设单位 （非施工 单位） | 建设性质 （改、扩 建设） | 建设规 模 （亩） | 建设内容（具体建设任务） | 建设地点 | 总投资 | 财政资金 （万元） | 经营主体、 农民群众自 筹资金 | 其他 资金 （万 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （万 元） |  | （万元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.872km，硬化道路 3 条 1.950km；新建 21 条 7.903km，均为泥结石道路；购置安装风 吸式太阳能杀虫灯 98 盏，建设气象站 1 处。 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 益阳市 桃江县 农业农 村局 | 桃江县武潭镇等 5 个乡镇高标准 农田建设项目 （二〇二六年） | 桃江县农 业农村局 | 新建、改 造 | 51800 | 主要建设内容包括：土地平整 1200.00 亩， 农田地力提升工程 41400 亩；山塘加固 8 口；改造河坝 5 座；改造泵站 7 座；衬砌 改造渠道 178.363km；新建高效节水灌溉面 积 0.2 万亩；整修田间道路 10.3km 等。 | 三堂街镇赤塘村、大屋山村、郭家洲村、合水桥村、 胡家坳村、花桥坪回族村、接龙桥村、九峰村、龙牙 坪村、三堂街村、天子仑村、、晚谷回族村王母村、 乌旗山村，武潭镇八家村、龙拱滩村、罗家坪村、勤 耙田村、杨家坪村，灰山港镇曾家湾村、陈家湾 村、、大桥塘村、灰山港村、金沙坪村、刘家湾村、 软桥村、滩口上村、檀树界村、天子坡村、铁河新 村、向阳花村、肖家塅村、杨家湾村，鲊埠回族乡车 门塅村、大水田村、花园台村、江家坝村、军功嘴 村、南京湾村、陶公庙村、颜溪村、鲊埠社区，桃花 江镇创业村、打石湾村、凤凰山社区、花园洞村、金 花桥村、近桃社区、梨树桥村、栗树咀村共涉及 5 个 乡镇 50 个行政村。 | 15540 | 13830 | 1710 |  | 规划 1~2 处高标准 农田建设 示范区 |
| 15 | 益阳市 桃江县 农业农 村局 | 桃江县大栗港镇 等 4 个乡镇高标 准农田建设项目 （二〇二七年） | 桃江县农 业农村局 | 新建、改 造 | 52000 | 主要建设内容包括：土地平整 1500.00 亩， 农田地力提升工程 41600 亩；山塘加固 8 口；改造河坝 5 座；改造泵站 11 座；衬砌 改造渠道 177.265km；新建高效节水灌溉面 积 0.02 万亩；整修田间道路 11.8km 等。 | 大栗港镇大栗港社区、德茂园村、红金村、黄道仑 村、黄栗洑村、栗山河村、刘家村、卢家村、牌形上 村、松木桥村、童子山村、五羊坪村、先锋桥村、兴 坪村、张家村、朱家村、筑金坝村，灰山港镇澄泉湾 村、甘泉山村、金沙洲村、克上冲村、栗子山村、连 河冲村、绿稼湾村、麻元坳村、企石村、司马冲村、 万功塘村、汪家冲村、源嘉桥村、周家潭村，沾溪镇 荷叶山社区、九螺坊村、卫红村、洋泉湾村，共涉及 3 个乡镇 35 个行政村。 | 15600 | 13884 | 1716 |  | 规划 1~2 处高标准 农田建设 示范区 |
| 16 | 益阳市 桃江县 农业农 村局 | 桃江县浮邱山乡 等 5 个乡镇高标 准农田建设项目 （二〇二八年） | 桃江县农 业农村局 | 新建、改 造 | 64900 | 主要建设内容包括：土地平整 1800.00 亩， 农田地力提升工程 51920 亩；山塘加固 14 口；改造河坝 6 座；改造泵站 16 座；衬砌 改造渠道 221.514km；新建高效节水灌溉面 积 0.03 万亩；整修田间道路 13.8km 等。 | 石牛江镇黄泥田村、九家塅村、牛剑桥村、上七里 村、石牛江村、苏团村、田庄湾村、小坡头村、增塘 村，牛田镇观庄村、金凤山村、金光山村、临市街 村、牛田社区、清塘村、三塘湾村、杉树仑村、峡山 口村、小桃村，松木塘镇苍霞塅村、关山口村、龙山 湾村、龙塘村、桥头河村、三节塘村、松木塘村、天 子山村、温塘村、下干沙村、响涛园社区、樟溪村、 竹山村、子良岩村，浮邱山乡白家河村、黄鹤桥村、 回龙湾村、金盆村、毛家桥村、人形山村、水口山 村、、炭山桥村、田家冲村、西峰寺村、新桥村、枳 木山村，高桥镇大林村、高桥村、荷叶塘村、横马塘 村、罗溪村、千秋村、石井头村、石头坪村、松柏 村、赵家山村，共涉及 5 个乡镇 55 个行政村。 | 19470 | 17328 | 2142 |  | 规划 1~2 处高标准 农田建设 示范区 |

| 序 号 | 申报单 位 | 项目名称 | 建设单位 （非施工 单位） | 建设性质 （改、扩 建设） | 建设规 模 （亩） | 建设内容（具体建设任务） | 建设地点 | 总投资 | 财政资金 （万元） | 经营主体、 农民群众自 筹资金 | 其他 资金 （万 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （万 元） |  | （万元） |  |  |
| 17 | 益阳市 桃江县 农业农 村局 | 桃江县鸬鹚渡镇 等 2 个乡镇高标 准农田建设项目 （二〇二九年） | 桃江县农 业农村局 | 新建、改 造 | 3000 | 主要建设内容包括：土地平整 600.00 亩， 农田地力提升工程 24000 亩；山塘加固 6 口；改造河坝 5 座；改造泵站 9 座；衬砌 改造渠道 101.161km；新建高效节水灌溉面 积 0.02 万亩；整修田间道路 8.8km 等。 | 鸬鹚渡镇板溪村、大塘村、蒋家冲村、鸬鹚渡社区、 梅山村、千工坝村、玉溪村、张子清村、长江村，武 潭镇崇山坪村、高峰村、基固庙村、景致村、梅林 村、泥潭村、牛溪村、清凉村、杉树村、善溪村、石 桥村、汤家塅村、天湾村、武潭社区、新铺子村、熊 家村，桃花江镇半稼洲社区、川门湾村、拱头山村、 横木村、花果山村、崆峒村、罗家潭村、牛潭河村、 青山村、石高桥村、株木潭村，共涉及 3 个乡镇 36 个行政村。 | 9000 | 8010 | 990 |  | 规划 1~2 处高标准 农田建设 示范区 |
| 18 | 益阳市 桃江县 农业农 村局 | 桃江县灰山港镇 等 2 个乡镇高标 准农田建设项目 （二〇三〇年） | 桃江县农 业农村局 | 新建、改 造 | 8600 | 主要建设内容包括：土地平整 300.00 亩， 农田地力提升工程 6880 亩；山塘加固 3 口；改造河坝 3 座；改造泵站 4 座；衬砌 改造渠道 27.735km；新建高效节水灌溉面 积 0.01 万亩整修田间道路 3.60km 等。 | 修山镇洪山村、花桥港村、康家村、莲盆嘴村、月明 山村，马迹塘镇百乐村、大塘坪村、范家园村、金塘 村、九岗塅村、龙溪村、鸬鹚湾村、南山村、三里 村、石门村、泗里河村、谭家园村、天府庙社区、小 丰溪村、丫峰村、易家坊村、益阳仑村、月形湾村， 共涉及 2 个乡镇 23 个行政村。 | 2580 | 2296 | 284 |  | 规划 1~2 处高标准 农田建设 示范区 |