桃江县高标准农田建设项目工程设施

管护资金使用制度（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为规范高标准农田建设项目工程设施管护资金（以下简称“管护资金”）使用管理，落实报账制要求，强化资金使用效益，保障已建高标准农田工程设施管护工作有序开展，根据《湖南省农田建设项目管理实施办法》（湘农发〔2020〕61号）和《湖南省现代农业农村发展专项资金管理办法》（湘财农〔2025〕13号）等有关管理规定，结合实际制定本办法。

第二条 本办法所称管护资金，包括省级财政据实列支及市县财政安排，专项用于高标准农田建设项目工程设施日常巡查、维修养护、应急抢修等管护工作的资金。

第三条 管护资金使用遵循专款专用、据实报账、公开透明、绩效导向的原则，严格执行报账制管理，严禁挤占、挪用、截留，确保资金精准用于管护工作。

第四条 本办法适用于承担高标准农田工程设施管护工作的所有权主体、具体管护实施主体等相关单位和组织的管护资金申报、审批、使用、报销及监督管理等工作。

第二章 资金使用范围

第五条 管护资金严格按照《湖南省现代农业农村发展专项资金管理办法》（湘财农〔2025〕13号）中高标准农田建设支出方向使用，仅用于工程设施管护直接相关支出，具体包括：

1、物资资料费：管护过程中购置的水泥、砂石、管材、苗木、农药、润滑油、除锈漆等维修养护材料，以及防汛抗旱、应急抢修所需的应急物资等费用。

2、工具设备费：购置、维修简易管护工具（如锄头、铁锹、水泵、切割机等）的费用，不含大型设备购置费用。

- 3、委托服务费：委托专业公司、社会组织、农民用水合作组织等开展专业化管护的服务费用，以及“保险+管护”模式的管护保险费等。

- 4、劳务报酬费：支付给管护人员、受益农户的日常巡查、投工投劳等劳务费用，劳务报酬标准参照当地同类用工市场价格执行。

- 5、应急抢修费：因洪涝、干旱、地震、大风等自然灾害或突发人为损坏，开展工程设施应急抢险、修复产生的人工、材料、机械租赁等费用。

- 6、其他直接管护费：工程设施安全警示标识制作、管护档案整理、信息化监测设施运行维护等与管护直接相关的小额费用。

- 第六条 管护资金不得用于以下支出：

- 财政补助单位人员经费、办公经费、运转经费；办公设备、大型机械购置及固定资产投资；偿还债务、发放奖金福利、招待费等无关费用；其他与高标准农田工程设施管护无直接关联的支出。

第三章 申报审批流程

第七条 管护资金实行单次管护事项审批的申报方式，所有权主体为申报责任单位，县级农业农村部门为核心审批单位，县级财政部门负责资金监管。

第八条 单项管护事项申报

- 1、管护主体（项目所在乡镇人民政府、村集体经济组织）开展日常巡查，对管护范围内已建工程设施维修养护。受损设施修复金额较大的，实行“一事一申报”。

- 2、申报时，村委（或村集体经济组织）填写《高标准农田管护资金申报表》，附管护事项说明、工程量清单、费用测算单，报乡镇人民政府审核。

- 3、乡镇人民政府对申报事项的真实性、必要性及费用测算的合理性进行审核，签署意见后报县级农业农村部门审批；县级农业农村部门在5个工作日内派出专人现场复核并完成审批。单笔资金额度在3000元以下由现场人员复核审批，0.3-1万元由股室长复核审批，1-3万元由分管领导复核审批，3万元以上由主要领导复核审批。审批通过后，出具《管护资金审批意见单》，作为资金报账的重要依据。

- 4、应急抢修类事项，特事特办，可先口头报告后先实施后补报审批（以通话记录或微信记录作为佐证)，补报时限不超过应急处置完成后15个工作日。

- 第四章 质量控制与工程验收

- 第九条 管护工作质量执行实施单位自验、镇村核验、县农业农村局复验的三级质量管控体系，质量合格是资金报账的前提条件，未达到合格标准的，不得报账付款。

- 第十条 实施单位自验：实施单位完成每项管护工作后，对照省市规定的管护标准，开展自验，填写《管护工作质量自验表》，附现场验收照片、管护记录等，确认质量合格后报镇村核查。

- 第十一条 管护主体核验：镇村收到自验材料后，3个工作日内组织人员到现场进行实地核验，重点验收工程设施管护后的完好性、通畅性、功能性等是否达到标准，填写《管护工作质量核验表》。核验合格的，签署核查意见；核验不合格的，责令实施单位限期整改，整改合格后方可申报报账。

- 第十二条 县农业农村局复验：县级农业农村部门对辖区内管护工程质量100%复验。对验收不合格的，责令限期整改；情节严重的，取消该辖区内建后管护资金申报资格。

- 第十三条 建立管护工作质量追溯机制，管护主体需完整留存管护工作的全过程资料（包括巡查记录、维修方案、材料采购凭证、现场施工照片、质量验收记录等），作为质量追溯和资金报账的依据，资料保存期限不少于3年。

第五章 资金报销流程

第十四条 管护资金实行县级报账制，一年报账两次。实施单位完成管护工作并经质量验收合格后，在规定时限内整理报账材料，报管护主体初审；管护主体对报账材料的完整性、真实性、合规性进行初审后，统一报县级农业农村部门审核报账。

第十五条 所有管护资金报销业务统一由乡镇人民政府向县级农业农村部门申报，经农业农村和财政部门联合审核通过后，由县级财政部门（或县级农业农村部门）将资金直接拨付至管护主体或相关收款方，严禁现金支付。

第十六条 报账需提供的材料（复印件需加盖申报单位公章并注明“与原件一致”）：

1、《高标准农田管护资金报账申请表》（含申报单位、管护事项、审批情况、报账金额、收款账户等信息）；

- 2、县级农业农村部门出具的《管护资金审批意见单》；

- 3、管护工作质量验收表；

- 4、费用支出凭证，包括：（1）材料采购类：正规发票、采购合同（单笔金额5000元及以上）、发货凭证；（2）劳务报酬类：劳务人员花名册、身份证复印件、劳务报酬签收表（银行代发流水凭证）；（3）委托服务类：服务合同、正规发票、服务成果验收单；（4）机械租赁类：租赁合同、正规发票、机械使用记录；

- 5、管护工作全过程佐证材料：巡查记录、维修养护/应急抢修方案、现场前后对比照片、管护档案等；

- 6、县级农业农村部门和财政部门要求提供的其他材料。

- 第十七条 县农业农村局收到报账材料后商县财政局，10个工作日内完成联合审核，审核内容包括：报账材料是否完整、审批手续是否齐全、费用支出是否符合使用范围等。

- 第十八条 审核合格的，县农业农村局、县级财政局在《报账申请表》上签署审核意见，按照财政资金支出管理程序审批并完成拨付。

- 第十九条 审核不合格的，由县农业农村局一次性告知申报单位需补充的材料或整改事项，申报单位整改完善后重新申报报账。

第六章 监督管理与绩效评价

第二十条 日常监督：县农业农村局、财政局定期对管护资金使用情况进行监督检查，重点核查资金是否专款专用、报账材料是否真实合规、支出是否据实列支等；乡镇人民政府对辖区内管护资金使用进行常态化监管，及时发现和纠正资金使用中的问题。

第二十一条 社会监督：管护资金的使用、报账及管护工作成效等信息，每年在项目区所在村（社区）进行公示，公示期不少于7个工作日，公示内容包括资金来源、额度、支出明细、管护事项完成情况等，接受群众和社会各界监督。

第二十二条 绩效评价：县农业农村局会同财政局每年对管护资金使用情况进行综合评价，并纳入年终绩效考核。评价指标包括工程设施完好率、管护任务完成率、资金使用合规性、群众满意度、粮食生产保障成效等。

第二十三条 责任追究：对在管护资金申报、审批、报账、使用过程中，存在虚报冒领、挤占、挪用、截留资金，或提供虚假材料、虚列支出等违规违纪行为的，一律追回资金；情节严重的，向相关部门移交线索，依规依纪追究相关单位和责任人的责任。

第七章 附则

第二十四条本细则由县级农业农村部门会同财政部门负责解释，自发布之日起施行。