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附件1

桃江县2025年度部门整体支出绩效评价

基础数据表

	财政供养人员情况（人）
	编制数
	2025年实际在职人数
	控制率

	
	55
	55
	100

	经费控制情况（万元）
	2024年决算数
	2025年预算数
	2025年决算数

	三公经费：
	9.52
	7.5
	35.22 

	1、公务用车购置和维护经费
	6.95
	—
	34.02 

	其中： 公车购置
	0
	—
	24.38 

	公车运行维护
	6.95
	7
	9.64 

	2、出国经费
	0
	0
	0　

	3、公务接待
	2.57
	0
	1.2

	项目支出：
	20936.73
	4826.75
	4792.33　

	1、业务工作经费
	54.73
	216.22　
	216.22　

	2、运行维护经费
	4310.42
	977.2
	977.2

	3、本级专项资金
	191.9
	190
	155.58

	其中：水利建设专项收入
	131.9
	130
	95.58

	防汛抗旱经费
	60
	60
	60

	4、其他项目经费
	16511.58
	3443.33
	3443.33

	公用经费
	115.85
	68.91　
	101.05

	其中：办公经费
	15.12
	20.97　
	20.97

	水费、电费、差旅费
	16.48
	13.67
	13.67

	会议费、培训费
	0.83
	1.58
	1.58

	政府采购金额
	1842．83
	　706.02
	706.02 

	部门基本支出预算调整
	170.48
	711.84　
	166.36　

	楼堂馆所控制情况

（2025年完工项目）
	批复规模

（m²）
	实际规模（m²）
	规模控制率
	预算投资（万元）
	实际投资

（万元）
	投资概算控制率

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厉行节约保障措施
	严格控制机关水电费用、拼车控制差旅费


说明： “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 欧杨    填报日期：2026.06.30    联系电话：18873791409   单位负责人签字：熊军

附件2

桃江县2025年度部门整体支出绩效自评表

	县级预算部门、单位名称
	桃江县水利局

	年度预

算申请

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	751.84 
	5,670.53 
	5,670.53 
	10
	100
	10

	
	按收入性质分：5,670.53
	按支出性质分：5,670.53

	
	其中：一般公共预算：5,041.53
	其中：基本支出：878.20

	
	政府性基金拨款：629.00
	项目支出：4,792.33

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	其他资金：
	

	年度总体

目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	坚守防汛抗旱安全底线，科学统筹水源管理和统一调配，集中推进水利工程建设。
	坚守防汛抗旱安全底线，科学统筹水源管理和统一调配，集中推进水利工程建设。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析

及改进措施

	
	产出指标

（50分）
	数量指标
	农村饮水工程维修养护数量
	　74
	　74
	10
	10
	

	
	
	
	小型水库工程维修养护座数
	　213座
	　213座
	10
	10
	

	
	
	
	小型水库除险加固座数
	　3座
	3座
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	达到预期目标
	达到预期目标
	达到预期目标
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	按时完成
	按时完成
	按时完成
	10
	10
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	有增长
	有增长
	有增长
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效

益指标
	坚守防汛抗旱安全
	坚守防汛抗旱安全
	坚守防汛抗旱安全
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	生态效

益指标
	有改善
	有改善
	有改善
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影

响指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象

满意度指

标
	社会公众或服务对象对桃江水利工作的满意程度
	≥90%
	≥95
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	总分
	100
	100
	


填表人： 欧杨    填报日期：2026.06.30    联系电话：18873791409   单位负责人签字：熊军

附件3

2025年度部门整体支出绩效报告
（参考提纲）

 一、部门概况
桃江县水利局是桃江县人民政府的工作部门，是一个全额拨款的一级预算事业单位，内设16个股、室、站、所，下辖3个二级机构，目前局机关在编在岗人数55人；主要职责是：负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、防汛抗旱、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。单位地址：桃江县桃花江镇芙蓉东路18号，统一社会信用代码：11430922006726080P。
1.机构设置情况。我局内设股室9个，分别为办公室、人事教育股、财务股、规划计划和科技股、政策法规与行政审批服务股（移民管理股）、水政水资源股、水利工程运行管理股、政务服务股、水利工程建设股；7个所属事业单位（含有1个副科级单位），分别是：桃江县水旱灾害防御事务中心、桃江县水利工程质量安全监督站、桃江县水利建设项目管理中心、桃江县砂石市场管理办公室、桃江县农村安全饮水工程管理站、桃江县水土保持局、桃江县河长制工作站。下辖二级机构3个，分别是克上冲水库管理处、碧螺水库管理所、堤防管理站。

2.人员情况。到2025年12月31日，县水利局机关实有人数55人，其中：行政编制14人、全额事业编制 41人。另有退休人员55人。

3.主要职能（绩效总目标）。

3.1 负责拟订全县水利战略规划和政策，组织编制县确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；组织实施国家和省、市、县水利建设投资计划。

3.2 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡镇的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责全县重要河流、区域的水资源调度，组织实施县管区域取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3.3 指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

3.4 负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。指导全县水利行业供水工作和乡镇供水工作。

3.5 负责节约用水工作。编制全县节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

3.6 负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护，负责江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责河道水生态保护与修复、河道生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，承担河长制组织实施具体工作。负责水利工程建设与运行管理，组织开展水利行业质量监督相关工作。

3.7 负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水利建设项目水土保持监督管理工作，监督重点水土保持建设项目的实施。

3.8 指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

3.9 负责水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

3.10 开展水利科技和外事工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，负责全县水利信息化工作。

3.11 负责水利工程移民管理工作。监督实施大中型水库移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

3.12 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容及范围

根据财政部门年初预算及2025年度后续下达的预算追加指标，2025年度，我局财政拨款收入5,670.53万元，财政拨款支出5,670.53万元。其中：基本支出878.20万元，项目支出4,792.33万元。

（三）绩效目标设立情况

根据上级部门文件和相关资料，我局2025年度项目资金预算绩效目标为5,670.53万元，项目决策规范合理，目标明确，资金已全部分配下达到各项目，并制定了年度绩效目标，项目实施和资金管理制度完善，任务目标清晰，完成了上级政府部门交办的年度具体工作任务。

二、部门整体支出管理及使用情况分析
2025年度，我局财政拨款收入5670.53万元，财政拨款支出5670.53万元。较2023年度的21805.41万元减少了16134.89万元，减幅74%，主要是上级对水利投入减少。基本支出878.2万元，较2023年度的868.68万元增加9.52万元，增加1.09%；项目支出4972.33万元，较2023年的20936.73万元减少了15964.4万元，减幅76.25%。

（一）基本支出

1.基本支出明细。2025年我局基本支出878.2万元，其中工资福利支出799.07万元，商品和服务支出11.89万元，对个人和家庭的补助支出37.5万元，资本性支出29.74万元。
2.“三公经费”支出情况。2025年，“三公”经费完成35.22万元，比上年增加25.65万元。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成1.2万元，比上年减少1.37万元，公务用车购置及运行维护费34.02万元，比上年度增加27.02万元，系因办公需求，购置新办公用车。

3.公用经费支出情况。2025年度我局公用经费支出101.05万元，比上年减少14.8万元，减幅12.78%，主要为小型水利工程维修养护支出。

（二）项目支出

1.项目资金安排、到位、落实，总投入等情况分析

2025年度我局项目支出4792.33万元，全部为财政资金，已全部分配到各项目，桃江县财政局已及时将项目资金下达到位。

2.项目资金实际使用情况

至2025年12月31日止，我局项目资金实际支出4792.33万元，具体情况是：

单位：元

	项目
	本年收入
	本年支出

	支出功能分类科目代码
	科目名称
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	类
	款
	项
	栏次
	5
	6

	
	
	
	合计
	47,923,291.01
	47,923,291.01 

	2080116
	引进人才费用
	15,600.00 
	15,600.00 

	2080799
	其他就业补助支出
	13,473.00 
	13,473.00 

	2129999
	其他城乡社区支出
	3,870,000.00 
	3,870,000.00 

	2130302
	一般行政管理事务
	2,162,207.75 
	2,162,207.75 

	2130305
	水利工程建设
	11,324,980.67 
	11,324,980.67 

	2130306
	水利工程运行与维护
	5,872,935.14 
	5,872,935.14 

	2130311
	水资源节约管理与保护
	64,500.00 
	64,500.00 

	2130314
	防汛
	1,376,600.16 
	1,376,600.16 

	2130316
	农村水利
	2,293,035.78 
	2,293,035.78 

	2130335
	农村供水
	4,089,949.58 
	4,089,949.58 

	2130599
	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
	5,810,000.00 
	5,810,000.00 

	2139999
	其他农林水支出
	3,439,427.15 
	3,439,427.15 

	2290402
	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
	6,290,000.00 
	6,290,000.00 

	2299999
	小水库除险加固
	1,300,581.78 
	1,300,581.78 

	
	
	
	

	
	
	
	


3.项目资金管理情况分析

2025年我局项目实行国库集中支付管理，制定和完善了相应的资金管理与监督办法，坚持由镇村及相关水管单位申报、各业务股室审查、水利局核准审批、财政局核实审签操作程序，最后由县财政国库统一支付，切实做到了专户专账，专款专用，在项目实施中财务整体执行情况较好；同时，还加强了项目向第三方中介和政府送审的力度，加快项目资金拨付进度，提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况分析

严格项目“四制”管理。一是项目法人责任制。我局委托桃江县水利建设项目管理中心为项目法人，组建符合规定要求，基本满足规定和建设需要，确保了项目法人责任制落实到位。二是招投标制。按照规定在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、发改、水利、纪检等行政监督部门行政监督。三是工程监理制。施工质量评定方面，严格按照施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定及质监站核备（定）的程序进行，各项评定工作基本能够与施工进度同步。四是合同管理制。选择具有相应资质等级的工程设计、监理、施工等单位，并按照规范签订了合同，各参建单位认真执行合同约定承诺、投入人员、设备和力量，满足施工需要。

如遇项目内容的调整，严格按规定履行审批程序，资金严格管理。

项目竣工验收由相关部门组织，设计、监理及各参建方参与，行政主管部门监督，及时办理备案登记，资产及时移交。

四、部门整体支出绩效情况分析

2025年以习近平同志为核心的党中央对水利工作做出一系列重要部署。在县委、县政府坚强领导下，县水利局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真践行习近平总书记治水思路和关于治水重要论述精神，攻坚克难、担当作为，水利工作经受重大考验、取得重大进展。

（一）经济性（预算）绩效

1.设定目标方面。年初，局党组领导及各业务股室负责人召开了会议，对资金预算做了详细的安排，明确了目标，下达了具体的任务。

2.预算配置方面。2025年我局在职人数55人，在编人数55人，在职人员控制率为100%。年初预算698.2万元，其中基本支出698.2万元，项目支出0万元。本年度“三公经费”预算17万元。

3.预算执行方面。2025年我局预算收入751.84万元，预算调整4918.69万元，实际支出5670.53万元，预算完成率为100%；支付进度率为100%，实现了应付尽付，支付进度与项目实施进度同步；严格控制项目“三年内完工、两年内动工”的要求；重点支出变动率为100%，全年县级财政安排的重点项目已按要求到位；公用经费控制严格，实际支出占预算资金比率较上年度有所下降；“三公经费”控制率达到100%。
4.目标管理方面。内部财务管理制度进一步完善，制定了年度内部预算执行计划，财务管理机构健全，对二级机构的检查、管理与内控机制进一步规范；专项资金管理专款专用，严格执行专项资金管理办法，支出审批手续进一步完善，加强了事前预算、事中控制与事后清算管理，杜绝挤占、挪用与虚列支出行为；实行目标管理与跟踪管理措施，对重大事项和项目的调整定期召开项目领导小组会议进行集体决策；基础信息与会计资料真实完整，信息公开及时到位，预决算信息全面公开，公开范围和内容正在进一步完善。

5.资产管理方面。资产管理制度进一步健全,固定资产管理实现了动态化与电子化管理、资产系统与财务系统同步，项目竣工验收后即转入固定资产。资产按程序处置，收入及时足额上缴，固定资产利用率进一步提高。

（二）社会性及行政性绩效

1、水旱灾害防御夺取重大胜利。2025年资水流域多发洪水，整体较为平稳。自6月20日起至6月25日，我县受强降雨影响，资江、敷溪、沂溪、桃花江等中小河流洪水陡涨，其中资水桃江站共出现2次洪峰，最高水位为37.67米，距离警戒水位1.53米。

沿河乡镇流域如沾溪镇沾溪、马迹塘沂溪和武潭碧螺港等支流都有不同程度的洪水涨幅，对沿岸低洼地区造成了不同程度的淹没损失。

县水利局加强山洪灾害监测站点运行管理，督促技术单位对故障站点开展修复；开展机房设备管理，确保山洪预警平台运行正常。建成桃江县智慧水利综合展示平台（一期），直观展示桃江水工程布局，提升科技化水平。我县认真开展了防汛物资清仓盘库，新增砂石667吨，块石757吨，代储防汛砂石、块石各1万吨，新增发电机22.5千瓦；对三个万亩堤垸明确了5处应急土源，树立了标识标牌，联系了运输车队，做好了“以车代仓”工作，最大程度确保应急所需。于3月21日组织对15个乡镇、4个水工程管理单位约50名水利人员进行水旱防御、河长制、水库现代化管理、白蚁防治等方面的业务知识培训，下发明白卡10000张，宣传手册1000册。组织小型水库物业化管护公司聘请技术专家从3月21日至4月3日，逐乡镇开展小型水库巡查员培训，切实提高213名巡查员的履职能力。各乡镇和有关单位进一步组织防汛责任人搞好防汛业务培训。

2、水利建设如火如荼。2025年我局水利项目建设共完成投资0.37亿元。全面完成2024年度花果山等20座小型水库除险加固工程、龙塘坝等5座中型水闸除险加固工程、獭溪河桃江县三期治理工程、资水尾闾南岸涝区桃江县二期治理项目扫尾工程；及时完成了涝区二期治理项目团山泵站、向荣泵站、潭沙河泵站、人和桥泵站、贺家坪泵站、鹅公桥泵站、5座中型水闸、獭溪河桃江县三期治理、20座小型水库除险加固工程的完工验收和运行管理移交，确保了水库、河道及泵站汛期的安全运行。圆满完成了2025年湖南省资水金塘冲水库桃江县库岸防护工程、桃江县灰山港镇罗家村水库桃花江镇跃进水库除险加固工程、资江流域（桃江段）水环境综合治理及生态修复项目（一期）工程建设任务。

3、水利行业监管稳步推进。一是河长制工作履职尽责。各级河长全年累计巡河1440余人次，各级河长协调解决河湖问题125余个。及时完成了225个部级卫星图斑和15个省级图斑核查工作。完成11条河湖健康评价和62条水普外河道河湖划界任务，同时完成资水河湖划界调整工作。开展“世界水日、中国水周”宣传活动，深化“河小青”志愿服务，全年共开展主题宣传42场，覆盖15个乡镇24所留守儿童学校、24个社区村委，含护水节水、水质检测等多元主题，吸引志愿者超10842人次参与，总志愿服务时长43368小时。

二是河道巡查、水土保持和水资源监管全面加强。今年共计收缴水土保持补偿费268.87万元，完成了 2025年部级第一批遥感监管扰动图斑现场核查工作，未批先建图斑1处，送达整改通知书一份，整改已完成。严格取水许可审批。全年完成12家新办取水许可申请行政审批，已核发取水许可证10张；完成桃江六中、湘汇水产等13家的延续取水许可；依法注销3家、吊销1家取水许可证。加强取水计量设施运行维护。督促第三方运维公司对全县30处在线计量设施进行日常维护，完成6处损坏的计量设备进行更换；完成超许可问题处置2个；完成在线计量设施异常问题处理39个；电子证照治理3个；计量档案治理12个。开展洗车场私自凿井盗用地下水综合整治行动。完成洗车场摸排54家，排查出非法取水行为的洗车场5家，并全部完成整改销号。强化取用水日常监管与执法。发出《桃江县水资源管理取用水告知书》60份，发出停止水事违法行为通知书5份。

三是在建水利工程质量和安全不断提高。组织全系统开展了多轮质量和安全生产专项行动。对水利工程的运行安全和水利建设工程的质量安全开展巡查56次，发出监督通知书4份，限期整改通知11份，问题通报2份，发现质量问题和安全隐患87处，目前均已完成整改，整改率100%，开展水利工程危险源辨识和风险管控，共计辨识危险源2510处，其中重大危险源567个，管控率100%，召开了8次质量和安全生产专项会议。

四是农饮保供能力逐步提升。联合县卫健、县疾控中心完成了全年农饮工程水质抽检工作；完成了农村饮水工程的消毒药剂采购及配送工作；加强了农村供水工程标准化水厂创建，修山官厅水厂、大栗港灵山水厂通过市级标准化水厂考评；开展农村供水工程的集中整治，拉网式排查共梳理设备、管网、水源、管理等方面问题93个，多渠道筹措资金8589万元，新建扩建水源工程12个，改善管网24.36千米，通过管网延伸新增供水人口0.24万人，覆盖农村人口67.49万人，农村自来水普及率由89.86升至90.18%，通过千吨万人供水工程并网千人工程增加规模化供水人口10.28万人，规模化供水覆盖率由45.92%升至59.66%；完成2025年农村供水工程维修养护及水质提升项目建设，受益人口8.12万人。

五、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的。

绩效评价的目的：保证财政支出决策的科学性，保证资金使用的规范性、安全性和有效性，保证绩效评价结果真实性；以定量分析为主，定性分析为辅，定量分析建立在财务数据采集、分析上，定性分析通过对支出的全面综合分析，与定量分析共同评价支出的效果，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效；通过这次绩效自评工作，较全面地认识到“绩效评价”与“审计监督”的异同，对财政资金的使用、管理从认知上和管理能力上有了进一步提高，绩效评价运用于资金管理上就是不仅要用“对”资金，还要有能力去用“好”资金，绩效评价作为一种控制管理手段，运用于项目实施过程中，不仅要坚守工程“四制”，同时要精细化、科学化、数据化，注重数量指标、质量指标、时效指标和效益指标的控制管理。

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

1.前期准备。根据桃财监〔2026〕81号《桃江县财政局关于开展2025年度财政资金绩效自评工作的通知》，我局高度重视，局班子成员及主要股室负责人研究讨论后，按照调整后的财政资金绩效评价工作领导小组迅速开展了绩效自评工作。

2.组织过程。我局结合项目实施情况展开评价，在项目管理、资金管理、实施效果等方面，通过翻阅资料、现场查看等方法进行了详细自查评估。

3.绩效评价分析。2025年部门整体支出绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，各项目实施单位都非常重视，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保绩效评价工作达到预期目的。

4.绩效自评结果。2025年我局基本支出预算保障机关正常运转，项目支出预算认真履行了部门工作职能职责，有效完成了县委县政府下达的工作目标任务。经自评及综合分析，我局本次自评分95分，财政支出绩效等级为“优”。

六、存在的主要问题

（一）资金保障压力持续加大。一是项目资金缺口问题突出。2025年立项争资仅完成0.31亿元，占考核目标1.6亿元的19.1%，资金到位率偏低导致部分重点项目推进缓慢。近年来已完工验收且完成结算审计的工程项目，因工程尾款支付资金尚未落实，存在引发欠付工程款信访事件的风险隐患。堤防管理站所辖城关垸大堤及6处电排（含县城原有4座泵站、2024年新建曾家坪与花桥排涝泵站、2025年新建文家渡一、二泵站及向荣泵站）运行管护资金缺口达每年244万元。二是财政投入不足制约发展。因各级财政未安排水土流失治理专项经费，导致小流域水土流失治理项目无法启动实施。克上冲水库管理处城乡供水一体化工程（水源应急清淤扩容）需投资1300万元，资金筹措面临较大困难。

（三）工程设施老化滞后问题突出。一是水利设施老化现象普遍存在。水库堤防白蚁防治普查治理亟待开展，加快推进水库确权发证工作。克上冲水库灌区16.75公里设施（含渠道、倒虹吸、隧洞）存在66处淤积渗漏塌陷问题，需分三年完成整改。二是信息化水平偏低制约管理效能。“智慧泵站”建设尚处起步阶段，城关垸排涝泵站尚未实现数字化、智能化管理目标。在线计量设施运维管理需进一步加强，长效监管机制尚未健全。

（四）水旱灾害防御形势日趋严峻。极端天气加剧灾害防御难度，监测数据显示，2025年降雨呈现“中部西部偏多、东部偏少，局地短时强降雨多发、大范围持续降雨偏少”特征，旱涝并存、旱涝急转特征明显，对水旱灾害防御工作提出更高要求。

七、改进措施和有关建议

2025年部门整体支出绩效评价层级高、面向广，可比性强、权威性大，我局将会把这次绩效评价结果将作为考核、评价部门、干部作为的重要依据之一，与年度绩效奖励直接挂钩；本次绩效评价的相关信息资料将实现与审计、咨询等社会监督部门信息资源互享。

桃江县水利局

2026年6月30日
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